**Протокол**

**совещания Представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС**

**Дата:** 30-31.01.2014

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Чудаков М.В. | - директор ВАО АЭС-МЦ |
| Фролов С.В. | - заместитель директора – зам. директора по финансам |
| Чухарев А.В. | - руководитель группы представителей на площадках АЭС |
| Зинченко А.К. | - руководитель программы ПП |
| Лукьяненко А.И. | - руководитель программы ПиТР |
| Кезин С.Н. | - руководитель программы ОЭ |
| Носов А.Ю. | - руководитель программы МТП |
| Шишкин С.А. | - руководитель проекта Корпоративные ПП |
| Клементьев Е.В. | - советник по ИТ  |
| Астапов А.А. | - советник (МТП) |
| Вит Б. | - советник (ПР) |
| Дыроватый М.В. | - советник (ПП) |
| Галкин В.А. | - советник (ПП) |
| Генов С. | - советник (ОЭ) |
| Дубски Л. | - советник (ПП) |
| Исаев М.С. | - советник (ОЭ) |
| Лачков А.С. | - советник (ПП) |
| Лесин С.А. | - советник (КПП) |
| Мусин Г.М. | - советник (МТП) |
| Отченашев Г.Д. | - советник (ПП) |
| Рыбаков В.Г. | - советник (ПП) |
| Тарыкин В.Ю. | - советник (ПП) |
| Хромовских Е.В. | - советник (ПП) |
| Яблоков Д.А. | - советник (ПиТР) |
| Фаллер С.В. | - представитель на Балаковской АЭС |
| Васильев Г.Б. | - представитель на Белоярской АЭС |
| Щелик Ю.В. | - представитель на Калининской АЭС  |
| Дороднов О.В. | - представитель на Кольской АЭС |
| Юрин В.Е. | - представитель на Ленинградской АЭС |
| Шваров В.А. | - представитель на Нововоронежской АЭС |
| Копылов Д.М. | - представитель на Ростовской АЭС |
| Захаренков В.Н. | - представитель на Смоленской АЭС |
| Ковынев А.В. | - представитель на Запорожской АЭС |
| Бронников В.К. | - представитель на Запорожской АЭС |
| Галкин Д.В. | - представитель на Ровенской АЭС |
| Альмикеев Д.Ш. | - представитель на Южно-Украинской АЭС |
| Кенджецян С.Р. | - представитель на Армянской АЭС |
| Пакидански В.С. | - представитель на АЭС Козлодуй |
| Лакатош Г. | - представитель на АЭС Пакш |
| Била Н. | - представитель на АЭС Темелин |
| Гаярски Ю. | - представитель на АЭС Богунице |
| Бойковски Р. | - представитель на АЭС Моховце |
| Грунда З. | - представитель на АЭС Дукованы |
| Турпейнен Й. | - представитель на АЭС Ловииса |
| Инь Шицзюнь | - представитель на АЭС Тяньвань |
| Кушнарев С.В.  | - Исполнительный вице-президент Ядерного общества России |
| Федоров П.В. | - Президент Молодёжного Отделения ЯОР, Курская АЭС |

**Выступили:**

30.01.2014

1. Лукьяненко А.И. о взаимодействии с РКЦ, о взаимодействии по программе ПиТР.
2. Клементьев Е.В. о технических вопросах проведения еженедельных видеосовещаний Представителей ВАО АЭС-МЦ.
3. Кезин С.Н. о взаимодействии по программе ОЭ, о подготовке к проведению семинара по SOER.
4. Зинченко А.К. о взаимодействии по программе ПП.
5. Носов А.Ю. о взаимодействии по программе МТП.
6. Чухарев А.В. о мероприятиях поддержки АЭС.

31.01.2014

1. Чудаков М.В., Фролов С.В., Чухарев А.В. об инициативе ВАО АЭС-МЦ по вовлечению молодежи в мероприятия ВАО АЭС.
2. Кушнарев С.В. о поддержке этой инициативы со стороны ЯОР (в соответствии с протоколом о намерениях между ЯОР и ВАО АЭС), а также об одобрении инициативы ВАО АЭС-МЦ ОАО «Концерн Росэнергоатом».
3. Федоров П.В. с докладом «Молодежное отделение Ядерного общества России. Цели. Задачи. Перспективы».
4. Чухарев А.В. с предложениями по порядку проведения еженедельных видеосовещаний Представителей ВАО АЭС-МЦ, по планированию деятельности Представителей ВАО АЭС-МЦ и по порядку подготовки и распространения квартальных отчетов.
5. Представители ВАО АЭС-МЦ по вопросам взаимодействия с АЭС, с Секретариатом ВАО АЭС-МЦ, по вопросам содержания офисов Представительств ВАО АЭС-МЦ.

**Решили:**

1. Разработать инструкцию по работе с программой видеоконференций.

Ответственный: советник по ИТ Клементьев Е.В.

Срок: 31.03.2014

1. Организовать возможность проведения видеоконференции из зала совещания офиса ВАО АЭС-МЦ.

Ответственный: советник по ИТ Клементьев Е.В.

Срок: 31.02.2014

1. Советнику по ИТ определить единую модель гарнитуры для использования представителями ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС при проведении видеоконференции. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС дать свои предложения по моделям гарнитуры советнику по ИТ.

Ответственные: советник по ИТ Клементьев Е.В., руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: 31.03.2014

1. Организовать получение учетных записей и паролей для доступа на закрытые сайты ВАО АЭС и ВАО АЭС-МЦ для директоров АЭС Московского центра в соответствии с решением Совета Управляющих ВАО АЭС-МЦ.

Ответственные: советник по ИТ Клементьев Е.В., руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: 31.03.2014

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС подготовить презентационные материалы по положительным примерам, проблемным вопросам и извлеченным урокам, выявленным при проверке или подготовке к внедрению рекомендаций SOER 13-1 «Недостатки требований к базовым знаниям операторов» продолжительностью 5-10 минут для представления на семинаре по SOER 24-27 марта 2014 года. Направить презентационные материалы руководителю программы ОЭ Кезину С.Н. и советнику по ОЭ Генову С.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: 01.03.2014

1. Руководителю программы ОЭ Кезину С.Н. разработать схему передачи информации о событиях в Московском центре ВАО АЭС.

Ответственные: руководитель программы ОЭ Кезину С.Н.

Срок: 31.03.2014

1. График проведения ПП на следующий год и запросы по участию экспертов в ПП других региональных центров направлять представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС в октябре текущего года для своевременного планирования участия представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС в партнерских проверках.

Ответственный: руководитель программы ПП Зинченко А.К.

Срок: начиная с 2014 года - постоянно

1. Сформировать график участия представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС в партнерских проверках Московского центра и партнерских проверках других региональных центров на текущий год с учетом участия каждого представителя ВАО АЭС-МЦ как минимум в трех партнерских проверках в текущем году.

Ответственный: руководитель программы ПП Зинченко А.К., руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС, координаторы ПП

Срок: 21.02.2014

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС подготовить и направить руководителю программы ПП предложения по экспертам ПП с учетом нового распределения экспертов по функциональным и межфункционнальным областям в команде ПП в соответствии с новыми ПЗКВ и проектом руководства по ПП WPG 01.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: 31.03.2014

1. Включать представителя ВАО АЭС-МЦ на площадке АЭС в состав команды ПП в качестве WANO Interface Representative (WIR) с указанием его роли в официальном письме на станцию по предстоящей ПП.

Ответственный: руководитель программы ПП Зинченко А.К.

Срок: начиная с 01.03.2014 - постоянно

1. Руководителю программы МТП Носову А.Ю. обеспечить рассылку представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС плана МТП на 1 полугодие 2014 года. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС подготовить и направить руководителю программы МТП предложения по экспертам на МТП со своих АЭС.

Ответственный: руководитель программы МТП Носов А.Ю., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: 01.03.2014

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС осуществлять координацию миссий технической поддержки на своей станции. Руководителю программы МТП Носову А.Ю. обеспечить указание его участия в качестве координатора МТП в официальном письме на станцию по предстоящей МТП.

Ответственные: руководитель программы МТП Носов А.Ю., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: начиная с 01.03.2014 - постоянно

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС осуществлять организацию бенчмаркинговых визитов персонала своей станции и подготовку отчета по результатам визита. По согласованию с Секретариатом ВАО АЭС-МЦ осуществлять участие в бенчмаркинговых визитах в качестве координатора, а также в качестве эксперта по запросу АЭС.

Ответственные: руководитель программы МТП Носов А.Ю., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: начиная с 01.03.2014 - постоянно

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС, не участвовавшим в миссиях технической поддержки, совместно с руководителем программы МТП Носовым А.Ю. запланировать своё участие в МТП 2014 года.

Ответственный: руководитель программы МТП Носов А.Ю.

Срок: 01.03.2014

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС при организации взаимодействия с АЭС учитывать возможность использования следующих инструментов:
* миссии технической поддержки и бенчмаркинговые визиты;
* Руководства ВАО АЭС;
* база данных по Положительным практикам ВАО АЭС;
* база данных по Положительным практикам Московского центра ВАО АЭС;
* информация по ОЭ;
* отчеты ВАО АЭС и ВАО АЭС-МЦ по обобщенным ОДУ по ПП;
* участие в самооценках на своей АЭС, в том числе организация и участие в самопроверках по Руководствам ВАО АЭС и по SOER;
* обучение персонала своей АЭС, в том числе по Руководствам ВАО АЭС и по SOER, по методологии проведения ПП, по новым ПЗКВ;
* создание и поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса ВАО АЭС в станционной сети.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: начиная с 28.02.2014 - постоянно

1. Руководителю группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухареву А.В. совместно с руководителями программ ВАО АЭС-МЦ и советником по ИТ Клементьевым Е.В. организовать в сети ВАО АЭС-МЦ и поддерживать в актуальном состоянии базу данных по положительным практикам ВАО АЭС-МЦ, полученным из отчетов по ПП, МТП, семинарах, от представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., руководители программ ВАО АЭС-МЦ, советник по ИТ Клементьев Е.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: начиная с 31.03.2014 - постоянно

1. Руководителю группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухареву А.В. организовать систематизированный анализ представителями ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС имеющейся в ВАО АЭС базы данных ВАО АЭС по положительным практикам и опыту эксплуатации на предмет применимости к собственной АЭС. По результатам анализа представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС организовать передачу отобранной информации в соответствующие подразделения АЭС для последующего внедрения.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: начиная с 31.03.2014 - постоянно

1. Дать предложения по формированию списка молодых помощников представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС.

Срок: 31.03.2014.

1. Дать предложения по разработке проекта регламента, определяющего статус молодого помощника представителя ВАО АЭС на площадках АЭС.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС.

Срок: 31.03.2014.

1. Организовать проведение еженедельных видеосовещаний группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС с участием руководителей программ ВАО АЭС-МЦ по пятницам с 11:00 по московскому времени из конференц-зала офиса МЦ. Разработать шаблон предоставления информации представителями ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС. Электронные копии докладов направлять руководителю группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухареву А.В. каждую пятницу до 10:00 по московскому времени. Разработать график представления на еженедельных видеосовещаниях докладов в форме презентаций по итогам работы представительства ВАО АЭС-МЦ на каждой площадке АЭС Московского центра за год. Рабочим языком проведения видеосовещаний установить английский язык.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС, руководители программ ВАО АЭС-МЦ

Срок: начиная с 14.02.2014 - постоянно

1. Разработать шаблон предоставления информации представителями ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС по планам на неделю, месяц, год. Электронные копии планов направлять руководителю группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухареву А.В. каждую пятницу до 10:00 по московскому времени.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС

Срок: начиная с 21.02.2014 - постоянно

1. Принимая во внимание, что квартальные отчеты предназначены в основном для руководства АЭС, представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС обеспечить согласование и утверждение квартальных отчетов в строгом соответствии с порядком, определенном в Руководстве по мониторингу и организации поддержки – одновременно с Секретариатом ВАО АЭС-МЦ и руководством АЭС.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В., представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС, руководители программ ВАО АЭС-МЦ.

Срок: начиная с 1 квартала 2014 года - постоянно

1. Руководителю группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухареву А.В. организовать процесс анализа квартальных отчетов на предмет выявления информации, представляющей интерес для других АЭС Московского центра, и распространение этой информации на другие АЭС МЦ с учетом политики конфиденциальности.

Ответственные: руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС Чухарев А.В.

Срок: 30.04.2014

1. Персоналу Секретариата ВАО АЭС-МЦ при подготовке официальных писем на АЭС указывать представителя ВАО АЭС-МЦ на площадке АЭС в списке рассылки копии.

Ответственные: руководители программ ВАО АЭС-МЦ.

Срок: начиная с 21.02.2014 – постоянно

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС обеспечить ведение учета удовлетворения станцией запросов ВАО АЭС на предоставление специалистов АЭС для участия в мероприятиях ВАО АЭС.

Ответственные: представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС.

Срок: начиная с 21.02.2014 – постоянно

1. Представителям ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС разработать проекты Положений взаимодействия со своей АЭС/эксплуатирующей организацией для согласования с АЭС/эксплуатирующей организацией ВАО АЭС.

Ответственные: представители ВАО АЭС-МЦ на площадках АЭС.

Срок: 31.03.2014

**Согласовано:**

Руководитель группы представителей ВАО АЭС-МЦ Чухарев А.В.

Заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Выборнов С.В.

Заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Фролов С.В.

**Утверждаю:**

Директор ВАО АЭС-МЦ Чудаков М.В.