جناب آقاي

محترم

با سلام،

احتراماً، بازگشت به دستور جنابعالي در هامش نامه شماره 89387-4840 مورخ 24/06/89 باستحضار مي‌رساند همانطور كه در گزارش نهايي و جامع ويدئو كنفرانس (ارائه شده در تاريخ 28/04/89) به كليه كارهاي انجام شده اشاره شده است، بدین وسیله بنا بر درخواست حضرت عالی، مجدداً در مورد بندهاي نامه فوق الذكر توضيح داده مي‌شود:

- همانطور كه مستحضريد در هنگام برقراری اولين ارتباط صدا و تصوير در داخوين، ارتباط چند نقطه همزمان نيز با حضور جنابعالي در تهران و شركت افق هسته‌اي و نيز معاونت‌هاي ديگر شركت برقرار شد. بنابراين اين امكان وجود دارد كه پس از راه اندازی و در زمان بهره برداری، براي هر سیستمی اشكال فني به وجود آيد كه متاسفانه براي GK شبكه ويدئو كنفرانس شركت نيز بوجود آمد كه پس از بررسي‌ها و تست‌هاي مختلف توسط پيمانكار مربوطه، عیب فنی در عملکرد دستگاه مسجل شد و براي رفع اشکال به نمايندگي اصلي پلي كام در خاورميانه ارسال گردید. متأسفانه با توجه به تعطيلات تابستاني و عيد سعيد فطر براي نمايندگي پلي كام در ايران و دبي در اين فاصله زماني، تاحدودي كار بررسي و اصلاح مشكلات دستگاه به تعويق افتاد. البته يكي ديگر از علل عمده تاخير در پروسۀ رفع اشكال دستگاه مذکور، خاتمۀ مدت گارانتی بین المللی آن و  توافق کمپانی مادر با نمایندۀ منطقه ای در ارائه حدمات پس از فروش به این مورد خاص، خارج از زمان بندی سرویس های معمول بوده است.

- راه‌اندازي و آزمايش دوربين‌ها در شركت از زمان تحويل (سال 87) تا آنجا كه شركت توليد و توسعه از پيمانكار درخواست داشته انجام شده است (اتاق مديرعامل، اتاق معاونت‌‌ها، مجري طرح، اتاق كنفرانس طبقه نهم و واحد فناوري اطلاعات). از كل 21 دوربين تحويل شده، 19 دوربين نصب و راه‌اندازي شده و 2 دستگاه دوربين در انبار نگهداري شده است. از ابتدا نيز مقرر شده بود تا پيمانكار نيز با اعلام مكان و زمان از طرف كارفرما براي نصب 2 دوربين باقيمانده همانند ساير دوربين‌ها اقدام نمايد كه تاكنون اعلام نيازي به نصب و راه‌اندازي آنها نشده است.

- برقراري ارتباط چند نقطه همزمان نيز در زمان تحویل نهایی انجام و تست شده است امّا پس از گذشت زمان با توجه به اشکال فنی GK و نبودن سیستم نگهداری یکپارچه و تغییر کیفی متناوب خدمات مخابراتی، بعضاً قطع موقت لینک های استانی مانع استفاده مستمر از آن شده است.

- MCU شبكه ويدئو كنفرانس نيز از ابتداي تحويل دستگاه نصب و راه‌اندازي شده است و نيازي به راه‌اندازي مجدد ندارد و تنها مورد آن روشن شدن چراغ خطا در سيستم است كه مربوط به بند 1 مي‌باشد و با رفع اشكال GK مرتفع خواهد شد.

- در مورد بند 5 نيز بايستي باستحضار برساند طي جلسه‌اي با حضور جنابعالي و پيمانكار، درخواستي از طرف جنابعالي مبني بر چگونگي رمز نمودن ارتباطات ويدئويي شد كه مقرر شد آزمايشي در اين خصوص انجام شود كه در صورت موافقت مراحل بعدي و نهايي آن انجام و هزينه‌هاي مربوطه اعلام شود. اين آزمايش نيز مشروط به برقراري ارتباطات مخابراتي و نصب كليه دوربين‌ها شد كه با تاخير در راه‌اندازي سايت بوشهر و نيز باقيماندن يك لينك از سه لينك ارتباطي بوشهر، اين امر نيز با تاخيز مواجه شده است. ولي لازم به ذكر است كه اين مورد يك آیتم پيشنهادی و انتخابی بوده كه از طرف كارفرما ارائه شده است و تعهد قراردادي براي پيمانكار ندارد.

- فعال سازي مجوز I/O و مانيتور مستقر در اتاق كنفرانس نيز سال گذشته انجام شده است كه برگه مجوز آن نيز پيوست ‌مي‌باشد.

در خاتمه اينكه پروژه ويدئو كنفرانس خاتمه يافته تلقي مي‌شود ولي در جريان بهره‌برداري ممكن است سيستم دچار اشكالات اجتناب ‌ناپذيري شود كه تاكنون هم با آن روبرو بوده ایم و برخي از آنها مرتفع شده و برخي ديگر در حال انجام است.

با تشكر

«MAIN_SIGNERS_NAME»

«MAIN_SIGNERS_POST»

«MAIN_SIGNS»

«CARBON_COPY_TITLE_NAME_POST_SUBJECT»