|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه:‌ بررسی اولويتها و تصويب خدمات پشتیبانی فنی مورد نیاز نیروگاه در سال 96 | نوع جلسه: | ❑ كميته | ❑ شورا | ❑ درون واحدي | ❑ بين واحدها | ☑ ساير |
| رئيس جلسه: آقای درخشنده | دبير جلسه: آقای قدس |
| شماره صورتجلسه:  | تاريخ برگزاري: 16/05/1396 | پيوست:  | ❑ ندارد | ❑ دارد | تعداد:  |
| ساعت شروع: 30/9 | ساعت خاتمه: 12 | مكان تشكيل: سالن کنفرانس طبقه هفتم |
| حاضرين جلسه: **شرکت تولید وتوسعه**: آقایان درخشنده، بابوییان،**شرکت بهره برداری** :آقایان غفاری،دیلمی ،راستی ،**شرکت توانا**: آقایان قدس، دوست­محمدی، احسانی، طالبی |
| غايبين جلسه: ---------- |

| **رديف** | **موارد مطرح شده** |
| --- | --- |
|  | بر اساس فهرست اولیه خدمات پشتیبانی فنی مورد نیاز نیروگاه در سال 96 ارسالی از طرف شرکت بهره برداری طي نامه شماره LTR-1000-170336 مورخ 23/2/1396 که شامل 23 مورد درخواست خدمات پشتیبانی فنی مورد نیاز نیروگاه بوده است گزارشات توجیهی توسط گروه مشارکت تهیه شده و جهت بررسی در کمیسیون تعيين اولويتهاي پشتيباني فني ارسال گردید. از این لیست ،سه مورد حذف شده و همچنین 17 فعالیت که مورد توافق شرکت بهره برداری بوده است به لیست خدمات مورد نیاز اضافه گردید. در نتیجه تعداد خدمات مورد نیاز نیروگاه در سال 96 به 37 مورد افزایش یافت. |
| **ردیف** | **تصميمات اتخاذ شده** | **مهلت اجراء** | **مسئول اقدام** |
|  | لیست خدمات پشتیبانی فنی مورد نیاز نیروگاه در سال 96 (شامل 37 مورد) پس از بررسي و تایید اعضای کمیسیون به شرح جدول پیوست تصویب گردید. | --- | اعضای کمیسیون |
|  | مقرر شد تا فعالیتهای پشتیبانی فنی مورد نیاز نیروگاه در سال 96 به شرح جدول پیوست جهت اجرا به راهبر گروه مشاركت (شرکت توانا) ابلاغ گردد. | 18/5/96 | رييس كميسيون |
|  | مقرر شد تا گزارش­های توجیهی موارد تکمیلی جهت تایید به شرکت بهره برداری ارسال گردد. | 1. 18/5/96
 | 1. شرکت توانا
 |
|  | مقرر شد گزارشات توجیهی ارسالي از شركت توانا، بررسی و پس از تایید جهت اقدام بعدی برای رییس کمیسیون ارسال شود. | 1. 10 روز پس از دریافت گزارشات
 | 1. شرکت بهره برداری
 |
|  | مقرر شد فرم­های الف و ب مربوط به موارد تکمیلی به همراه پیوست 1برای رییس کمیسیون ارسال گردد. | 1. 18/5/96
 | 1. شرکت بهره برداری
 |
|  | مقرر شد یک نفر از شرکت توانا برای عضویت در کمیته راهبردی اصلاح و بهبود تجهیزات و سیستمهای نیروگاه اتمی بوشهر معرفی گردد. | 1. 18/5/96
 | 1. شرکت توانا
 |
|  | مقرر شد فرم­های الف ، ب و ج پیوست دستورالعمل مدرنیزاسیون نیروگاه اتمی بوشهر بررسی و در خصوص یکپارچه­سازی پیوست 1 دستورالعمل تعیین الویت­ها و تامین نیاز­های پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. | 1. 30/5/96
 | 1. شركت بهره برداري/ مديريت پشتيباني
 |

|  |
| --- |
| **تایید کنندگان** |
| 1. **نام و نام خانوادگي**
 | 1. **پست سازماني**
 | 1. **امضاء**
 | 1. **نام و نام خانوادگي**
 | **سمت** | **امضاء** |
| 1. آقای حسین درخشنده
 | 1. معاون فنی و مهندسی شرکت تولید و توسعه
 |  | 1. آقای محمد قدس
 | 1. مدیر عامل شرکت توانا
 |  |
| 1. آقای حسین غفاری
 | 1. مدیر عامل شرکت بهره برداری
 |  | 1. آقای محمد بابوییان
 | 1. مدیر پشتیبانی فنی معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و توسعه
 |  |