**عناوين گزارش دوره توقف شركت بهره‌برداري در حوزه نگهداري و تعميرات:**

**عناوين گزارش تعميرات اساسي/نيمه اساسي :**

**این گزارش حداکثر 2 ماه پس از اتصال نیروگاه به شبکه ارائه مي‌گردد.**

1. **مدت زمان توقف**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دوره | مدت زمان برنامه‌ریزی شده | مدت زمان واقعی | مدت تاخیر | درصد انحراف | دلایل تاخیر یا تمدید (در صورت وجود) |
| توقف و خنک‌سازی |  |  |  |  |  |
| انجام تعمیرات |  |  |  |  |  |
| راه‌اندازی |  |  |  |  |  |
| کل دوره |  |  |  |  |  |

* **گزارش تحلیلی از نواقص و ایرادات قطع از شبکه، انجام تعميرات نيمه اساسي/ اساسي و اتصال به شبکه نيروگاه.**
1. **فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي نشده در دوره توقف واحد:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مدیریت | تعداد فعالیت برنامه‌ریزی نشده (A) | تعداد فعالیت برنامه‌ریزی شده (B)  | نسبت (درصد) A/B |
| برق |  |  |  |
| ابزار دقیق |  |  |  |
| مکانیک |  |  |  |

ارائه گزارش تحليلي از فعالیت‌های برنامه‌ریزی نشده و دلايل بروز آنها و اقدامات جبرانی انجام شده و تا برنامه‌ریزی جهت کاهش آن در دوره‌های بعدی.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت | عنوان فعالیت برنامه ریزی نشده | علت عدم برنامه ریزی | اقدام جبرانی | تاثیر بر طول دوره تعمیرات |
| برق |  |  |  |  |
| ابزار دقیق |  |  |  |  |
| مکانیک |  |  |  |  |

1. **گزارش آماری از فعاليت‌هاي برنامه‌ریزی شده‌ي اجرا نشده به همراه دلایل آنها در دوره توقف واحد:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت | تعداد برنامه‌ریزی شده‌ي اجرا نشده (A) | دلایل عدم اجرای آن‌ها | تعداد کل فعالیت‌های كاري (B) | نسبت A/B |
| برق |  |  |  |  |
| ابزار دقیق |  |  |  |  |
| مکانیک |  |  |  |  |

ارائه گزارشی تحلیلی از فعاليت‌هاي برنامه‌ریزی شده‌ي اجرا نشده و دلایل عدم اجرای آنها و برنامه‌ریزی جهت کاهش آن در دوره‌های بعدی.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت | عنوان فعالیت برنامه ریزی شده | علت عدم اجرا | اقدام جبرانی | تاثیر بر طول دوره تعمیرات |
| برق |  |  |  |  |
| ابزار دقیق |  |  |  |  |
| مکانیک |  |  |  |  |

1. **گزارش تحلیلی آماری از وضعیت قطعات یدکی مورد نياز در دوره توقف واحد و تامین آنها:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت | تعداد قطعات یدکی درخواست شده | تعداد قطعات یدکی تامین نشده | اقدام جبرانی جهت حفظ کارایی تجهیزاتی که قطعات آنها تامین نشده | اقدام جبرانی جهت تسریع در تامین  |
| برق |  |  |  |  |
| ابزار دقیق |  |  |  |  |
| مکانیک |  |  |  |  |

1. **گزارش انجام فعالیت‌های تعمیرات اساسی/نیمه اساسی به تفکیک پرسنل نیروگاه، تپنا و پیمانکاران داخلي و خارجی (قرار شد هفته آتی در تهران شود)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام شركت** | **حوزه تخصصي** | **حجم فعاليت** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **گزارش تحليلي ارزیابی پیمانکاران داخلی و خارجی و بيان نقاط ضعف و قوت آنها**
2. **از پيمانكاران داخلي و خارجي و ارزيابي كيفيت خدمات دريافتي**
3. **گزارش انواع نگهداري و تعميراتي كه بر روي تجهيزات انجام مي‌شود:** (در گزارش سالانه ارائه شود)
* گزارش آماری تجهيزاتي كه تحت نت پيشگيرانه، اصلاحی و ... قرار دارند؛
* لیست تجهيزاتي كه تحت پايش وضعيت (Condition Monitoring) قرار دارند.
1. **نتیجه‌گیری:**
* جمع بندي و بیان وي‍ژگي‌هاي تعميرات اساسي و نيمه اساسي
* تهدیدات،
* فرصت‌ها،
* چالش‌ها و ...
* **مواردي كه با رنگ زرد مشخص شده مورد توافق قرار نگرفته است. (تحليل را بايد ارگان ديگري مانند شركت توليد وتوسعه انجام دهد)**