شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاههاي اتمي (تپنا)

گزارش

عملكرد سال 91

كد مدرك: REP-3000-01

تاريخ: ارديبهشت 92

گزارش عملكرد سال 91 شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاههاي اتمي (تپنا) مطابق قالب ارائه شده، جهت بهرهبرداري به حضورتان ارسال ميگردد.

- خلاصه مديريتي،

- اهم اقدامات و دستاوردهاي سال 91،

مهمترين دستاوردها و نتايج اقدامات ويژه اين شركت در سال 91 عبارتند از:

| رديف | عنوان دستاورد / اقدام ويژه | حوزه مربوطه | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | جذب و آموزش تعداد 111 نفر جهت انجام فعالیتهای بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر | منابع انسانی |  |
| 2 | آماده سازی شرایط جهت تعمیرات نیمه اساسی سال 92 نیروگاه | فنی |  |
| 3 | ارائه خدمات و پشتیبانی از نیروگاه اتمی بوشهر در راستای تسهیل شرایط جهت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر توسط نیروهای داخلی | پشتیبانی |  |

- چالشها و مسائل اساسي،

| رديف | شرح چالش / مسئله | حوزه مربوطه | آسيب منتج از مشكل يا چالش | راهكار اتخاذ شده و نتيجه كسب شده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کمبود نیروی صاحب صلاحیت جهت کار در بوشهر | نیروی انسانی | تاخیر در تامین نیروی انسانی لازم | استفاده از خدمات شرکتهای مجرب در زمینه جذب نیروی انسانی و برگزاری آزمون انتخاب نفرات با صلاحیت |
| 2 | برقراری شرایط آماده سازی نیروگاه برای انجام تعمیرات نیمه اساسی سال 92 | فنی | امکان تاخیر در دوره تعمیرات نیمه اساسی | استفاده از خدمات شرکتهای مجرب روسی و تشکیل ستاد مرکزی تعمیرات اساسی و استفاده از پتانسیلهای موجود در شرکت تولید و توسعه و شرکت بهره برداری و طرح تکمیل نیروگاه |

- ميزان توليد محصولات و ارائه خدمات،

| رديف | محصول / خدمت | واحد سنجش | ميزان عملكرد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | سال 90 |  | سال 91 |  |
|  |  |  | هدف | عملكرد | هدف | عملكرد |
| 1 | جذب کارکنان برای نیروگاه | نفر | 350 | 219 | 270 | 120 |
| 2 | نگهداری و تعمیرات نیروگاه | نفر – ماه |  |  |  |  |
| 3 | تامین اقلام برای نیروگاه | م ریال | غیر ممکن * |  | غیر ممکن * |  |

- گزارش عملكرد اهداف و پروژهها، (فعالیتهای شرکت در این قالب قابل ارائه نمیباشد لذا به شکل دیگری در صفحات 5 و 6 مدرک حاضر به آنها اشاره شده است.)

| توضيحات / دلايل تاخير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هزينه | هزينهكرد تا انتهاي سال 91 | يورو |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | دلار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هزينهكرد تا انتهاي سال 90 | يورو |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | دلار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بودجه مصوب / پيشنهادي |  | يورو |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | دلار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ميليون ريال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وضعيت پيشرفت فيزيكي | پيشرفت واقعي انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | پيشرفت برنامهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | پيشرفت واقعي انتهاي سال90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | عنوان شاخص ارزيابي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زمان اجرا | تاريخ پايان به روز شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تاريخ پايان اوليه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تاريخ شروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان / هدف پروژه |  |  | هدف 1 | پروژه / عمليات |  |  |  | هدف 2 | پروژه ژ عمليات |  |  |
| كد پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

اطلاعات جایگزین جدول شماره 3

| رديف | فعاليتهاي اصلي | فعاليتهاي فرعي |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | انعقاد قرارداد با پيمانكاران روس، انعقاد قرارداد با پيمانكاران داخلي، انعقاد قرارداد با شركت توليد و توسعه، بازسازي و تجهيز كارگاهها، (کارفرمای مربوطه، طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر می باشد.) | - برگزاري جلسات مشترك با شركتهاي اتم استروي اكسپرت و روس اتم سرويس، - موافقت با تعهدات كارفرما و پيمانكار مطرح شده در الحاقيه 65 به جز 5 مورد از آن، - موافقت شركت روس اتم سرويس با اعزام گروهي 8 نفره در تاريخ 12.02.2013 به بوشهر جهت ارزيابي آمادگي شركت تپنا در زمينه سازماندهي اجراء تعميرات اساسي و نيمه اساسي نيروگاه اتمي بوشهر و ارائه گزارش مربوطه به شركت تپنا، - موافقت با زمان و مكان جلسه بعدي در زمينه بررسي الحاقيه 65 در تاريخ 14.01.2013 در محل شركت توليد و توسعه، - تمامی ضمائم و متن قرارداد مربوطه آماده شده و در مرحله نهایی بازبینی قرار دارند. - پيشنويس قرارداد با شركت تعميرات نيروگاهي ايران تهيه و جهت بررسي به اين شركت ارسال شده است، - شركت مورد نظر خواهان تعيين حجم فعاليتهاي تعميراتي شده كه با توجه به دستور رياست محترم نيروگاه اين امر تا پايان اردیبهشت 92 انجام ميشود، - مذاكرات مقدماتي با شركتهاي تعميراتي مستقر در نيروگاه اتمي بوشهر در حال انجام ميباشد. - پيشنويس قرارداد تعميرات اساسي و نيمه اساسي نيروگاه اتمي بوشهر كه بين شركت توليد و توسعه و شركت تپنا منعقد ميگردد توسط شركت تپنا تهيه و به شركت توليد و توسعه ارسال شده است. اين مدرك در امور حقوقي و قراردادهاي شركت توليد و توسعه در حال بررسي است. - گزارش ارزيابي فني تغيير كاربري ساختمان 2ZL.2 تهيه شده است. - جلسات مشترك با حضور نمايندگان شركت تپنا و شركت مشاور افق هستهاي در خصوص تعيين نيازمنديهاي آمادهسازي و تجهيز اين ساختمان در حال برگزاري است. - نقطه نظرات شركت تپنا در مورد گزارش ارزيابي فني تغيير كاربري ساختمان 2ZL.2 به طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر ارسال گرديد. - طرحهاي عمراني، برقي و مكانيكي ساختمان مذكور تهيه و مورد بررسي قرار گرفته است. - مناقصه مورد نظر انجام شده و پیمانکار منتخب از هفته دوم اردیبهشت 92 کار خود را آغاز نموده است. |

- وضعيت قراردادها،

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 394 | 560 | 999 | 24 | 195 | 169 | 76 | 192 |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 20/9/91 | 29/12/90 | --- | 14/8/91 | 20/5/91 | 1/7/90 | 15/7/901 | 1/1/92 |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 20/9/90 | 12/6/90 | 5/7/90 | 12/6/90 | 20/4/90 | 20/3/90 | 15/4/90 | 1/1/91 |
| شركت طرف قرارداد |  | شرکت خدمات مسافرت هوائی ژوبین گشت پارس | شرکت تعاونی مینی بوسداران و سواری کرایه بوشهر | آقای امین پارسا | هتل آسمان | آقای امیر جعفری | ------- | هتل آپارتمان میزبان | شرکت همکاران سیستم |
| وضعيت قرارداد |  | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته |
| موضوع قرارداد |  | خرید بلیط و رزرو هتل | تعاونی مینی بوسداران | قرارداد جذب منابع انسانی | اسکان کارکنان | خرید نرم افزار منابع انسانی | 4 دستگاه ویلای بابلسر | 3 واحد آپارتمان مشهد | پشتیبانی نرم افزار |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 37 | 64 | 75 | 1933 | 49 | 59 | ماهیانه | 40 |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 30/9/91 | 15/7/91 | 25/8/91 | 25/8/91 | 30/9/91 | 25/8/91 | 30/12/91 | 29/4/91 |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 1/7/91 | 15/6/91 | 25/8/91 | 25/8/91 | 23/8/91 | 25/8/91 | 1/10/91 | 29/4/90 |
| شركت طرف قرارداد |  | آبادگران نخلستان | آقای دکتر عباس آرمین | آموزش پرورش فارس | آموزش پرورش بوشهر | شرکت آبنوس صنعت آسیا | مدرسه البرز | علی اکبر بقالان | بیمارستان امیر المومنین نهاجای بوشهر |
| وضعيت قرارداد |  | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته |
| موضوع قرارداد |  | تأمین ماشین آلات | معاینات دوره ای کارکنان | برگزاری آزمون دوره ای کارکنان | برگزاری آزمون دوره ای کارکنان | هزینه تجهیزات فنی آموزش | برگزاری آزمون | آموزش آتش نشانی | معاینات پزشکی |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 72 | 5 | 85 | 150 | 130 | 130 | 130 | 500 ودیعه |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 1/7/91 | 30/12/91 | 3/3/91 | 18/7/91 | 15/7/91 | 15/7/91 | 15/7/91 | 15/7/91 |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 27/3/91 | 16/1/91 | 3/3/91 | 30/5/91 | 18/3/91 | 18/3/91 | 18/3/91 | 18/3/91 |
| شركت طرف قرارداد |  | مسعود صفر زاده ملکی | آقای عبالحمید فاضل | بیمارستان بعثت نهاجا | سیامک فقیه | جعفر هرسیچ | مختار رضائی | محمد حسین زاده | بهزاد سبز گلی |
| وضعيت قرارداد |  | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته |
| موضوع قرارداد |  | ثبت نام اینترنتی کارکنان | کارشناسی | خدمات پزشکی | اجاره ویلای نمک آبرود | اجاره ویلای نمک آبرود | اجاره ویلای نمک آبرود | اجاره ویلای نمک آبرود | اجاره ویلای نمک آبرود |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 500 ودیعه | 500 ودیعه | 500 ودیعه | 500 ودیعه | 500 ودیعه | 200 ودیعه+ 70 اجاره | 350 ودیعه | 530 ودیعه+ 120 اجاره |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 10/7/92 | 1/4/92 | 1/3/92 | 1/4/92 | 1/2/92 | 20/12/91 | 20/12/90 | 20/12/91 |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 10/7/91 | 1/4/91 | 1/3/91 | 1/4/91 | 1/2/91 | 20/12/90 | 20/12/89 | 20/12/90 |
| شركت طرف قرارداد |  | کرامت اله بهادری | هومان رفیعی | علیرضا طالبیان زاده | امیر طالبیان زاده | هلیا طالبان زاده | نوروزی | عبدالرضا یوسف پور | زویا روشنایی |
| وضعيت قرارداد |  | جاری | جاری | جاری | جاری | جاری | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته |
| موضوع قرارداد |  | اجاره آپارتمان شیراز | اجاره آپارتمان شیراز | اجاره آپارتمان شیراز | اجاره آپارتمان شیراز | اجاره آپارتمان شیراز | اجاره آپارتمان کیش | اجاره آپارتمان کیش | اجاره آپارتمان کیش |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 2401 | ماهیانه | ماهیانه | 162 | 135 | 162 | 162 | 162 |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 30/3/91 | 15/1/92 | 30/8/93 | 1/1/92 | 1/1/92 | 1/1/92 | 1/1/92 | 1/1/92 |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 24/12/90 | 15/1/91 | 1/2/92 | 1/1/91 | 1/1/91 | 1/1/91 | 1/1/91 | 1/1/91 |
| شركت طرف قرارداد |  | دانشگاه صنعت آب و برق | مهدی اخلاقی منش | میریلا احمدی | اسفندیار جمالی | حسین جهان بخت | حیدر نعمتی | ابراهیم خضری | سهراب حسن میمندی |
| وضعيت قرارداد |  | خاتمه یافته | خاتمه یافته | جاری | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته |
| موضوع قرارداد |  | دوره آموزشی بدو استخدام | اجاره اتومبیل | آموزش زبان روسی | اجاره خودرو | اجاره خودرو | اجاره خودرو | اجاره خودرو | اجاره خودرو |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 120 | 135 | 8641 | 1009 | 400 | 673 | 1368 | ماهیانه |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 1/1/92 | 1/1/92 | 1/12/92 | 1/12/92 | 20/5/91 | 1/11/91 | 1/11/92 | 20/8/91 |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 1/1/91 | 1/1/91 | 1/12/91 | 1/12/91 | 20/3/91 | 1/2/91 | 1/11/91 | 20/4/91 |
| شركت طرف قرارداد |  | زهرا ناظریان | مقداد اسماعیلی | متفکران جهان اندیش | متفکران جهان اندیش | تعمیرات نیروی برق اصفهان | سازمان اتوبوسرانی شهرداری بوشهر | متفکران جهان اندیش | امین پارسا |
| وضعيت قرارداد |  | خاتمه یافته | خاتمه یافته | جاری | جاری | خاتمه یافته | خاتمه یافته | جاری | خاتمه یافته |
| موضوع قرارداد |  | اجاره خودرو | اجاره خودرو | تهیه مواد اولیه غذای کارکنان | آماده سازی و طبخ | خدمات کارشناسی | ایاب و ذهاب کارکنان | ایاب و ذهاب کارکنان | جذب منابع انسانی |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

| ميزان تعهدات پرداخت نشده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كاركرد هزينهاي (م ريال) | تا انتهاي سال 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تا انتهاي سال 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مبلغ قرارداد (م ريال) | افزايش / كاهش 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اوليه | 240 | 412 | 137 | 72 | 63 | 890 |  |  |
| كد / عنوان پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ پاياين |  | 30/12/91 | 30/12/91 | 30/12/91 | 30/12/91 | 30/12/91 | 1/3/92 |  |  |
| تاريخ شروع عملياتي |  | 1/7/91 | 1/7/91 | 1/7/91 | 1/5/91 | 1/6/91 | 1/3/91 |  |  |
| شركت طرف قرارداد |  | محمد حسین مظلومی | عباس مرشدی | فرهاد جفره | قاسم چترباز | حمیدرضا جهانی | سید علی محمودی |  |  |
| وضعيت قرارداد |  | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | خاتمه یافته | جاری |  |  |
| موضوع قرارداد |  | اجاره دستگاه بالابر | اجاره ماشین سه کاره | اجاره یک دستگاه تراکتور | ایاب و ذهاب پرسنل درمانگاه | ایاب و ذهاب پرسنل درمانگاه | آموزش نیروی انسانی مجتمع نور |  |  |
| كد قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

- درآمدها و هزينهها،

| درآمدها |  | هزينهها |  |
| --- | --- | --- | --- |
| انرژي نوين | مثال: 100 م ريال | اهداف و برنامهها | 0 |
| فروش محصولات و ارائه خدمات | 404،148 | جاري – نيروي انساني | 188،100 |
| قرض | 0 | جاري عمومي | 295،4 |
| وام | 0 | اموال سرمايهاي | 321،9 |
| ساير | 596،10 | ساير | 0 |
| مجموع | 000،159 | مجموع | 804،113 |

- وضعيت درآمدها،

| رديف | موضوع درآمد | ميزان درآمد در سال 90 |  | ميزان درآمد در سال 91 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تعهدي / قراردادي | نقدي / محقق شده | تعهدي / قراردادي | نقدي / محقق شده | مطالبات باقي مانده |
| 1 | قرارداد تعمیرات - جذب نیروی نیروی انسانی | 817،86 | 131،48 | 407،222 | 404،148 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |

- هزينههاي نيروي انساني (هزينههاي نيروي انساني، اعم از پروژه و غير پروژه در اين جدول درج ميگردد.)،

| موضوع | عملكرد سال 90 | پيشبيني سال 91 | عملكرد سال 91 |
| --- | --- | --- | --- |
| حقوق و مزايا | 241،15 | 496،48 | 496،48 |
| اضافه كار | 699،1 | 356،6 | 356،6 |
| بازنشستگي و بيمه سهم كارفرما | 008،6 | 044،21 | 044،21 |
| پرداختي بازخريد سنوات و مزاياي پايان خدمت | 285،1 | 536،4 | 536،4 |
| عيدي | 024،2 | 708،2 | 708،2 |
| هزينه سفر و فوقالعاده | 22 | 19 | 19 |
| بيمههاي تكميلي | 147 | 433 | 433 |
| هزينههاي آموزشي | 74 | 10 | 10 |
| پوشاك و البسه | 60 | 389 | 389 |
| هزينه غذا | 269،1 | 979،1 | 979،1 |
| حقوق و نيروي انساني خريد خدمات | 457،6 | 809،13 | 809،13 |
| طرح انگيزشي و پاداش (فردي – گروهي) | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 743،1 | 409 | 409 |
| جمع | 029،36 | 188،100 | 188،100 |

- هزينههاي عمومي،

| موضوع |  | عملكرد سال 90 | پيشبيني سال 91 | عملكرد سال 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هزينههاي عمومي | نگهداري و تعميرات (فني و پشتيباني) | 23 | 53 | 53 |
|  | بيمه داراييها | 2 | 61 | 61 |
|  | بيمه قراردادها | 0 | 0 | 0 |
|  | اجاره اراضي و ابنيه مسكوني و اداري | 153،1 | 236 | 236 |
|  | مصارف و ملزومات | 58 | 224 | 224 |
|  | پذيرايي، تشريفات و مراسم | 941 | 447 | 447 |
|  | خدمات تخصصي و حقالمشاوره | 28 | 161 | 161 |
|  | خدمات بهداشتي و درماني (بجز بيمه تكميلي) | 0 | 0 | 0 |
|  | تفريحي، رفاهي و ورزشي (عمومي) | 396 | 15 | 15 |
|  | عضويت / خريد / چاپ / تكثير كتاب و نشريات | 42 | 60 | 60 |
|  | نرمافزار / اينترنت | 64 | 79 | 79 |
|  | ساير (با ذكر موضوع) | 0 | 27 | 27 |
| خريد مواد اوليه و كالاي عمومي | مواد اوليه | 0 | 0 | 0 |
|  | قطعات يدكي ماشينآلات و تجهيزات | 0 | 366 | 366 |
|  | لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي | 0 | 0 | 0 |
|  | مواد، لوازم و تجهيزات پزشكي و داروئي | 0 | 0 | 0 |
|  | لوازم و تجهيزات ايمني و آتشنشاني | 0 | 0 | 0 |
|  | ساير –لوازم عمومی | 3 | 0 | 0 |
| حمل و نقل | اياب و ذهاب (سرويس كاركنان و ...) | 370 | 12 | 12 |
|  | حمل و نقل كالا و مواد | 0 | 313 | 313 |
|  | سوخت وسايل نقليه | 11 | 0 | 0 |
|  | كرايه ماشينآلات (به جز اياب و ذهاب) | 0 | 17 | 17 |
|  | ساير با ذكر موضوع | 0 | 0 | 0 |
| خدمات دولتي | آب | 0 | 0 | 0 |
|  | برق | 0 | 0 | 0 |
|  | تلفن | 24 | 33 | 33 |
|  | گاز | 0 | 0 | 0 |
|  | گازوييل | 0 | 0 | 0 |
|  | عوارض و ماليات | 0 | 0 | 0 |
| هزينههاي مالي | كارمزد بانكي | 3 | 2 | 2 |
|  | حسابرسي و خدمات مالي | 0 | 0 | 0 |
|  | ساير هزينههاي مالي | 26 | 42 | 42 |
| ديون سنواتي (با ذكر موضوع) |  | 0 | 0 | 0 |
| ساير آگهی |  | 247 | 456 | 456 |
| سایر حفاظتی و امنیتی |  | 156 | 0 | 0 |
| حق اثبت و حقوقی |  | 2 | 12 | 12 |
| استهلاک |  | 272 | 172،1 | 172،1 |
| کمک بلاعوض – مجتمع نور |  | 0 | 500 | 500 |
| اشتراک |  | 0 | 7 | 7 |
| جمع |  | 821،3 | 295،4 | 295،4 |

- اموال سرمايهاي غير پروژهاي،

| موضوع | عملكرد سال 90 | پيشبيني سال 91 | عملكرد سال 91 |
| --- | --- | --- | --- |
| ساختمان و زمين | 960،30 | 0 | 0 |
| اثاثيه و لوازم اداري | 73 | 673،1 | 673،1 |
| تجهيزات، ماشينآلات و تاسيسات | 0 | 115 | 115 |
| تجهيزات آزمايشگاهي | 0 | 0 | 0 |
| ابزارآلات | 0 | 0 | 0 |
| وسايل نقليه | 522 | 500،7 | 500،7 |
| دارايي نامشهود | 17 | 33 | 33 |
| جمع | 572،31 | 321،9 | 321،9 |

- وضعيت نيروي انساني،

- خلاصه تغييرات نيروي انساني،

| توضيحات | مصوبه 9/89 مورخ 15/12/89 هیئت مدیره شرکت تپنا به منظور جذب 200 نفر در ساختار بهره برداری و 150 نفر در ساختا تپنا | مجوز از قائم مقام سازمان ذیل نامه 1445-91 مورخ 02/02/91 |  |  | نامه های 32140-1100-LTR مورخ 20/12/90 و 34865-1100-LTR مورخ 23/01/91 | مجوز طی نامه های 45432و45431-1600-LTR و 47297-1600-LTR و 45432-1600-LTR و 51859-1600-LTR و 51962-1600-LTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دليل | تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شرکت تپنا | تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی | انتقال امور اداری شرکت تپنا از تهران به بوشهر | انصراف از کار در بوشهر | از ساختار نیروهای اجرایی شرکت تپنا جهت تکمیل ساختار شرکت بهره برداری تخصیص یافته اند | مامور از شرکت بهره برداری به شرکت تپنا |
| تعداد | 49 | 65 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| شرح كاهش / افزايش | افزایش |  | کاهش |  | تغییر وضعیت | مامور |
| رديف | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |

- وضعيت نيروي انساني موجود،

| تعداد نفرات پايان سال 91 به تفكيك نوع استخدام | جمع | - | 3 | - | - | 105 | 126 | 145 | 3 | 2 | 384 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ساير | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | امريه | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | راستين خدمات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | مامور از ساير شركتها / دستگاهها | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
|  | قراردادي | - | - | - | - | 102 | 125 | 145 | 3 | 2 | 377 |
| تعداد نفرات | انتهاي 91 | - | 3 | - | - | 105 | 126 | 145 | 3 | 2 | 384 |
|  | انتهاي سال 90 |  | - | - | - | 75 | 87 | 108 | 2 | 1 | 273 |
|  | بر اساس مصوبه شماره 5-90 مورخ 01/05/91 | 2 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
| سمت |  | معاون | مدير | رئيس | مسئول | كارشناس | تكنسين | کارگر فنی | كارمند | خدماتي | جمع |
| رديف |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |

رضا بنازاده

مدیرعامل شرکت تپنا