به نام خدا



قرارداد

تامين دستگاه­ KONHA KOSIS-F و انجام خدمات بازرسي دستگاه مولد بخار واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر

**كارفرما: شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژی اتمی ايران**

**پيمانكار: شركت ارمغان صنعت سيراف**

**شماره قرارداد: ............................**

**تاريخ قرارداد: .............................**

 **اين قرارداد در تاريخ 10/11/1399 بين شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژی اتمی ايران با شناسه ملي 10101336242 به نمايندگي آقاي محمود جعفري به­عنوان مديرعامل و آقاي سياوش تاجبخش به عنوان نماينده­ي منتخب هيات مديره كه از اين پس در اين قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود از يك طرف و شركت ارمغان صنعت سيراف با شماره ثبت 9118، شناسه ملي 10960031318 به نمايندگی آقاي اسماعيل ابراهيم­زاده به عنوان مديرعامل دارنده امضاء تعهدآور كه از اين پس در اين قـرارداد پيمانكار ناميده مـي­شود از طـرف ديگر، با شـرايط زير منعقـد گرديد.**

**ماده 1 : تعاريف :**

1. **كالا : هر تجهيز و يا قطعه اي كه به منظور استفاده در نيروگاه اتمي بوشهر وارد سايت مي گردد.**
2. **قبض انبار : سندي كه پس از دريافت كالا در انبار قطعات يدكي شركت بهره برداري توسط گروه انبار، قطعات يدكي تنظيم و صادر مي گردد. اين سند صرفا به منزله دريافت محموله مي باشد و هرگونه پذيرش و عدم پذيرش كالا پس از انجام كنترل ورودي صورت مي پذيرد.**
3. **كنترل ورودي: گزارشي كه پس از انجام بازديدها، اندازه گيريها و تست هاي لازم و بررسي مدارك و مستندات فني همراه كالا تنظيم و توسط نمايندگان پيمانكار و كارفرما امضا و تاييد مي گردد مبني بر اينكه هيچ گونه مغايرتي در كالا وجود ندارد.**
4. **تحويل موقت: پس از انجام موفقیت آميز كنترل ورودي كالا صورت جلسه مربوط با حضور نمایندگان كارفرما و پيمانكار تنظيم و كالا بطور موقت تحويل مي گردد.**
5. **تحويل دايم: پس از اتمام تعهدات قراردادي پيمانكار و اتمام دوره گارانتي، صورت جلسه با حضور نمايندگان كارفرما و پيمانكار تنظيم و كالا بطور دايم تحويل كارفرما مي گردد.**
6. **عدم تطابق: هرگونه انحراف از الزامات فني ذكر شده در مدارك و مشخصات كالا كه در زمان انجام كنترل ورودي مشخص شده و توسط كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي گردد.**
7. **مدارك همراه كالا: دستورالعمل­هاي بهره­برداري، نگهداري و تعمیرات، گواهي نامه­هاي فني، نقشه­هاي انفجاري، اتصالات بلوك دياگرام و انواع مدارک فني و بازرگاني كه در متن قرارداد بعنوان مدارك الزامي اشاره مي­گردد.**
8. **كميسيون پذيرش: تيمي مشتكل از نفرات اشاره شده زير مي­باشد كه وظيفه تحويل و پذيرش كالا را برعهده دارند:**

**- نماينده قانوني مديرعامل شركت توليد و توسعه؛**

**- نماينده شركت بهره­برداري بعنوان تحويل گيرنده و استفاده كننده كالا؛**

**- نماينده مديريت حقوقي و قراردادها؛**

**- امين اموال؛**

**- نماينده معاونت فني مهندسي و يا مهندسين مشاور در صورت نياز.**

1. **امين اموال: ماموري كه از بين كاركنان رسمي و يا ثابت كارفرما مشخص شده و مسئوليت تحويل و تحول و تنظيم حساب­هاي اموال و اوراقي مربوط به قرارداد حاضر را برعهده دارد؛**
2. **محل تحويل: سايت نيروگاه اتمي بوشهر مي­باشد.**

**ماده 2 : موضوع قرارداد**

تامين دستگاه­ بازرسي مولدبخارKONHA KOSIS-F با مشخصات فني مندرج در جدول پيوست شماره 2 و تحويل آن در سايت نيروگاه اتمي بوشهر و انجام فعاليت­هاي بازرسي دستگاه مولد بخار بر اساس شرح خدمات اشاره شده در پيوست شماره 3.

**ماده3 : اسناد و مدارك**

اين قرارداد، شامل اسناد و مدارك زير است:

* 1. متن قراداد حاضر؛
  2. پيوست شماره 1: جدول آناليز قيمت؛
  3. پيوست شماره 2 : مشخصات فني دستگاه KONHA KOSIS-F؛
  4. پيوست شماره 3: شرح خدمات مربوط به انجام فعاليت­هاي بازرسي دستگاه مولد بخار؛
  5. پيوست شماره 4: برنامه زمان­بندي انجام خدمات بازرسي دستگاه مولد بخار
  6. **مدارک فنی شامل: دستورالعمل­هاي بهره­برداري، تعميراتي و مدارك كارخانه­اي، تست­هاي پذيرش كارخانه­اي، گواهي نامه­هاي فني، مجوزهاي فني – توليدي اخذ شده از مراجع ذي صلاح**
  7. اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و در چارچوب اسناد و مدارك قرارداد تهيه شده و ممكن است به صورت شرح خدمات، نقشه، دستورالعمل­هاي كاري و صورتمجلس باشد و به منظور اجراي قرارداد به پيمانكار ابلاغ مي­شود يا بين طرفين قرارداد مبادله مي‌گردد نيز جزء اسناد و مدارك قرارداد به شمار مي‌آيد.

**ماده 4 : زمان شروع، مدت قرارداد و محل انجام كار**

1. مدت زمان قرارداد برای انجام کلیه تعهدات پيمانكار از تاریخ شروع قرارداد به مدت 5 (پنج) ماه به شرح زير مي­باشد:

- مدت زمان تامين دستگاه بازرسي و تحويل آن در سايت نيروگاه اتمي بوشهر، از زمان دريافت پيش پرداخت 4 (چهار) ماه؛

- مدت زمان انجام خدمات بازرسي دستگاه مولد بخار، از زمان شروع فعاليت­هاي تعميرات برنامه­ريزي شده و ورود دستگاه بازرسي به سايت نيروگاه، 1 (يك) ماه مي­باشد.

1. این قرارداد از تاریخ ابلاغ توسط كارفرما نافذ و از تاریخ پرداخت اولين مرحله پیش­پرداخت شروع خواهد شد. در صورت عدم ارائه ضمانتنامه معتبر پیش­پرداخت توسط پيمانكار ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ قرارداد، شروع قرارداد 15 روز پس از ابلاغ قرارداد خواهد بود.
2. پيمانكار موظف است كالاي موضوع قرارداد را در محل مورد نظر كارفرما به نشاني بوشهر- سايت نيروگاه اتمي به كارفرما تحويل نمايد.

**ماده 5 : مبلغ قرارداد**

مبلغ قرارداد براي انجام كامل موضوع 289/471/861/161 (يكصد و شصت و يك ميليارد و هشتصد و شصت و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و نه) ريال به شرح جدول پيوست شماره 1 مي­باشد.

**تبصره 1:** كارفرما مي­تواند مبلغ قرارداد را بر اساس تغييرات شرح خدمات موضوع قرارداد و يا ابلاغ كارهاي جديد تا سقف 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد افزايش و يا در صورت صلاحديدكاهش دهد.

**تبصره 2** : به مبلغ اين قرارداد هيچگونه تعديلي و تفاوت بهايي تعلق نمي‌گيرد.

**تبصره 3**: با توجه به اينكه كالاي موضوع قرارداد، كاملاً وارداتي بوده و هرگونه نوسان در نرخ ارز (يورو/ ريال) مي تواند در قيمت تمام شده آن و انجام به موقع قرارداد تاثير گذار باشد. مقرر گرديد نوسانات بيش از 2% نرح ارز تا پرداخت پيش پرداخت مرحله اول، بر اساس نرخ ارز سامانه نيما، محاسبه و بر اساس آن مبلغ كل قرارداد اصلاح گردد.

تبصره4: در صورت پرداخت هزينه­هاي مربوط به عوارض و حقوق گمركي توسط پيمانكار جهت ترخيص كالا از مبادي گمرك جهموري اسلامي ايران، هزينه­هاي مربوطه علاوه بر مبلغ قرارداد، با ارائه اسناد مثبت در وجه پيمانكار پرداخت مي­گردد.

تبصره5: كليه هزينه­هاي مربوط به بالاسري پيمانكار، بيمه، حمل و نقل كالا، انتقال ارز، ماليات­هاي مرتب بر موضوع پيمان، آموزش، تجهيز كارگاه، نصب و راه­اندازي، ترانسفر و اسكان كارشناسان كارخانه سازنده، تهيه و تدوين مدارك و دستورالعمل هاي فني و ساير هزينه­هاي مربوطه در مبلغ قرارداد پيش بيني شده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه­اي صورت نمي­پذيرد.

**ماده6: نحوه پرداخت**

1. **كارفرما موافقت مي­نمايد در صورت درخواست كتبي پيمانكار، پس از ابلاغ پيمان در قابل ارائه ضمانت نامه معتبر و مورد قبول كارفرما، مبالغ زير بعنوان پيش پرداخت در وجه پيمانكار پرداخت گردد:**

**- مرحله اول پيش پرداخت: مبلغ 000/000/000/50 (پنجاه ميليارد) ريال پس از ابلاغ قرارداد؛**

**- مرحله دوم پيش پرداخت: مبلغ 000/000/000/30 (سي ميليارد) ريال پس از ساخت دستگاه و انجام موفقيت آميز تست عملكرد آن در محل كارخانه شركت سازنده؛**

**- مرحله سوم پيش پرداخت: مبلغ 000/000/000/10 (ده ميليارد) ريال جهت انجام خدمات بازرسي پس از تحويل دستگاه در سايت نيروگاه اتمي بوشهر؛**

**مبالغ پيش­‌پرداخت­هاي اشاره شده بالا از صورت حسابهاي تاييد شده پيمانكار كسر خواهد شد.**

1. **پس از تحويل دستگاه بازرسي در سايت نيروگاه اتمي بوشهر و انجام خدمات فني مربوطه، پيمانكار صورت­حساب مربوط به خدمات موضوع پيمان را بصورت مكتوب به كارفرما ارائه مي­نمايد. صورت­حساب­هاي ارسالي پس از تاييد دستگاه نظارت،كسر كسور قانوني و قراردادي در وجه پيمانكار پرداخت مي­گردد.**

**ماده 7 : كسور قرارداد، حسن انجام كار و تضمين انجام تعهدات**

1. تمامي كسور قانوني و قراردادي اين قرارداد به جز ماليات بر ارزش افزوده (در صورت شمول) بر عهده پيمانكار مي‌باشد.
2. به منظور تضمين انجام تعهدات، پيمانكار موظف مي­باشد همزمان با امضاء قرارداد، ضمانت نامه قابل قبول كارفرما معادل 10% (ده درصد) مبلغ قرارداد به كارفرما تسليم نموده يا معادل مبلغ مذكور را بصورت نقدي به حسابي كه كارفرما مشخص مي­نمايد واريز و رسيد آن را ارائه نمايد. ضمانت نامه يا سپرده اشاره شده پس از اتمام كامل تعهدات قراردادي و تاييد دستگاه نظارت، آزاد مي­گردد؛
3. جهت انجام خدمات دوره گارانتي موضوع قرارداد ميزان 10% (ده درصد) از صورتحساب پيمانكار بعنوان سپرده حسن انجام كار، كسر مي­گردد كه پس از سپري شده دوره تضمين و با تاييد دستگاه نظارت و كميسيون پذيرش به كارفرما عودت مي­گردد. اگر در دوره تضمين نقص و عيبي در كالا كارفرماي شده مشاهده گرديد كه ناشي از عمكلرد كارفرما نباشد، پيمانكار مي بايست نسبت به رفع نقص و يا تامين جايگزين در مدت زمان توافق شده اقدام نمايد؛

تبصره1: در صورت درخواست پيمانكار، مبلغ كسر شده بابت حسن سپرده انجام كار، در قبال ارائه ضمانت نامه معادل و مورد قبول كارفرما در وجه پيمانكار برگشت داده مي­شود..

**ماده 8: دستگاه نظارت**

8-1 از طرف كارفرما نظارت بر حسن اجراي تعهدات موضوع قرارداد، به شركت بهره­برداري نيروگاه اتمي بوشهر مي­باشد.

8-2 حدود اختيارات دستگاه نظارت به شرح زير مي­باشد:

- بررسي و تاييد صورت­حساب­هاي ارائه شده توسط پيمانكار؛

- نظارت بر حسن انجام فعاليت­هاي قراردادي؛

- هماهنگي و برگزاري جلسات فني، تنظيم صورتجلسات و ابلاغ آن به پيمانكار؛

- كنترل برنامه زمانبدي اجراي قرارداد،

- تنظيم و ابلاغ اخطار و تذكرات كتبي به پيمانكار؛

- تنظيم و ابلاغ دستور كار؛

- شركت در جلسات هماهنگي فني، كنترل ورودي، تحويل موقت و دايم.

**ماده 9 : تعهدات پيمانكار**

1. پيمانكار متعهد گرديد كليه خدمات موضوع قرارداد را به بهترين شيوه و با دقت و مراقبت كامل طبق نظر و رضايت كارفرما يا نمايندگان وي بر اساس مفاد قرارداد به انجام رساند؛
2. پيمانكار متعهد مي­گردد تامين دستگاه بازرسي مولد بخار را از سازنده صاحب صلاحيت و داراي مجوز لازم تامين نمايد. هرگونه قصور و كوتاهي در اين خصوص بر عهده پيمانكار مي­باشد؛
3. پيمانكار موظف مي باشد در صورت نياز و بنا به اعلام كارفرما، هماهنگي­هاي لازم جهت حضور نماينده فني كارفرما در محل كارخانه به منظور نظارت بر فرآيند ساخت را فراهم نمايد؛
4. پيمانكار موظف مي­باشد كالاي موضوع پيمان را مطابق اصول فني متعارف و استانداردهاي بين المللي به نحوي بسته­بندي نمايند كه از هرگونه آسيب در زمان جابجايي، حمل و تخليه مصون بماند؛
5. تست عملکردی و کارخانه­ای دستگاه با حضور نماينده كارفرما انجام مي­پذيرد. در این راستا پیمانکار موظف مي­باشد حداقل 45 روز قبل از انجام تست عملکردی و کارخانه ای نسبت به اطلاع رسانی رسمی و ارسال دعوت نامه رسمي اقدام نماید. همچنين پیمانکار مي­بايست با هماهنگي كارخانه سازنده کلیه مدارک و تجهیزات لازم جهت اجرای تست های کارخانه­ای را اماده نماید؛
6. پیمانکار موظف است کلیه مدارک طراحی، ساخت و بهره برداری از دستگاه و پروب های مربوطه و همچنین مدارک و دستورالعمل های مربوط به انجام بازرسی تست های eddy current و تست چشمی را پس از انعقاد قرار داد و مدارک نهایی را پس از پایان کار به نیروگاه تحویل نماید؛
7. **پيمانكار موظف مي­باشد ليست اقلام مصرفي و قطعات يدكي پرمصرف را تهيه و بصورت مكتوب به كارفرما ارائه نمايد؛**
8. **پيمانكار متعهد مي­گردد نقشه­هاي ساخت و مدارك مربوطه را جهت بومي سازي پروب­ها و ساير قطعات مربوط به دستگاه بازرسي مولد بخار** KONHA KOSIS-F را **به كارفرما تحويل نمايد. در صورت لزوم به حضور نماينده كارخانه سازنده در محل ساخت اقلام اشاره در داخل كشور، پيمانكار موظف مي­باشد با هزينه خود، نسبت به سازماندهي حضور كارشناسان مربوطه اقدام نمايد؛**
9. **پيمانكار متعهد مي­گردد پس از اتمام دوره گارانتي و پذيرش نهايي كالا، حداقل به مدت 10 سال خدمات پس از فروش را در قبال دريافت هزينه به كارفرما ارائه نمايد؛**
10. **پيمانكار مي­بايست از پرسنل دارای صلاحیت و مورد تاييد كارفرما جهت انجام تست های بازرسي مولد بخار استفاده نماید؛**
11. **پيمانكار تعهد مي­نمايد كليه مشخصات اعم از كميت و كيفيت كالا را در زمان تامين آن رعايت نموده و هرگونه تغييرات در خصوص مشخصات فني و تعداد را قبلا به صورت مكتوب به كارفرما اطلاع داده و با هماهنگي و تاييد كارفرما در اين خصوص اقدام نمايد؛**
12. **پيمانكار تعهد مي­نمايد كليه مدارك و دستورالعمل­هاي مربوط به تجهيزات موضوع پيمان از جمله ديتاشيت، گواهي­نامه­هاي فني، استانداردهاي ساخت، بهره­برداري، سرويس فني و ساير اسناد محصول را همراه با ارسال كالا به كارفرما تحويل نمايد؛**
13. **پيمانكار متعهد مي­گردد هر گونه اطلاعات را كه در نتيجه اجراي قرارداد (اعم از موضوع قرارداد يا ديگر عمليات نيروگاه) كسب مي‌نمايد پوشيده نگاه داشته و از افشاي آنها نزد افراد و يا موسسات مختلف خودداري نمايد. تعهد پيمانكار در اين خصوص به طور مداوم بوده و مسئوليت وي در اين زمينه با اتمام كار و پايان قرارداد قطع نخواهد شد. در صورت تخلف پيمانكار از اين امر علاوه بر جبران كليه خسارات وارده به كارفرما (به تشخيص كارفرما), پيمانكار تحت عنوان افشاء اسرار دولتي تحت پيگرد قانوني نيز قرار مي­گيرد؛**
14. **پيمانكار تاييد مي­نمايد كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه­هاي تامين اجتماعي و قوانين مربوط به مالياتها، به صورت كامل مطلع بوده و همه آنها را رعايت خواهد كرد و كارفرما هيچ­گونه مسئوليتي در قبال پيمانكار و كاركنان وي ندارد؛**
15. **پيمانكار تعهد مي نمايد گواهينامه Certificate of origin و سایر مدارک لازم جهت اثبات اصالت تجهیزات (اوریجینال بودن) را به كارفرما تحویل نماید؛**
16. **پيمانكار تعهد مي­نمايد كالا را مطابق با مدت زمان تعیین شده در قرارداد تامین و در محل نیروگاه اتمی بوشهر تحویل نمايد. هرگونه خسارات ناشي از تاخير كه منجر به تاخير در فعاليت هاي اجرايي كارفرما گردد بعهده پيمانكار بوده و موظف به جبران آن مي­باشد؛**
17. **پيمانكار تعهد می­نماید هماهنگی­های لازم را جهت نصب و راه­اندازی دستگاه بازرسي مولد بخار توسط نماینده کارخانه سازنده در نیروگاه اتمی بوشهر انجام دهد. كليه هزينه­هاي مربوطه به ترانسفر، اقامت و پذيرايي كارشناسان كارخانه سازنده بر عهده پيمانكار مي­باشد؛**

**ماده 10 : تعهدات كارفرما**

1. كارفرما مطابق با ماده 6 قرارداد حاضر نسبت به پرداخت مطالبات پيمانكار و با درخواست كتبي از طرف وي، اقدام مي­نمايد؛
2. كارفرما هماهنگي لازم را در خصوص ورود نماينده/ نمايندگان پيمانكار به سايت نيروگاه اتمي بوشهر انجام مي­دهد؛
3. كارفرما هرگونه تغييرات در مشخصات فني و مقدار كالا/ اقلام مورد نياز را كتبا به پيمانكار اطلاع داده و هماهنگي هاي لازم را در اين خصوص بعمل مي­آورد؛

**ماده 11: شرايط تحويل:**

11-1 كالاي موضوع قرارداد مي­بايست نو، سالم و فاقد هرگونه عيب و بر اساس مشخصات فني مندرج در جدول پيوست شماره 2 تامين گردد؛

11-2 پيمانكار مي­بايست مطابق با برنامه زماني قيد شده در قرارداد، پس از آماده شدن كالاي موضوع قرارداد و حداقل 5 روز قبل از موعد تحويل، ساعت و روز تحويل را دقيقا معين و به كارفرما اعلام نمايد. تحويل بايد در اوقات اداري و غير تعطيل صورت گيرد؛

11-3 قبض انبار حداكثر دو روز پس از تحويل كالا در سايت نيروگاه اتمي بوشهر، توسط نماينده كارفرما تنظيم مي­گردد. صدور قبض انبار صرفاً به منزله رسيد كالا به سايت نيروگاه مي­باشد، بررسي و تاييد كميت و كيفيت كالا در زمان انجام كنترل ورودي مشخص مي­گردد؛

11-4 پس از ارائه مدارك و پكينگ ليست توسط پيمانكار، كنترل ورودي كالا در سايت نيروگاه اتمي بوشهر توسط كميته­اي كه متشكل از نمايندگان كارفرما، دستگاه نظارت و پيمانكار مي­باشد صورت خواهد گرفت. گزارشات مربوط به كنترل ورودي، پس از تاييد طرفين، توسط كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي­گردد؛

11-5 در صورت وجود هرگونه مغايرت در كميت و كيفيت كالا با مشخصات فني مندرج در پيوست شماره دو، پيمانكار مي­بايست بر اساس برنامه زماني توافق شده با كارفرما نسبت به رفع مغايرت موجود اقدام نمايد؛

11-6 در صورت انجام موفقيت آميز كنترل ورودي و بنا به درخواست كتبي پيمانكار، صورتجلسه تحويل موقت دستگاه بازرسي مولد بخار، توسط كميته­اي مربوطه تنظيم و تاييد مي­گردد؛

**ماده 12 : دوره تضمين كالا**

**12-1 دوره تضمين كالاي موضوع قرارداد برابر با دو سال شمسي مي­باشد كه از زمان تاييد صورتجلسه تحويل موقت توسط كميسيون پذيرش مي­باشد. در اين مدت چنانچه كالاي موضوع قرارداد دچار نقص و خرابي غير عمد گردد كه ناشي از قصور پيمانكار در تامين باكيفيت كالا مي­باشد، پيمانكار متعهد مي­گردد با هزينه خود طبق برنامه زماني مورد تاييد كارفرما، نسبت به رفع خرابي اقدام نمايد. هرگاه پيمانكار در انجام تعهدات خود كوتاهي نمايد، كارفرما مي­تواند معايب و يا نواقص را به هر نحوي كه مقتضي بداند رفع نموده و هزينه آن را به اضافه 15% بدون انجام تشريفات قضايي و اداري از محل سپرده حسن انجام كار كار و يا ساير مطالبات/ تضامين وي برداشت نمايد. بديهي است پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نسبت به هزينه هاي انجام شده نخواهد داشت؛**

**12-2 پس از اتمام دوره تضمين و انجام كامل تعهدات پيمانكار و در صورت عدم مشاهده هرگونه عيب و يا نواقصي در موضوع قرارداد، صورتجلسه تحويل نهايي توسط پيمانكار تنظيم و مورد تاييد اعضاي كميسيون پذيرش، قرار مي­گيرد. از تاريخ تاييد صورتجلسه اشاره شده؛ تعهدات قراردادي پيمانكار خاتمه يافته تلقي مي­گردد؛**

**ماده 13 : تغيير مدت قرارداد**

**در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود:**

**13-1 در صورت تغيير حجم خدمات موضوع قرارداد از سوي كارفرما؛**

**13-2 در موارد بروز حوادث قهريه؛**

**13-3 درصورتيكه قوانين و مقررات جديدي وضع و يا محدوديتهائي ايجاد شود كه در مدت تحويل موثر باشد؛**

**در موارد فوق كارفرما موضوع را مورد مطالعه قرارداده و تغييرات مدت را تعيين و به مدت قرارداد اضافه و يا از آن كسر خواهد نمود.**

**ماده 14 : نصب، راه اندازي و آموزش پرسنل كارفرما :**

**14-1** **پيمانكار موظف مي­باشد نسبت به ارائه آموزش­هاي لازم براي آموزش پرسنل كارفرما به منظور كسب مهارت و توانايي لازم براي بهره­برداري از** دستگاه­ بازرسي مولدبخارKONHA KOSIS-F اقدام نمايد. پس از اتمام آموزش، مجوز لازم از سوي كارخانه سازنده به پرسنل كارفرما اعطا مي­گردد؛

**14-2 پيمانكار مي­بايست نسبت به نصب و راه اندازي دستگاه بازرسي مولد بخار با حضور نمايندگان كارفرما در سايت نيروگاه اتمي بوشهر اقدام نمايد. در صورت نياز به اخذ مجوزهاي لازم براي نصب و راه­اندازي از مراجع ذيصلاح، پيمانكار مي­بايست نسبت به اخذ آن اقدام نمايد. كارفرما همكاري لازم را در اين خصوص انجام خواهد داد.**

**14-3 در صورت بروز هرگونه عيب در نصب و راه­اندازي دستگاه، مسئوليت آن با پيمانكار مي­باشد. در اين خصوص پيمانكار مي­بايست نسبت به رفع عيب در اسرع وقت و بر اساس برنامه زماني مورد تاييد كارفرما اقدام نمايد؛**

**ماده 15: قوانين و مقررات حاكم بر پيمان**

قوانين و مقررات حاكم بر اين پيمان، قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران و شرايط عمومي پيمان­ها است.

**ماده 16 : جرائم تاخير**

چنانچه پيمانكار در تحويل كالاي موضوع قرارداد و انجام خدمات فني طبق برنامه­زمان­بندي تاخير نمايد، كارفرما مي تواند به ازاي هر روز تاخير غيرمجاز مبلغ ........................... ريال تا سقف ........................% مبلغ قرارداد و حداكثر ............... روز را از محل مطالبات و يا تضمين انجام تعهدات پيمانكار برداشت نمايد. پس از آن كارفرما حق دارد علاوه بر كسر مبلغ اشاره شده، نسبت به فسخ و يا تمديد قرارداد اقدام نمايد.

**ماده 17 : فسخ قرارداد**

كارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير قرارداد را فسخ نمايد:

* 1. عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده 20 پيمان و ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما؛
  2. تاخير در اتمام كامل شرح خدمات قرارداد بيش از ...................روز ؛
  3. عدم انجام هريك از تعهدات قراردادي توسط پيمانكار و دريافت بيش از دو اخطار كتبي؛
  4. واگذاري قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه كتبي كارفرما؛
  5. ورشكستگي و يا انحلال شركت پيمانكار؛
  6. شمـول ممنوعيتهاي قانوني منع مداخله در معاملات دولتي براي پيمانكار و يا شـركاء وي؛
  7. توقف و يا قصور در انجام كامل و به موقع تعهدات بدون اجازه كتبي كارفرما و يا علل قهري؛
  8. هرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجراي آن به عوامل كارفرما حق‌العمل، پاداش يا هدايايي داده است و يا آنها يا واسطه‌هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است.

در صورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهاي فوق، كارفرما قرارداد را مشمول فسخ قرار دهد، فسخ قرارداد را به پيمانكار ابلاغ و بدون احتياج به انجام تشريفات قضائي، تضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار پيمانكار به نفع كارفرما ضبط مي­نمايد.

**ماده 18 : خاتمه قرارداد**

**كارفرما مي‌تواند پيش از اتمام قرارداد بدون اينكه در انجام تعهدات قصور يا تقصيري متوجه پيمانكار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه قرارداد گرفته و خاتمه آن را حداقل 10 روز قبل به پيمانكار ابلاغ نمايد. در اين صورت كارفرما تضمين انجام تعهدات را در وجه پيمانكار برگشت داده و كليه هزينه­هاي صورت گرفته توسط پيمانكار را با ارائه اسناد مثبته در وجه پيمانكار پرداخت مي­نمايد.**

**ماده 19 : حل و فصل اختلافات**

در صورت بروز اختلافات بين كارفرما و پيمانكار اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد و يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمايند، از طريق مراجعه به مراجع صالحه قانوني حل و فصل خواهد شد. طرفين ملزم بوده كه تا حل اختلاف، تعهدات قراردادي را اجرا نمايد.

**ماده 20 : حوادث قهريه**

در صورت بروز حوادث قهريه كه غير قابل انتساب به پيمانكار و غير قابل پيش بيني بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهده پيمانكار خارج باشد و انجام تمامي و يا بخشي از خدمات موضوع قرارداد غيرممكن گردد، پيمانكار موظف است مراتب را به اطلاع كارفرما برساند. هرگاه انجام خدمات مذكور به لحاظ تداوم شرايط غير مترقبه در ظرف مهلت تعيين شده ممكن نگردد كارفرما آن بخش از خدماتي را كه به لحاظ حوادث فوق انجام آن غيرممكن شده است از قرارداد حذف و در صورتيكه كل خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث قهريه است ختم قرارداد را به پيمانكار اعلام مي‌‌نمايد. در اينصورت پيمانكار بايد صورتحسابي شامل مبالغي كه بايد به وي پرداخت شود را به كارفرما تسليم نمايد و كارفرما پس از دريافت صورتحساب فوق و رسيدگي، مبالغي را كه به پيمانكار تعلق مي‌‌گيرد، مطابق شرايط قراردادي پرداخت خواهد نمود.

**ماده 20 : نشاني طرفين قرارداد**

نشاني كارفرما : بوشهر- نيروگاه اتمي بوشهر- كدپستي 7518114791 – تلفن4- 31112551- 077

نشاني پيمانكار: بوشهر- محله سنگي غربي- ميدان امام خميني- خيابان فردوسي- شركت ارمغان صنعت سيراف تلفن:09177743101

**چنانچه هر يك از طرفين قرارداد اقامتگاه قانوني خود را تغيير دهد موظف است فوري اقامتگاه قانوني خود را به طرف ديگر اطلاع دهد، در صورت عدم اطلاع اقامتگاههاي قبلي قانوني تلقي شده و هر گونه مكاتبه كه به نشاني‌هاي بالا ارسال گردد، دريافت شده تلقي مي‌‌گردد.**

**ماده 21 : تعداد نسخ قرارداد**

اين قرارداد در 21 ماده و در 4 نسخه تهيه و تنظيم گرديده و به امضاي طرفين رسيده است و كليه نسخ آن داراي اعتبار برابر مي‌باشد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| كارفرما:  شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران |  | پيمانكار:  شركت ارمغان صنعت سيراف |
| **محمود جعفري**  **مدير عامل و عضو هيئت مديره** |  | اسماعيل ابراهيم­زاده  مديرعامل |
|  |  |  |
| **سياوش تاجبخش**  **نماينده­ هيئت مديره** |  |  |

پيوست شماره 1 : جدول آناليز بهاء

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مبلغ كل (ريال) | واحد شمارش | تعداد | شرح | رديف |
| 289/671/896/129 | دستگاه | 1 | تامين و تحويل دستگاه بازرسي KONHA KOSIS-F | **1** |
| عدد | 17 | تامين و تحويل پروب بوبين هيريد |
| عدد | 3 | تامين و تحويل پروب ماتريسي هيريد |
| 000/800/964/31 | نفرساعت | 1344 | \*انجام خدمات بازرسي مولد بخار | **2** |
| 289/471/861/161 | **جمع كل** | | | |

\*هزينه­هاي مربوط به ترانسفر، اسكان و پذيرايي كارشناسان كارخانه سازنده جهت انجام فعاليت بازرسي در رديف 2 جدول فوق منظور گرديده است.

**پيوست شماره 2: مشخصات فني دستگاه** KONHA KOSIS-F

پيوست شماره3: شرح خدمات انجام فعاليت هاي بازرسي مولد بخار

پيوست شماره4: برنامه­زمانبندي انجام فعاليت بازرسي مولد بخار