| سال:1395 | شش ماهه  اول  دوم |
| --- | --- |

|  |  |  | بازه زمانی انجام نظارت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ماه اول |  | ماه دوم |  | ماه سوم |  | ماه چهارم |  | ماه پنجم |  | ماه ششم |  |
| رديف |  | عنوان برنامه نظارت | نيمه اول | نيمه دوم | نيمه اول | نيمه دوم | نيمه اول | نيمه دوم | نيمه اول | نيمه دوم | نيمه اول | نيمه دوم | نيمه اول | نيمه دوم |
| 1 |  | برنامه نظارت بر انجام اقدامات اصلاحي شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر در خصوص نتايج ارزيابي سال 94 وانو |  |  |  |  |  |  | ماه مبارك رمضان |  | T E F L Q |  |  |  |
| 2 |  | پيگيري انجام اقدامات اصلاحي باقيمانده از برنامه نظارت سال 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | T E Q |  |  |  |
| 3 |  | پيگيري موارد 22 گانه در پروتكل به شماره BU.1 0.01 درخصوص دريافت پروانه بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |
| 4 |  | پيگيري شرايط اعتباري پروانه بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |
| 5 |  | نظارت بر استقرار سیستم مدیریت دانش و روند بهبود سیستم آموزش شرکت بهره‌برداري |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |
| 6 |  | ارزيابي اقدامات انجام شده جهت كاهش اختلالات، انحرافات و حوادث كم پيامد و تكراري عنوان شده در گزارش‌هاي سالانه تجارب بهره‌برداري |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |
| 7 |  | ارزيابي اقدامات انجام شده جهت ارتقاي فرهنگ ايمني |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |
| 8 |  | ارزيابي اقدامات انجام شده جهت كاهش در دسترس نبودن ديزل ژنراتورهاي اضطراري و تاثير بر شاخص SP5 و تاثير كاركنان در بروز حادثه |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |
| توجه: هر يک از مديريت‌هاي متقاضي انجام بازرسي در حوزه‌هاي مرتبط، با حروف اختصاري در جدول معرفي مي‌شوند: 1) مديريت نظارت و بازرسي فني: T ، 2) مديريت امور مهندسي: E ، 3) مديريت ايمني هسته‌اي: S ، 4) مديريت سوخت: F ، 5) اسناد و مدارك فني D، 6) مديريت امور مجوزها و پادمان: L ، 7) مديريت دانش و تعالي سازماني: K ، 8) مديريت برنامه‌ريزي و كنترل: P 9) مديريت كيفيت: Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تهيه كننده | شهرام جليلي نيري | مدير نظارت و بازرسي فني |  |  |
| تاييد كننده | حسين درخشنده | معاون فني مهندسي |  |  |
| تصويب كننده | محمد احمديان | مدير عامل |  |  |