Review Plan for Beloyarsk Peer Review / План проверки ПП Белоярской АЭС

OA   Area Review Plan / План проверяемой области

|  | FRIDAY / ПЯТНИЦА 19.08.2016 | MONDAY / ПОНЕДЕЛЬНИК 22.08.2016 | TUESDAY / ВТОРНИК 23.08.2016 | WEDNESDAY / СРЕДА 24.08.2016 | THURSDAY / ЧЕТВЕРГ 25.08.2016 | FRIDAY / ПЯТНИЦА 26.08.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.M. / до обеда |  | 08:15 -13:00 PEER A / Эксперт А: 08:30 Интервью с: - Заместителем главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству; - Начальником отдела управления качеством - Начальником производственно-технического отдела 13:30 Наблюдение за проведением производственных совещаний с участием директора | 08:15 -13:00 PEER A / Эксперт А: 08:30 Интервью с: - Главным инспектором; - Начальником отдела инспекций и контроля за обеспечением безопасности; - Начальником охраны труда 11:00* Наблюдение за проведением капитального ремонта БОУ - насоса ЗНДК-Б. | 08:15 -13:00 PEER A / Эксперт А: 08:30 Интервью с: - Заместителем главного инженера по безопасности и надежности; - Начальником отдела технической инспекции и промышленной безопасности; - Начальником отдела использования опыта эксплуатации и расследования нарушений 12:00* Наблюдение за выполнением проверки работоспособности насоса аварийной подпитки (ЗНАЛ) | 08:15 -13:00 PEER A / Эксперт А: 08:30 Интервью с: - Начальником отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийных центров; - ЗГИ Р 09:00 Наблюдение за проведением совещания с участием ЗГИЭ-2; 12:00* Наблюдение за выполнением проверки технического состояния четырёх фильтровальных установок | 08:15 -13:00 PEER A / Эксперт А: 08:30 Наблюдение за работой персонала БЩУ, проверка ведения оперативной документации БЩУ 12:00* Наблюдение за выполнение перехода с проверкой ЛВР на питательных насосах 6 петли (6ПЭН) |

* - Время наблюдения возможно будет скорректировано исходя из производственных задач

| P.M. / после обеда | 14:00 -17:00 Plant inspection (WANO “White Cards”) / Обход АЭС с партнерами (белые карточки) | 14:00 -16:00 PEER A / Эксперт А: 14:00 Проверка документации ПОКАС и системы менеджмента. 15:00 Наблюдение за выполнением обходов РМ персонала, обходов оборудования, помещений, территории, закреплённых за подразделениями ТЦ-2 и/или ТЦ-3. 16:00-17:00 Briefing counter parts / Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды 17:00-18:00 Team meeting / Совещание команды | 14:00 -16:00 PEER A / Эксперт А: 14:00 Проверка документации по инспекционной деятельности и надзору за безопасностью и документации по охране труда. 15:00 Наблюдение за проведением совещания с участием ЗДУП 16:00-17:00 Briefing counter parts / Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды 17:00-18:00 Team meeting / Совещание команды | 14:00 -16:00 PEER A / Эксперт А: 14:00 Проверка документации по безопасности (техническая и промышленная), по ОЭ и проведению расследований 15:00 Наблюдение за проведением совещания с участием ЗГИР 16:00-17:00 Briefing counter parts / Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды 17:00-18:00 Team meeting / Совещание команды | 14:00 -16:00 PEER A / Эксперт А: 14:00 Проверка документации по аварийному планированию, эксплуатации и организации и проведению ремонта 15:00 Интервью с Первым ЗГИЭ 16:00-17:00 Briefing counter parts / Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды 17:00-18:00 Team meeting / Совещание команды | 14:00 -16:00 PEER A / Эксперт А: 14:00 Интервью с Главным инженером 15: 00 Наблюдение за проведением совещания с участием ЗГИБН 16:00-17:00 Briefing counter parts / Обсуждение с партнерами, подготовка к совещанию команды 17:00-18:00 Team meeting / Совещание команды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |