|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه: بررسی فصل آب زیرزمینی برنامه جامع پایش محیطی | نوع جلسه: | ❑ كميته | ❑ شورا | ❑ درون واحدي | ❑ بين واحدها | ❑ ساير |
| رئيس جلسه: مهندس طورافشان | دبير جلسه:  |
| شماره صورتجلسه: 2 | تاريخ برگزاري: 11/6/1398 | پيوست:  | ❑ندارد | 🗹 دارد | تعداد:  |
| ساعت شروع: 10:00 | ساعت خاتمه: 12:00 | مكان تشكيل: شرکت تولید و توسعه |
| حاضرين جلسه: کارفرما: آقایان مهندس طورافشان، حسین‌مردی ، رمضانی و خانم مهندس عاملی- شركت بهره‌برداري: - مشاور: آقایان مهندس محمدی، مورکی، زعیم­دار و خانم مهندس حسینی |
| غايبين جلسه:- |
| **رديف** | **موارد مطرح شده/توافق شده** | **مطرح كننده** |
| 1 | پيش‌نويس برنامه پايش آب زیرزمینی بررسی گردید. | تولید و توسعه/ شركت افق هسته‌ای |
| 2 | اصلاحات مدنظر کارفرما و شركت بهره‌برداري نيروگاه در برنامه مذکور اعمال شد. | تولید و توسعه/ شركت بهره‌برداري  |
| **رديف** | **تصميمات اتخاذ شده** | مهلت اجراء | مسئول اقدام |
| 1 | برنامه جامع پایش محیطی نیروگاه اتمي بوشهر – برنامه پايش آب زیرزمینی به شرح پيوست شماره ۱ صورتجلسه حاضر، مورد تائيد مي‌باشد. برآورد مالي پایه صورت پذيرفته به منظور انجام برنامه پايش به مدت یک سال، در حدود 1.2 میلیارد ريال مي‌باشد. | - | - |
| 2 | شركت افق‌هسته‌اي دستورالعمل‌هاي " نحوه انجام فعالیت های صحرایی "، " اعتبارسنجي، راستي‌آزمايي و تحلیل داده‌ها " را تهيه و ارسال خواهد نمود | 1/9/1398  | افق هسته‌ای |
| ۴ | دستورالعمل "نحوه انجام فعاليت‌هاي نظارتي"‌ توسط شرکت افق‌هسته‌اي تهيه و ارسال خواهد شد. | 1/9/1398 | افق هسته‌ای |
| 5 | شركت افق‌هسته‌اي "روش ايجاد سيستم اطلاعات بر پايه GIS" را تهيه و ارسال خواهد نمود. | سیستم مدیریت اطلاعات مکانی (GIS) در دست تهیه می‌باشد که در طول برنامه پایش تکمیل و کلیه اطلاعات مربوط به پایش آب زیرزمینی در آن درج خواهد شدژئودینامیک می‌گردد | افق هسته‌ای |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **تاييد كنندگان**
 | 1. **نام و نام خانوادگي**
 | 1. **پست**
 | 1. **تاريخ**
 | 1. **امضاء**
 |
| 1. هادی مورکی
 |  |  |  |
| 1. عطا زعیم­دار
 |  |  |  |
| 1. مریم حسینی
 |  |  |  |
| 1. جهانگير محمدي
 |  |  |  |
| 1. مسعود فيضي‌نژاد
 |  |  |  |
| 1. حسن رمضاني
 |  |  |  |
| 1. شقايق عاملي
 |  |  |  |
| 1. مهدي حسين‌مردي
 |  |  |  |
| 1. پيمان طورافشان
 |  |  |  |
|