| موضوع جلسه:‌ تست نمونه هاي شاهد راكتور |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رئيس جلسه: آقای شيرزادي |  | دبير جلسه: آقای طالبي |  |  |  |
| شماره صورتجلسه: MOM-6000-02 |  | تاريخ برگزاري: 09/10/93 |  | پيوست:  ندارد دارد تعداد: |  |
| ساعت شروع: 14 |  | ساعت خاتمه: 15 |  | مكان تشكيل: شركت توليد و توسعه |  |
| حاضرين جلسه: آقايان مهندس شيرزادي، غفاري، قاضي اردکاني، كشتكار، ميرزاخانی، طالبي |  |  |  |  |  |
| غايبين جلسه: ------ |  |  |  |  |  |
| رديف | تصميمات اتخاذ شده |  | تاريخ اجراء |  | مسئول اقدام |
| 1 | در خصوص نامه شركت گيدروپرس مبني بر امكان به تعويق انداختن زمان خارج كردن و انجام آزمايشات لازم بر روي نمونه هاي شاهد راكتور توضيحات لازم توسط شركت بهره برداري ارائه شد. مطابق توضيحات ارائه شده : - زمان انجام آزمايشات به سال 2019 موكول شده است. - موضوع انتقال نمونه هاي شاهد جهت انجام آزمايشات مذكور به كشور روسيه منتفي مي باشد. - با توجه به موارد اشاره شده لازم است تا آزمايشگاهي مرجع در داخل كشور جهت انجام تست هاي نمونه هاي شاهد تجهيز و شرايط لازم جهت اخذ صلاحيت هاي مورد نظر توسط آزمايشگاه مذكور فراهم گردد. |  |  |  | - |
| 2 | مقرر شد از طرف شركت توليد و توسعه متولي موضوع تست نمونه هاي شاهد و فعاليت هاي مرتبط با آن از جمله شناسايي، ارزيابي و آماده سازي آزمايشگاهي مرجع با صلاحيت هاي مورد نظر مشخص و ابلاغ شود. |  |  |  | شركت توليد و توسعه |
| 3 | توافق شد متولي مربوطه يگ گزارش توجيهي فني و اقتصادي با هدف ارزيابي، بررسي و تعيين گزينه هاي موجود در داخل كشور به منظور شناسايي گزينه مناسب جهت آزمايشگاه مورد نظر تهيه نمايد. |  |  |  | - |

| تأئيد كنندگان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| آقاي مهندس شيرزادي | نماينده شرکت توليد و توسعه |  |  |
| آقاي مهندس غفاري | نماينده شرکت بهره برداري |  |  |
| آقاي وهندس طالبي | نماينده شرکت توانا |  |  |