| موضوع:‌ بررسی فعالیتهای جاری بین شرکت بهره برداری و توانا در حوزه سوخت هستهای |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس: آقای مهندس سعید گل | دبير: - | شماره صورت جلسه: - |
| شماره درخواست جلسه: نامه به شماره 2348-6000 مورخ 13/7/1394 | تاريخ برگزاري: 20/7/1394 | پيوست:  ندارد  دارد تعداد: - |
| ساعت شروع: 15:15 | ساعت خاتمه: 19:30 | مكان تشكيل: سالن ویدیو کنفرانس شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر |
| حاضرين: آقایان سعید گل، فردین بابایی، علی رحمانی و حسنرضا ایزدی از مدیریت سوخت و ایمنی هستهای شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر؛ آقایان محمد محسن ارتجایی، بابک معمار و امیر پایانی از معاونت سوخت هستهای شرکت توانا. |  |  |
| غايبين: - |  |  |

| رديف | توضیحات |
| --- | --- |
| 1 | پروژه محاسبه انرژی گرمایی آزاد شده سوخت مصرف شده - در آخرین ویرایش پروپوزال این پروژه، ‌تمامی نظرات اصلاحی مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای اعمال شده بود اما علت اصلی عدم تایید نهایی میزان نفر-ساعت پروژه اعلام شد که در این رابطه توضیحات زیر از طرف شرکت توانا ارائه گردید: - شبیه‌سازی قلب راکتور بوشهر بوسیله کد MCNP به منظور ایجاد کتابخانه مخصوص WWER-1000 در واقع یک پروژه کامل می‌باشد که بمنظور محاسبه دقیق انرژی گرمایی آزاد شده سوخت، در زیرمجموعه این پروژه تعریف شده است. می‌توان این بند را حذف نموده و از کتابخانه PWR موجود در کد برای این منظور استفاده نمود که نتیجه کار از دقت لازم برخوردار نخواهد بود؛ - حجم زیاد فعالیت‌ها بویژه در مرحله 2 از فاز یک که شرایط استخر سوخت مصرف‌شده در 12 سال مختلف و در هر سال با دو وضعیت متفاوت و در هر وضعیت برای محاسبه 3 داده مهم از جنبه ایمنی را با کد RELAP مدل‌سازی می‌نماید، باعث افزایش نفر ساعت شده است. پس از 12 سال نیز استخر سوخت از نظر تعداد و نوع مجتمع‌های سوخت مصرف‌شده به تعادل می‌رسد. بعبارت دیگر با محاسبه این بازه زمانی، استخر سوخت عملاً برای کل عمر واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر مدل‌سازی شده است؛ - استفاده از کد RELAP با توجه به استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد بطوریکه ابتدا باید مدارک DataBase و Engineering Handbook تهیه شوند و سپس صحت این مدارک توسط یک کمیته مستقل از پروژه، ارزیابی شده و مورد تایید قرار گیرند. پس از طی این مراحل، براساس مدارک مذکور ورودی‌های کد RELAP تهیه شده و نرم افزار از این ورودی‌ها استفاده خواهد کرد. |
| 2 | پروژه نرم افزار سوختگذاری در آخرین ویرایش پروپوزال این پروژه، ‌تمامی نظرات اصلاحی مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای اعمال شده بود اما علت اصلی عدم تایید نهایی وجود برخی ابهامات در شرح خدمات و اهمیت طراحی این نرم افزار از دیدگاه ایمنی و همچنین میزان نفر-ساعت آن اعلام شد که تمامی این موضوعات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیحاتی از طرف شرکت توانا اعلام گردید. |
| 3 | پروژه آنالیز دادههای بهرهبرداری در آخرین ویرایش پروپوزال این پروژه، ‌تمامی نظرات اصلاحی مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای اعمال شده بود اما از طرف گروه پایش قلب راکتور اعلام شد که بعلت مشغله زیاد پروپوزال ارسالی از طرف شرکت توانا هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. |
| 4 | سند تفصیلی سوخت پس از توضیحات اجمالی در خصوص نحوه تدوین "سند تفصیلی فرآیندی سوخت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر"، برخی اشکالات کلی توسط مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای عنوان و تاکید شد که این سند پس از تکمیل و تایید باید مشکلات جاری در خصوص همپوشانی مسئولیت‌ها در برخی از حوزه‌ها و یا عدم پذیرش مسئولیت توسط برخی واحدها را برطرف نماید. در همین راستا پیشنهاد شد که وظایف صاحبان فرآیند و مجریان فعالیت‌ها بر طبق این سند و با جزییات کافی در دستورالعمل‌های کاری واحد مربوطه گنجانده شود تا سند مذکور بطور کامل اجرایی شود. |
| 5 | سوالات شرکت دیاکنت در خصوص ماشین سوخت گذاری با توجه به اینکه کارشناسان TTO درگیر عملیات جابجایی مجتمع‌های سوخت بودند، امکان برگزاری جلسه با حضور آنها و بحث در خصوص پرسش‌های شرکت دیاکنت در مورد سیستم نشت‌یاب غلاف سوخت فراهم نشد و این موضوع به زمانی دیگر پس از تعمیرات موکول شد. |
| 6 | آنالیز نشتی غلاف سوخت بعلت حضور کارشناس گروه سوخت در عملیات جابجایی مجتمعهای سوخت تازه، فرصت تشکیل جلسه در سطح کارشناسی ایجاد نشد اما در خصوص چارچوب کلی فعالیتهای پیش بینی شده شرکت توانا در این حوزه تبادل نظر گردید. |

| رديف | تصميمات | اقدام کننده | مهلت اجرا |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | در خصوص پروژه محاسبه انرژی گرمایی آزاد شده سوخت مصرف‌شده مقرر شد موارد زیر انجام شود: - اهمیت پروژه از دیدگاه ایمنی با تفصیل بیشتری در مقدمه آورده شود؛ - خروجیهای هر مرحله از کار صریحاً ذکر شود؛ - نفر-ساعت پیشنهادی مورد تجدید نظر قرار گرفته و تعدیل شود؛ - پس از دریافت نظرات اصلاحی شرکت تولید و توسعه و اعمال تمامی نظرات در متن پیشنهاد پروژه، نسخه جدید پروپوزال برای تایید نهایی ارسال شود. | معاونت سوخت شرکت توانا | 20/8/1394 |
| 2 | در خصوص پروژه نرم افزار سوختگذاری مقرر شد موارد زیر انجام شود: - مقدمه بر اساس ضرورت کار و افزایش موارد ایمنی مورد بازنگری قرار گیرد؛ - فعالیت‌های مربوط به لینک نرم افزار سوخت‌گذاری با "نرم افزار حسابرسی استار" و "نرم افزار جامع آنالیز داده‌های بهره‌برداری" حذف شوند؛ - در قسمت ورود اطلاعات اولیه به بانک اطلاعاتی از آنجا که این قسمت توسط شرکت بهره‌برداری انجام خواهد شد نفر-ساعت فعالیت مذکور اصلاح گردد؛ - نفر-ساعت پیشنهادی مورد تجدید نظر قرار گرفته و تعدیل شود؛ - پس از دریافت نظرات اصلاحی شرکت تولید و توسعه و اعمال تمامی نظرات در متن پیشنهاد پروژه، نسخه جدید پروپوزال برای تایید نهایی ارسال شود. | معاونت سوخت شرکت توانا | 20/8/1394 |
| 3 | در خصوص پروژه آنالیز دادههای بهرهبرداری مقرر شد گروه پایش قلب راکتور آخرین نسخه پروپوزال را مورد بررسی قرار داده و نظرات اصلاحی خود را اعلام نمایند. | مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای | یک هفته پس از پایان عملیات سوخت گذاری |
| 4 | در خصوص "سند تفصیلی فرآیندی سوخت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر" مقرر شد سند مذکور از طرف مدیریت سوخت و ایمنی هستهای بطور دقیق بررسی شده و نظرات اصلاحی در جلسهای که با حضور نمایندگان مدیریت سوخت شرکت تولید و توسعه پس از عملیات سوختگذاری نیروگاه برگزار میشود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. | مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای | تا پایان عملیات سوخت گذاری |
| 5 | در خصوص پرسشهای شرکت دیاکنت درباره ماشین سوختگذاری مقرر شد این پرسشها که در قالب نامه رسمی به شماره 2365-6000 مورخ 18/7/1394 به شرکت بهرهبرداری ارسال شده است به واحد TTO منعکس شود و در صورت لزوم در جلسهای مشترک با حضور نمایندگان مدیریت سوخت و ایمنی هستهای، TTO و معاونت سوخت شرکت توانا مورد بررسی قرار گیرد تا پاسخ دقیق سوالات مطرح شده تهیه شود و برای شرکت دیاکنت ارسال گردد. | مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای- معاونت سوخت شرکت توانا | یک هفته پس از پایان عملیات سوخت گذاری |
| 6 | در خصوص آنالیز نشتی غلاف سوخت مقرر شد جلسهای در سطح کارشناسی بمنظور تعیین چارچوب محاسباتی که توسط شرکت توانا در قالب طراحی نرم افزار محاسبات نشتی غلاف سوخت انجام خواهد شد برگزار شود. | مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای- معاونت سوخت شرکت توانا | یک هفته پس از پایان عملیات سوخت گذاری |

| تایید كنندگان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| سعید گل | مدیر سوخت و ایمنی هستهای |  |  |
| فردین بابایی | رییس گروه سوخت |  |  |
| علی رحمانی | رییس گروه آنالیز ایمنی |  |  |
| حسنرضا ایزدی | رییس گروه پایش قلب راکتور |  |  |
| محمد محسن ارتجایی | معاون سوخت هستهای |  |  |
| بابک معمار | کارشناس خدمات مهندسی و امور پادمانی سوخت |  |  |
| امیر پایانی | کارشناس مدیریت سوخت و فیزیک راکتور |  |  |