| موضوع جلسه:‌ پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی | نوع جلسه: حضوری و ویدیو کنفرانس با شرکت بهره‌برداری |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس جلسه: کیوان تفضلی | دبير جلسه: کیوان تفضلی |  |
| شماره صورتجلسه: | تاريخ برگزاري: 21/04/1400 | پيوست:  ندارد دارد تعداد: |
| ساعت شروع: 8:30 | ساعت خاتمه: 10:00 | مكان تشكيل: سالن کنفرانس شرکت تولید و توسعه و بهره‌برداری |
| حاضرين جلسه: شركت توليد و توسعه : آقایان کیوان تفضلی – علی مقیم‌زاده محبی – مهدی قربانی شركت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر : آقایان علی رحمانی حقیقی- حمید آقابیگی- محمد جعفری- حسن انصاری- مجید سعادت‌پور شرکت پسمانداری هسته‌ای: آقایان محسن اسدیان- بهمن سلیمانزاده، اصغر محمدی، مهدی نجات، جمشید جعفری و سرکار خانم وحیده خروتی |  |  |
| غايبين جلسه: |  |  |

| رديف | موارد مطرح شده | مطرح كننده |
| --- | --- | --- |
| 1 | داده‌های فنی لازم جهت تصمیم‌گیری نهایی برای ارائه پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر( پیرو نامه‌های 0010149-4900 مورخ 2/3/1400 ، 0011916-4900 مورخ 31/3/1400 شرکت تولید و توسعه و 279353-1000 مورخ 26/3/1400 شرکت بهره‌برداری و 114182/00 مورخ 23/3/1400 ) | شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور |
| 2 | محتوای "پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی واحد یکم نیروگاه ‏اتمی بوشهر‏" | شرکت تولید و توسعه |

| رديف | تصميمات اتخاذ شده | مهلت اجراء | مسئول اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | در اجرای بند 1 موارد مطروحه مقرر شد که: - کارشناسان شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای در زمان توقف واحد برای تعویض سوخت و تعمیرات اساسی و با توجه به زمان پیشنهادی شرکت بهره‌برداری بازدید میدانی از سالن راکتور و مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر داشته باشد. در این خصوص یکماه قبل از خاموشی راکتور، زمان دقیق حضور کارشناسان شرکت پسمانداری از طرف شرکت تولید و توسعه اعلام خواهد گردید. - شرکت پسمانداری تمام داده‌های مورد نیاز که با نامه‌های قبلی دریافت نکرده است را تعیین و مستقیماً از شرکت بهره‌برداری استعلام نماید. بدیهی است حداکثر همکاری از طرف شرکت بهره برداری نیروگاه و شرکت تولید و توسعه در خصوص مواردی که اطلاعات وجود نداشته و نیاز به همکاری میباشد، صورت خواهد پذیرفت. به جهت تسریع در روند اجرای کار ، شرکت پسمانداری به طور مستقیم مکاتبات را با نیروگاه انجام داده و رونوشت مکاتبات برای شرکت تولید و توسعه ارسال خواهد گردید. | 30/8/1400 | شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر/شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور |
| 2 | در اجرای بند 2 موارد مطروحه مقرر شد: شرکت پسمانداری آمادگی کامل برای تحویل میله های سوختنی و کنترل مصرف شده نیروگاه در کانتینرهای استاندارد(ایمن و دارای مجوز) را در هر زمان، دارد. با توجه به توضیحات ارایه شده در این جلسه از طرف کارشناسان محترم نیروگاه اتمی و عدم وجود تجربه قبلی ، عدم وجود دیتاهای طراحی پیمانکار طراحی و ساخت، و همچنین عدم تکافوی تعدادی از اطلاعات ضروری برای مدیریت میله های سوختنی و کنترل، ارایه گزارش امکان سنجی جامع و کامل و البته قابل اجرا ، نیازمند بازدید فنی ، جلسات همفکری و مطالعه و بررسی های بیشتر ودقیقتر توسط کارشناسان شرکت پسمانداری میباشد و لذا تصمیم گیری در خصوص نحوه تدوین این گزارش به مدیران ارشد مجموعه های ذیریط واگذار گردید. در این راستا پیشنهاد شد تا مدیران ارشد جهت تعیین نحوه انجام کار جلسه ای برگزار نمایند. | 30/9/1400 | مدیران ارشد مجموعه های ذیربط |

|  | نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امضاء کنندگان | محسن اسدیان | معاون بهره برداری و عملیات شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای |  |  |
|  | بهمن سلیمانزاده | مدیر عملیات و بهسازی شرکت پسمانداری صنعت هسته ای |  |  |
|  | اصغر محمدی | مدیر کنترل عملیات شرکت پسمانداری صننعت هسته ای |  |  |
|  | مهدی نجات | مدیر بهره برداری تاسیسات پسماندگاه انارک |  |  |
|  | جمشید جعفری | کارشناس مدیریت چشمه های بسته مصرف شده با سطح بالا |  |  |
|  | وحیده خروتی | کارشناس تحقیق و توسعه پسمانداری |  |  |
|  | محمد جعفری | مدیر ایمنی پرتویی شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | حمید آقابیگی | رئیس کارگاه پسمانداری مواد رادیواکتیو شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | حسن انصاری | رئیس گروه تعویض سوخت و جابجایی تجهیزات مدار اول شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | علی رحمانی حقیقی | سرپرست مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | کیوان تفضلی | رئیس بخش سوخت هسته‌ای شرکت تولید و توسعه |  |  |