**Введение**

Планирование работ МЦ на следующий календарный год осуществляется на основе:

* Долгосрочного плана ВАО АЭС;
* Долгосрочного плана Московского центра ВАО АЭС;
* Уставных документов ВАО АЭС 1-8;
* 6-летних планов-графиков проведения ПП, корпоративных ПП и предпусковых ПП;
* Решений Общего собрания и СУ ВАО АЭС-МЦ;
* результатов мониторинга состояния АЭС;
* запросов и предложений организаций-членов и АЭС ВАО АЭС-МЦ;
* результатов проведенных ПП;
* планов работы РКЦ;
* анализа общих повторяющихся проблем на АЭС Московского центра;
* инициатив и перспективных направлений деятельности Московского центра ВАО АЭС;
* мероприятий по результатам Самооценки ВАО АЭС и МЦ.
* запросов ЛО и РЦ.

**Процесс планирования мероприятий на следующий год**

1. **До 15 июля** текущего года по результатам мониторинга каждой АЭС за период с начала июля прошлого года по конец июня текущего года Представители ВАО АЭС-МЦ готовят информацию по выполнению критериев ВАО АЭС в соответствии с документом ВАО АЭС-МЦ «Методика определения категории взаимодействия и оказания поддержки по критериям ВАО АЭС».
2. **До конца июля** текущего года по результатам анализа информации, представленной Представителями ВАО АЭС-МЦ по выполнению критериев ВАО АЭС по каждой АЭС Руководитель группы Представителей ВАО АЭС-МЦ готовит проект распределения АЭС МЦ по категориям взаимодействия в соответствии с документом ВАО АЭС-МЦ «Методика определения категории взаимодействия и оказания поддержки по критериям ВАО АЭС». В процессе подготовки проекта распределения АЭС МЦ по категориям взаимодействия Руководитель группы Представителей ВАО АЭС-МЦ активно контактирует с АЭС МЦ. При возникновении условий изменения категории предварительное согласование осуществляется на уровне руководства АЭС и ВАО АЭС-МЦ. При необходимости к процессу согласования категории взаимодействия подключаются Председатель Совета Управляющих ВАО АЭС-МЦ и руководство эксплуатирующей организации.
3. **До конца июля** текущего года Руководители программ ВАО АЭС согласовывают с организациями-членами ВАО АЭС-МЦ и АЭС Московского центра проведение мероприятий, отвечающих общим потребностям членов ВАО АЭС, таких как семинары и рабочие встречи, а также согласовывают сроки проведения ПП, корпоративных ПП и предпусковых ПП. Информация по планируемым мероприятиям доводится до Представителей ВАО АЭС-МЦ.
4. **До 15 августа** текущего года по результатам мониторинга каждой АЭС за период с начала июля прошлого года по конец июня текущего года с учетом предложений по отнесению каждой АЭС к определенной категории взаимодействия, а также с учетом информации о планируемых мероприятиях, полученной от Руководителей программ ВАО АЭС-МЦ, Представители ВАО АЭС-МЦ разрабатывают проекты Планов взаимодействия на следующий год и направляют их Руководителю группы Представителей ВАО АЭС-МЦ. Представители ВАО АЭС-МЦ должны вовлекать руководство АЭС в обсуждение планируемых мероприятий поддержки на ранних этапах разработки проектов Планов взаимодействия для достижения одобрения и поддержки планируемых мероприятий. Руководитель группы Представителей ВАО АЭС-МЦ рассылает проекты Планов взаимодействия на следующий год по каждой АЭС Руководителям программ ВАО АЭС-МЦ.
5. **До конца августа** текущего года проекты Планов взаимодействия на следующий год для каждой АЭС обсуждаются на совещании по планированию деятельности на следующий год с участием руководства ВАО АЭС-МЦ, Аналитической группы ВАО АЭС-МЦ; Представителей ВАО АЭС-МЦ и Руководителей программ ВАО АЭС-МЦ. На этом совещании обсуждается целесообразность проведения запрашиваемых мероприятий поддержки на основе их возможного влияния на повышение эксплуатационной безопасности, направленности на выявленные проблемные области, а также с точки зрения поддержки предлагаемых мероприятий со стороны станции. При планировании мероприятий учитываются:
* Долгосрочный план Московского центра ВАО АЭС;
* сроки проведения ПП, корпоративных ПП и предпусковых ПП;
* решения Общего собрания и СУ ВАО АЭС-МЦ;
* запросы и предложения организаций-членов и АЭС ВАО АЭС-МЦ;
* результаты проведенных ПП;
* планы работы РКЦ;
* результаты анализа общих повторяющихся проблем на АЭС Московского центра;
* планы по проведению мероприятий, отвечающих общим потребностям членов ВАО АЭС, таких как семинары и рабочие встречи;
* инициативы и перспективные направления деятельности ВАО АЭС-МЦ;
* мероприятия по результатам Самооценки ВАО АЭС и МЦ;
* запросы ЛО и РЦ.

Кроме того, учитывается оптимизация распределения ресурсов ВАО АЭС-МЦ между АЭС в зависимости от требуемого уровня оказания поддержки.

1. **До конца августа** текущего года проекты Планов взаимодействия на следующий год для каждой АЭС, откорректированные по результатам обсуждения на совещании по планированию деятельности на следующий год, согласовываются с руководством АЭС.
2. **До 15 сентября** текущего года на основе проектов Планов взаимодействия на следующий год для каждой АЭС, откорректированных по результатам обсуждения на совещании по планированию деятельности на следующий год, разрабатывается проект Плана работы Московского центра ВАО АЭС на следующий год. При разработке проекта Плана работы Московского центра ВАО АЭС на следующий год учитываются:
* Долгосрочный план Московского центра ВАО АЭС;
* решения Общего собрания и СУ ВАО АЭС-МЦ;
* запросы и предложения организаций-членов и АЭС ВАО АЭС-МЦ;
* планы работы РКЦ;
* результаты анализа общих повторяющихся проблем на АЭС Московского центра;
* планы по проведению мероприятий, отвечающих общим потребностям членов ВАО АЭС, таких как семинары и рабочие встречи;
* инициативы и перспективные направления деятельности ВАО АЭС-МЦ;
* мероприятия по результатам Самооценки ВАО АЭС и МЦ;
* запросы ЛО и РЦ.

Проект Плана работы Московского центра ВАО АЭС на следующий год рассылается для ознакомления и комментариев членам СУ ВАО АЭС-МЦ и руководителям компаний.

1. **В течение сентября-октября** текущего года проект распределения АЭС МЦ по категориям взаимодействия и проект Плана работы Московского центра ВАО АЭС на следующий год обсуждаются последовательно на совещании Аналитической группы ВАО АЭС-МЦ, на совещании Совета Технических руководителей (Главных инженеров) ВАО АЭС-МЦ, на совещании Совета Директоров ВАО АЭС-МЦ.
2. **В октябре-ноябре** текущего года окончательные редакции проекта распределения АЭС МЦ по категориям взаимодействия и Плана работы Московского центра ВАО АЭС на следующий год утверждается Советом Управляющих ВАО АЭС-МЦ.
3. **В течение недели** после проведения Совета Управляющих ВАО АЭС-МЦ утвержденный План работы Московского центра ВАО АЭС на следующий год рассылается организациям-членам и АЭС Московского центра ВАО АЭС для организации включения мероприятий поддержки ВАО АЭС в планы работ организаций-членов и АЭС Московского центра ВАО АЭС на следующий год.

**Изменения планов мероприятий на текущий год в течение года**

1. В течение года может возникнуть необходимость изменений Планов взаимодействия АЭС и Плана работы Московского центра ВАО АЭС на текущий год, выявленная:
* по результатам мониторинга АЭС в течение года;
* по результатам проведенных в текущем году ПП, корпоративных ПП и предпусковых ПП;
* по решениям СУ ВАО АЭС-МЦ;
* по инициативам и предложениям организаций-членов и АЭС ВАО АЭС-МЦ;
* по результатам работы РКЦ;
* по результатам анализа общих повторяющихся проблем на АЭС Московского центра;
* по инициативе ВАО АЭС и Московского центра ВАО АЭС;
* по результатам Самооценки ВАО АЭС и Московского центра ВАО АЭС.
1. При выявлении необходимости проведения дополнительных мероприятий, предлагаемые дополнительные мероприятия согласовываются между заинтересованными организациями-членами (АЭС) и ВАО АЭС-МЦ. Московский центр ВАО АЭС определяет приоритетность и возможность проведения дополнительных мероприятий проведения с учетом имеющихся ресурсов. В случае, если предлагаемые дополнительные мероприятия не были согласованы, с организациями-членами (АЭС) обсуждаются возможные альтернативные мероприятия. Согласованные мероприятия вносятся в проекты изменений Планов взаимодействия АЭС и Плана работы Московского центра ВАО АЭС на текущий год. Изменения планов работ согласуются в том же порядке, что и планы.
2. При отмене запланированных мероприятий по согласованию с заинтересованными организациями-членами (АЭС) ВАО АЭС-МЦ вносит соответствующие изменения в проекты изменений в Планы взаимодействия АЭС и План работы Московского центра ВАО АЭС на текущий год. Изменения планов работ согласуются в том же порядке, что и планы.