| شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران | جذب نیروی انسانی واحدهای جدید | كد صورتجلسه: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر |  | تاريخ برگزاري جلسه : 25/08/1399 |  |
| مرکز منابع انساني و آموزش |  | شماره جلسه : |  |
| ساعت شروع: 9:30 | ساعت خاتمه: 11:00 | مكان برگزاري: سالن ویدو کنفرانس ساختمان پنج طبقه |  |
| حاضرين : آقايان مهندس جعفری، مهندس فتوره چیان، مهندس بنازاده، مهندس شیرازی، مهندس رهنما، مهندس علیپور، مهندس طالبيان زاده، مهندس یدالهی، مهندس رحيم زاده، مهندس توسلی |  |  |  |
| دستور جلسه: جذب نیروی انسانی واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |  |

| رديف | موارد مطرح شده | مطرح كننده |
| --- | --- | --- |
| 1. | بر اساس ضمیمه I و پیوستهای آن به ویژه I.C, I.D و I.E جذب و شروع آموزش 247 نفر در مشاغل واحدهای 2و 3 که دارای دوره آموزش بلند مدت می باشند، در سال 2019 ضرورت دارد. با توجه به وجود مشاغل مدیریتی و سرپرستی مشترک بین سه واحد در ساختار سازمانی شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر برای راهبری سه واحد نیروگاهی، مطابق ارزیابی های انجام شده در این مرحله جذب 184 نفر (176 کارشناس و 8 کاردان) از جمله 106 نفر برای گذراندن دوره شیفت سوپروایزری (80 نفر اتاق کنترل و 26 نفر برای مشاغل مهم) ضروری است. همچنین واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به جذب 50 نفر کارشناس جهت جبران خروج از خدمت نیروی انسانی نیاز دارد که با نیاز نیروی انسانی واحدهای جدید باید تجمیع گردد. با تاکید بر عدم خدشه دار شدن مسئولیت کلی پیمانکار روس در قبال آموزش نیروی انسانی باصلاحیت برای واحدهای جدید، ضروری است کلیه چالش های قراردادی مترتب به ضمیمه I (به ویژه تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار و پیوست I.G) که مانع استقرار سیستم آموزش به عنوان پیش نیاز برگزاری دوره های آموزشی (تئوری و عملی) می باشند، در اسرع وقت مرتفع گردند و در ادامه در چارچوب توافقات قراردادی، ضمیمه I و پیوست های در قالب کارگروه 10 به روزآوری شوند. در پیوست I.C کلیه فعالیت های اجرایی استقرار سیستم آموزش، برنامه زمانبندی جذب و برنامه زمانبندی آموزش کارکنان با برنامه زمانبندی احداث واحدهای جدید مرتبط شده است و ضروری است کارگروه شش پیشرفت فعالیت های اجرایی طرح احداث واحدهای جدید را به کارگروه 10 اعلام نموده تا بر اساس نتایج آن پیوست I.C و برنامه های جذب و آموزش به روزآوری شوند. مجوز جذب نیروی انسانی واحدهای جدید توسط شرکت تولید و توسعه صادر می شود و فرایند جذب در چارچوب ضوابط و مقررات کشوری و سازمانی مطابق روال جذب در واحد یکم از طریق شرکت تپنا جهت تکمیل ساختار سازمانی شرکت بهره برداری صورت گیرد. به منظور تسهیل در نگهداشت بلند مدت نیروی انسانی در نیروگاه اتمی بوشهر (بیش از 22 سال) بر جذب نیروی انسانی با صلاحیت ترجیحا از بین دانش آموختگان بومی استان بوشهر و یا استان های همجوار تاکید می شود. با عنایت به کمبود فارغ التحصیلان دانشگاه های مطرح کشور در مقطع کاردانی در بازار کار، جذب دانش آموختگان مقطع کارشناسی/کاردانی در مشاغل کاردانی صورت گیرد. آگهی استخدام توسط مرکز منابع انسانی و آموزش شرکت بهره برداری تهیه و جهت بررسی و اعلام ملاحظات برای شرکت مادر و در ادامه برای شرکت تپنا جهت عقد قرارداد با مجری آزمون های استخدامی ارسال گردد. آموزش کارکنان جذب شده از طریق اجرای برنامه های جانشین پروری در واحد یکم صورت گیرد و کارکنان مجرب جهت آشنایی با مدارک طراحی، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات و سیستم ها و اجرای فعالیت های راه اندازی به واحدهای جدید اختصاص داده شوند. آموزش زبان روسی بنا به ضرورت های شغلی به تشخیص مرکز منابع انسانی و آموزش برای کارکنان اجرا شود. پیرو جلسه با حضور نمایندگان شرکت تولید و توسعه/شرکت بهره برداری وشرکت افق موضوع "امکان سنجی استفاده از ساختمان مرکز آموزش واحد یکم نیروگاه اتمی و ظرفیت های موجود در کمپ مروارید برای برگزاری آموزش بدو استخدام سه واحد نیروگاهی" ضروری است تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه شماره FRM-4700-08 مبنی بر بازطراحی فضاهای آموزشی قبل از شروع فرایند آموزش محقق گردد. | حاضرین جلسه |

| رديف | تصميمات اتخاذ شده | مسئول | موعد |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مقرر شد در چارچوب ضوابط و مقررات کشوری و سازمانی مطابق روال جاری در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر فرایند جذب نیروی انسانی برای واحدهای جدید نیز از طریق شرکت تپنا صورت گیرد. جذب 184 نفر برای تامین نیاز نیروی انسانی واحدهای جدید برای سال 2019 و همچنین جذب 50 نفر کارشناس جهت جبران خروج از خدمت واحد یکم مورد تایید قرار گرفت. | مرکز منابع انسانی و آموزش/شرکت تپنا |  |
|  | کلیه چالش های قراردادی مترتب به ضمیمه I (به ویژه تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار و پیوست I.G) که مانع استقرار سیستم آموزش به عنوان پیش نیاز برگزاری دوره های آموزشی (تئوری و عملی) می باشند، در اسرع وقت مرتفع گردند. در ادامه در چارچوب توافقات قراردادی، ضمیمه I و پیوست I.G در قالب کارگروه 10 به روزآوری شوند. | مجری طرح/مدیریت قرادادها و حقوقی شرکت تولید و توسعه کارگروه 10 |  |
|  | مقرر شد کارگروه 6 پیشرفت فعالیت های اجرایی طرح احداث واحدهای جدید را بر اساس برنامه زمانبندی احداث این واحدهای جهت بروزآوری برنامه I.C و برنامه های جذب و آموزش به کارگروه 10 اعلام نماید. | مهندس علیپور/کارگروه شش |  |
|  | به منظور تسهیل در نگهداشت بلند مدت نیروی انسانی در نیروگاه اتمی بوشهر (بیش از 22 سال)، جذب نیروی انسانی ترجیحاً از استان بوشهر/استان های همجوار مد نظر می باشد لذا مقرر شد محل برگزاری آزمون استخدامی (علمی- کتبی) در استان های یاد شده، منظور شود. | مرکز منابع انسانی و آموزش/شرکت تپنا |  |
|  | با عنایت به کمبود فارغ التحصیلان دانشگاه های مطرح کشور در مقطع کاردانی، مقرر شد جذب نیرو در مشاغل کاردانی از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی/کاردانی صورت گیرد. | مرکز منابع انسانی و آموزش/شرکت تپنا |  |
|  | آگهی استخدام توسط مرکز منابع انسانی و آموزش شرکت بهره برداری تهیه و جهت بررسی و اعلام ملاحظات برای شرکت مادر و در ادامه برای شرکت تپنا جهت عقد قرارداد با مجری آزمون های استخدامی ارسال گردد. | مرکز منابع انسانی و آموزش/شرکت تپنا |  |
|  | مقرر شد آموزش کارکنان جذب شده از طریق اجرای برنامه های جانشین پروری در واحد یکم صورت گیرد و کارکنان مجرب جهت مطالعه مدارک طراحی، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات و سیستم ها و اجرای فعالیت های راه اندازی به واحدهای جدید اختصاص داده شوند. | مرکز منابع انسانی و آموزش |  |
|  | مقرر شد آموزش زبان روسی بنا به ضرورت های شغلی به تشخیص مرکز منابع انسانی و آموزش برای کارکنان اجرا شود. | مرکز منابع انسانی و آموزش |  |
|  | مقرر شد اقدامات لازم جهت تحقق تصمیمات اتخاذ شده در صورتجلسه شماره FRM-4700-08 مورخ 31 شهریور لغایت 2 مهر جهت بازسازی ظرفیت های آموزشی (مرکز آموزش واحد یکم و کمپ مروارید) قبل از شروع فرایند آموزش کارکنان به عمل آید. |  |  |
|  | عقد کلیه قراردادهای آموزشی با موسسات آموزشی/دانشگاه ها برای آموزش کارکنان واحدهای جدید به درخواست مرکز منابع انسانی و آموزش شرکت بهره برداری توسط شرکت بهره برداری/شرکت تپنا صورت می گیرد. | شرکت بهره برداری/شرکت تپنا |  |