به نام خدا

قرارداد

خدمات پشتيبانی فنی واحد اول نيروگاه اتمی بوشهر

بين شرکت توليد و توسعه انرژی اتمی ايران

و

شرکت توسعه و ارتقای ايمنی نيروگاه‌های اتمی(توانا)

تاريخ: 15/11/1392

شماره قرارداد: ......../92

فهرست قرارداد

عنوان 	   صفحه

ماده1- موضوع قرارداد	3

ماده2- مدت قرارداد	4

ماده3- زمان شروع قرارداد	4

ماده 4- روش اجراي كارها وارائه خدمات

4

ماده5- گزارشها	4

ماده6- تسهيلات ارائه شده توسط كارفرما	5

ماده 7- حق الزحمه مشاور	5

ماده8- شرايط پرداخت	5

ماده 9- کسورات قانونی	6

ماده10- دقت و كوشش	6

ماده11-تغييرات	7

ماده12- واگذاری	7

ماده13- فسخ قرارداد	7

ماده14- خاتمه قرارداد	8

ماده15- مالكيت اسناد	9

ماده16- تضمین حسن انجام کار	9

ماده17- تأخيرات	9

ماده18- محرمانه بودن اطلاعات	10

ماده 19- فورس ماژور (قوه قهريه)	10

ماده 20- ممنوعيتهای قانوني	11

ماده21- حل اختلاف	11

ماده 22- قوانين حاکم بر قرارداد	11

ماده23- نمايندگان	11

##### ماده24- کارکنان	12

##### ماده 25- نشانی طرفين	12

ماده26- ضمائم قرارداد	13

ماده27- نسخ قرارداد	13

پيوست شماره 1	14

پيوست شماره 2	15

پيوست شماره 3	19

پيوست شماره 4	21

پيوست شماره 5	24

پيوست شماره 6	25

پيوست شماره  7-	24

بسمه تعالی

###### « قرارداد خدمات مشاوره ای»

این قرارداد در تاريخ 15/11/1392 بین شرکت  توليد و توسعه انرژي اتمي ايران  به شمارۀ ثبت ..................................... که از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود به نمایندگی آقایان  محمد احمديان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهران ضیاء شیخ الاسلامی نماینده هیأت مدیره از یک طرف و شرکت توسعه و ارتقاي ايمني نيروگاههاي اتمي (توانا) که به شمارۀ  .................در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و دراین قرارداد «مشاور» نامیده می شود به نمایندگی آقايان محمد قدس مديرعامل و غلامعلي دوست محمدي رئیس هیأت مدیره  شركت که حق امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر ، با شرایط ذیل منعقد می گردد:

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات پشتیبانی فنی به واحد يكم نیروگاه اتمی بوشهر كه شرح آن در " پیوست شماره 1" قرارداد داده شده است.

ماده2- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد 36 ماه شمسي ميباشد و نيز برنامه زمان بندي هر پروژه بصورت جداگانه داده شده است و زمان شروع هر پروژه پس از موافقت و تصويب كارفرما خواهد بود. اين قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد.

ماده3- زمان شروع قرارداد

زمان شروع قرارداد برای انجام خدمات مشاورهای پيشبيني شده در اين قرارداد از تاريخ ابلاغ رسمی قرارداد و انجام پیش پرداخت به مشاور ميباشد.

ماده 4- روش اجراي كارها وارائه خدمات

خدمات مورد نظر در دو دسته قابل انجام می باشد:

1-4- خدماتی که توسط پرسنل متخصص ثابت شرکت مشاور ارائه می گردد:

این خدمات در چارچوب فعاليتهاي كلي مندرج در " پیوست شماره 1" و شامل مديريت حل مسائل و مشکلات جاری مورد درخواست نیروگاه و ارائه مشاوره می‌باشد.

تخصصهای ثابت و كليدي مورد نیاز  در "پیوست شماره  2 " آمده است.

2-4- بخشي ازخدمات برگرفته از"پیوست شماره 1" قرارداد و یا سایر موضوعات مرتبط با پشتیبانی فنی نيروگاههاي اتمي، كه در قالب پروژه های مستقل و مشخص شده "پیوست شماره 3" قرارداد با برنامه زمانبندی و منابع مشخص شده انجام خواهند شد.

ماده 5- گزارش ها

1-5- گزارش عملکرد:

مشاور موظف است در راستای انجام خدمات موضوع قرارداد گزارش اقدامات انجام شده را بصورت ماهیانه برای کارفرما ارسال نماید.

2-5- گزارش پیشرفت کار پروژه ها:

مشاور موظف است گزارش پیشرفت کار پروژه های در دست اقدام را  هر ماه در سه نسخه تهیه و به کارفرما تسلیم نماید.

ماده6- تسهيلات ارائه شده توسط كارفرما

كارفرما تسهيلات ذيل را در جهت انجام خدمات و تعهدات موضوع اين قرارداد براي مشاورفراهم خواهد نمود:

1-6- همکاری در برقراري ارتباط مشاور با ساير سازمانها، ادارات ذيربط، پيمانكار/پيمانكاران داخلی و خارجی طرف قرارداد با كارفرما در زمينه خدمات پشتيباني فني نيروگاه.

2-6- صدور مجوز مورد نیاز برای کارکنان شرکت مشاور جهت ورود به بخشهای مختلف نیروگاه متناسب با خدمات موضوع قرارداد.

3-6- كليه اطلاعات و مدارك و طرحهاي موجود كه به تشخيص كارفرما ارتباط به كار ارجاعي مشاور پيدا مي كند، به درخواست او بدون هزینه از طرف كارفرما در اختيار مشاور قرار می گیرد.

4-6- در صورت تایید کارفرما چنانچه جهت انجام خدمات مهندسی، مشاور نیازمند نرم افزارها و یا سخت افزارهای تخصصی باشد، کارفرما ضمن مساعدت جهت برقراری ارتباط با تامین کنندگان داخلی و خارجی، نسبت به تامین هزینه آنها اقدام خواهد نمود. ليست اوليه اين گونه نرم افزارها در "پیوست شماره 4" آورده شده است.

5-6- در راستای استقرار شرکت پشتیبانی فنی و به منظور ارتقای سطح کیفی و صلاحیت متخصصین شرکت مشاور، در صورت تایید کارفرما چنانچه جهت انجام خدمات مهندسی، مشاور نیازمند برگزاری دوره/دوره های آموزشی تخصصی در خارج کشور باشد، کارفرما ضمن مساعدت جهت برقراری ارتباط با شرکتها و موسسات آموزش دهنده، نسبت به تامین هزینه آنها اقدام خواهد نمود.

6-6- با توجه به ارتباط شرکتها و پیمانکاران روسی با نیروگاه اتمی بوشهر طی دوره سه ساله، کارفرما مساعدت لازم را جهت بهره‌مندی شرکت مشاور از پتانسیل فنی موجود در قرارداد في مابين كارفرما و پيمانكار روسي بعمل خواهد آورد. در "پيوست شماره 5" ساز و كار ارتباط مشاور با پيمانكار روسي آورده شده است.

7-6- سایر هزینه های مرتبط با فعالیتهای پشتیبانی فنی شامل هزینه های ماموریت خارج از کشور،  توسط كارفرما تامین خواهد شد. در خصوص ماموریت های خارج از کشور مدیران و کارشناسان، مراتب قبل از انجام سفر باید به تایید کارفرما برسد.

ماده 7- مبلغ  قرارداد

کل مبلغ قرارداد ........... ریال می باشد.

مبلغ قرارداد در قالب دسته بندی ماده 4 ، شامل خدماتی است که توسط پرسنل ثابت ارائه میگردد و نیز خدماتی که در قالب پروژههای مستقل انجام میشوند که جزئیات آن در "پیوست شماره  6" آمده است.

ماده 8-  شرايط پرداخت

#### 1-8-  در صورت درخواست مشاور، کارفرما  20 درصد از کل حق الزحمه را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین قابل قبول کارفرما به همان مبلغ ظرف مدت 15روز  از تاریخ مبادله قرارداد به مشاور پرداخت خواهد نمود. مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهای مشاور کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد.

2-8- حقالزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صورتحساب خدمات انجام شده که براساس قیمتهای مندرج در "پیوست شمارۀ 6" محاسبه گردیده و به تأیید دستگاه نظارت رسیده است ، ظرف مدت  15 روز پس از تأیید صورتحساب، پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی در وجه مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره يك: قیمتهای مندرج در "پیوست شماره 6" مشمول تعدیل سالیانه خواهند گردید.

تبصره دو :مدت رسیدگی به صورتحسابهای مذکور در این ماده حداکثر15روز میباشد، در صورتیکه صورتحسابهای مذکور به لحاظ نقص و یا اشکال عودت داده شود ، مهلت فوق از زمان رفع نقص یا اشکال محاسبه خواهد شد.

#### ماده 9 - كسورات قانوني

1-9- از هر پرداخت به مشاور مطابق بخشنامههای جاری بابت بیمه و مالیات  مبالغ مربوطه کسر و به حساب سازمانهای ذیربط پرداخت خواهد شد.

2-9- در صورت تغيير قوانين كه موجب افزايش و يا كاهش مبلغ قرارداد گردد، طرفين در خصوص نحوه اصلاح مبلغ قرارداد براساس تغيير صورت پذيرفته مذاكره و توافق خواهند نمود.

ماده 10- تعهدات دو طرف قرارداد

خدماتی که توسط مشاور به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام میشود، باید از هر حیث جامع و کامل باشد و موارد ذیل را شامل گردد:

1-10- مشاور بايد تعهدات ناشي ازاين قرارداد را با دقت و رعايت اصول اقتصادي و صرفه و صلاح كارفرما و بر مبناي بهترين روشها و اصول متداول براساس استانداردهای تخصصی و حرفهای مندرج در "پيوست شماره 7" انجام دهد.

2-10- مشاور بايد براي انجام وظایف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت، دقت و جديت خود را به كار برد.

3-10- مشاور مكلف است همواره به عنوان امين كارفرما عمل نموده و منافع مشروع كارفرما را حمايت و حفاظت نمايد.

4-10- کلیه مسئولیتهای خدمات مهندسی بر عهده مشاور می باشد و مشاور پاسخگوی خسارات ناشی از عدم دقت در طراحی‌ها می باشد.

ماده 11- تغییرات در حجم و مبلغ قرارداد

1-11- مشاور بايد نوع و شرایط انجام خدمات مربوطه را به ترتيبي تهيه نمايد كه احتياج به تغيير آنها در حين اجرا نباشد. هر نوع تغيير و يا اصلاح مشخصات كه جنبه كلي داشته و يا موجب افزايش بهاي كل كار نسبت به برآورد مصوب قرارداد مشاورهای گردد، فقط با موافقت قبلي كارفرما مجاز مي باشد. مشاور، مسئول كليه اشتباهاتي خواهد بود كه در مطالعات اوليه و تهيه طرح مرتكب و ملزم به انجام تغييرات و اصلاحات لازم بدون مطالبه حق الزحمه اضافي ميباشد.

2-11- چنانچه پس از اتمام يا انجام قسمتي از خدمات مشاورهای، كارفرما خواستار تغييراتي گردد، هزينه مربوطه با توافق طرفين تعيين و از طرف كارفرما  به مشاور پرداخت خواهد شد.

بديهي است تغييرات (کاهش یا افزایش حجم قرارداد) تا میزان 25% كل مبلغ قرارداد بر اساس شرایط قرارداد قابل انجام بوده و مشاور مکلف به انجام این خدمات میباشد.

ماده 12-  واگذاری

1-12- مشاور حق دارد با تصويب كارفرما تمام يا قسمتي از موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

2-12- چنانچه كارفرما تمام يا قسمتي از حقوق و اختيارات خود را به دستگاههاي اجرائي ديگر تفويض نمايد انجام تعهدات كارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده دستگاههاي مذكور خواهد بود.

ماده13- فسخ قرارداد

کارفرما می تواند در موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

- بر كارفرما معلوم شود كه مشاور عوامل اجرایی و علمي و تشكيلاتي لازم براي انجام وظايف موضوع اين قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته يا دقت لازم كه از يك مشاور انتظار مي رود را در انجام وظايف و خدمات خود اعمال نمي نمايد.

- به تشخيص كارفرما كارهاي مربوطه به علت اهمال و يا تقصير مشاور به بيش از يك چهارم مدت انجام كار در هر مرحله به تأخير بيفتد.

- در صورتیکه مشاور منافع كارفرما را ملحوظ ننمايد  و يا اينكه مشاور بطور كلي مفاد تمام و يا قسمتي از اين قرارداد را رعايت ننمايد.

- انتقال کل یا جزئی از این قرارداد به غیر بدون اجازۀ کتبی کارفرما

- انحلال شرکت مشاور

- ورشکستگی مشاور

- شمول ممنوعیت قانونی مشاور  موضوع ماده20 قرارداد–ممنوعیتهای قانونی-

در موارد فوق كارفرما به مشاور اخطار خواهد داد كه نواقص و معايب كار خود را بر طرف سازد، مشاور موظف است نواقص و معايب مذكور را ظرف مدت يك ماه (در هر صورت نبايد از45روز تجاوز كند) مرتفع سازد.

در صورتيكه در پايان مدت مذكور مشاور مطابق اخطار كارفرما عمل نكرده باشد، كارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات خاصي اين قرارداد را با اخطار كتبي 15 روزه فسخ و ضمانت حسن انجام کار را به نفع خود وصول نماید . کارفرما سایر مطالبات مشاور و باقیمانده ارزش خدماتی که مشاور تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده را به وی پرداخت خواهد نمود.

ماده 14- خاتمه قرارداد

كارفرما حق دارد هر موقع كه بخواهد به اين قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلايلی به جز آنچه در ماده13ذكر شده است كارفرما تصميم بگيرد به اين قرارداد خاتمه بدهد اين تصميم بايد حداقل 30 روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به مشاور ابلاغ شود. در اين صورت مشاور محق به دريافت وجوهي به شرح زير خواهد بود:

الف – حقالزحمه كارهاي انجام شده توسط مشاور تا تاريخ خاتمه قرارداد پس از اعمال کسور قانونی و كسر مبالغي كه قبلاً از اين بابت پرداخت شده است.

ب – كليه هزينههاي ناشي از موافقتنامهها و تعهدات مشاور در مقابل كاركنان خود و يا مؤسسات ديگر مشروط بر اينكه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و قبلاً مورد تأييد قرار گيرد و بابت آنها به مشاور پرداختي نشده باشد و جزء پرداختهاي مذكور در بند الف فوق نيز نباشد، مشاور محق به دريافت هيچگونه وجه ديگري به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.

ج – آزادكردن تضمین حسن اجراي كار و پرداخت اين كسور به مشاور از طرف كارفرما

ماده 15- مالكيت اسناد

# كليه مطالعات و گزارشها و سایر مدارکی كه توسط مشاور به موجب اين قرارداد تهيه مي شود با کلیه حقوق مربوط به آنها متعلق به كارفرما است و بدون مجوز كتبي كارفرما نميتواند در اختيار شخص ثالث قرار گيرد و كارفرما ميتواند بطور مستقيم از آنها استفاده نمايد.

# ماده 16– تضمین حسن انجام کار

# براي حصول اطمينان از حسن انجام كار توسط مشاور، 10% از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام کار كسر و در صورت عدم انجام تعهدات مشاور و یا فسخ قرارداد، به علت قصور مشاور در انجام تعهدات، به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.

تبصره  سه :  آزاد سازي حسن انجام كار هر پروژه پس از اتمام آن پروژه و تاييد آن توسط كارفرما و جهت فعاليتهاي جاري در پايان هر سال با درخواست مشاور و تاييد كارفرما صورت خواهد پذيرفت.

# ماده 17- تأخيرات

# هرگاه مشاور بدون عذر موجه مدتهاي مقرر در قرارداد را رعايت ننمايد و تمام يا قسمتي از كارهاي موضوع قرارداد به تأخير انجامد، كارفرما حق الزحمه مربوطه را تقليل خواهد داد. نسبت  تقليل حق الزحمه مساوي با نسبت مدت تأخير به مدت تعيين شده براي انجام كار خواهد بود. ولي در هر حال مبلغ اين تقليل از (20%)  بيست درصد حق الزحمه تعيين شده براي رديف كاري مربوطه تجاوز نخواهد كرد.

# ماده 18- محرمانه بودن اطلاعات

# تمامي اطلاعات مربوط به خدمات موضوع قرارداد و فعاليت هاي كارفرما كه به صورت كتبي يا شفاهي در اختيار مشاور قرار ميگیرد كاملاً محرمانه بوده و جزء اموال و داراييهاي كارفرما محسوب ميشود و مشاور يا پرسنل وي حق ندارند تحت هيچ شرايطي بدون مجوز كتبي كارفرما، اطلاعات مذكور را فاش نموده و يا در اختيار اشخاص ثالث قراردهند.

# ماده 19– فورس ماژور (قوه قهريه)

# جنگ اعم از اعلام شده يا نشده ، اعتصابات عمومي ، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي 
غير عادي، خشك ساليهاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار مشاور نباشد و به طور کلی هرگونه حادثه ای که رفع آن از حیطه قدرت مشاور خارج باشد و هیچ مشاور مراقب و 
کارآزموده ای از عهده رفع آن برنیاید، جزء حوادث قهری محسوب می شود و طرفين در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت، مشروط برآنکه مشاور مراتب را بلافاصله با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع کارفرما رسانده و درخواست تمدید مواعد قراردادی را بنماید. در این صورت کارفرما پس از بررسی و در صورت تأیید موضوع برحسب مورد مهلتی که به هر حال از سه برابر مواعد قراردادی بیشتر نخواهد بود تعیین و به مشاور ابلاغ خواهد نمود.

هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط فورس ماژور ظرف مهلت اخیر نیز ممکن نگردد، طرفين در خصوص نحوه ادامه قرارداد توافق خواهند نمود.

# ماده 20– ممنوعیتهای  قانوني

# مشاور رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون مصوب 22دي ماه 1337و اصلاحیههای بعدی آن نمي باشد، مشاور تعهد مينمايد كه منافع اين قرارداد را به هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون مذكور پيش بيني شده يا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و يا آنان را به شركت قبول نكند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانوني مزبور با مشاور رفتار نمايد.

# ماده 21– حل اختلاف

# كليه اختلافاتي كه ممكن است براثر اين قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد بروز کند، در صورتيكه از طريق مذاكره و يا مكاتبه به توافق نرسد از طريق داوري سازمان انرژي اتمي ايران حل و فصل خواهد شد.

# تبصره چهار:  در مواردی که اختلاف نظر مربوط به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهد بود.

# ماده 22- قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 23- نمایندگان

1-23- نمایندگان مشاور:

1-1-23- مشاور موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده یا نمایندگان تام الاختیار خودرا کتباً به کارفرما معرفی نماید. نماینده یا نمایندگان باید در تمام اوقات مورد نظر کارفرما در دسترس کارفرما باشد.

2-23- نمایندگان کارفرما:

دستگاه نظارت و نماینده کارفرما برای مدیریت طرح و به منظور نظارت بر اجرای مفاد قرارداد و ایجاد هماهنگی و تسهیلات لازم و پیگیری کار بوده و در این قرارداد بعهده ........................................ میباشد.

ماده 24- کارکنان

1-24- از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و برای مشاور انجام می دهند، کارکنان مشاور شناخته می شوند.

2-24- مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد باید از کارکنان متخصص که در کار خود تجربه و تخصص کافی دارند استفاده نماید. مشاور در تمام مدت قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتی که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتی به کارفرما شوند، مشاور موظف به جبران خسارات کارفرما خواهد بود.

3-24- هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان مشاور صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند، تعویض آنها را از مشاور بخواهد و مشاور موظف به اجرای آن خواهد بود.

ماده 25– نشاني طرفين

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر می باشد :

كارفرما : تهران- بزرگراه آفريقا- خيابان تنديس- شماره 8- تلفن 24882000

مشاور : تهران - چهارراه جهان کودک - بزرگراه حقانی - خیابان دیدار جنوبی - کوچه سپر - پلاک 3 – تلفن 400-84047

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد نشاني جديد خود را 15 روز قبل از تغيير كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است كليه مكاتبات به نشاني فوق ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ماده 26– ضمائم قرارداد

ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشد، عبارت است از:

- "پیوست شماره 1"- شرح كار و خدمات پشتيباني شركت مشاور

- "پیوست شماره 2" – ليست تخصصهای ثابت و كليدي مورد نیاز

- "پیوست  شماره 3 " – ليست پروژه هاي مستقل

- "پیوست شماره 4" – ليست نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز

- "پيوست شماره 5"  - ساز و كار ارتباط شركت مشاور با پيمانكار روس

- "پيوست شماره 6" -  جزئيات محاسبه مبلغ قرارداد

- "پيوست شماره 7"  - ليست استانداردهای تخصصی و حرفهای

- کلیه موافقتنامهها یا مکاتباتی که بین طرفین مبادله میگردد.

ماده 27– نسخ قرارداد

اين قراردادشامل27 ماده و4 تبصره بوده و در4 نسخه تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل مشاور میگردد. كليه نسخ قرارداد دارای ارزش برابر میباشد.

| مشاور شرکت توسعه وارتقاي ايمني نيروگاه‌هاي اتمي(توانا) محمد قدس مدیر عامل | كارفرما شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران محمد احمديان رئيس هيئت مديره و مدیر عامل |
| --- | --- |

غلامعلي دوست محمدي                               مهران ضیاء شیخ الاسلامی

رئيس هیأت مديره                                          نماینده هیأت مدیره

پیوست شماره 1 – شرح  کار و خدمات پشتيباني شركت مشاور

- شرح کار

ارائه خدمات پشتيباني فني توسط شركت مشاور به واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر با همكاري پيمانكار روسي اتم استروي اكسپورت به مدت سه سال شمسي(پيمانكار روسي خدمات مورد نظر را در چارچوب قرارداد جداگانه‌اي با كارفرما به انجام مي رساند)، در دو بخش صورت مي‌پذيرد:

- در بخش اول، شركت مشاور با استفاده از متخصصين ثابت در زير مجموعه خود، طي سال اول قرارداد با بهره گیری از دانش فنی پیمانکار روسي به سازماندهی خدمات پشتيباني فني مورد نیاز نيروگاه‌هاي اتمي، استقرار و تجهيز شركت مشاور، تهيه و تامين نرم افزارهاي تخصصی "پيوست شماره 4" اقدام خواهد نمود. ساز و کار ارتباط مشاور با پیمانکار روسی در سال اول قرارداد در "پیوست شماره 5" داده شده است.

و در ادامه در طي سالهاي دوم و سوم قرارداد، ، شركت مشاور از طرف كارفرما  بعنوان رابط اصلي بين كارفرما و پيمانكار روسي به ارائه خدمات پشتيبانی فني مورد نياز خواهد پرداخت. ساز و کار ارتباط مشاور با پیمانکار روسی در سال دوم و سوم قرارداد در "پیوست شماره 5" داده شده است.

- در بخش دوم، شركت مشاور در طي سالهاي اول تا سوم قرارداد علاوه بر موارد عنوان شده در بخش اول، به انجام پروژه هاي مشخص شده و مستقل در "پيوست شماره 3" اين قرارداد مي پردازد. اجراي اين پروژه ها بنا به مقتضيات زماني توسط كارفرما به مشاور ابلاغ مي گردد و يا از جانب شركت مشاور پيشنهاد و در صورت تاييد و موافقت كارفرما پروژه هاي مورد نظر اجرايي مي شوند. منابع انساني مورد نياز جهت انجام اين پروژه ها با استفاده از نيروهاي متخصص ثابت شركت مشاور و نيز بكارگيري نفرات متخصص موقت (پاره وقت) براي پروژه خاص تامين مي شوند. جهت انجام هر كدام از اين پروژه ها منابع مورد نياز شركت مشاور (منابع مالي،  انساني، نرم افزار، سخت افزار و ....) توسط مشاور به كارفرما اعلام مي شود و در صورت تاييد و تامين آنها پروژه مورد نظر توسط شركت مشاور اجرا مي‌شود.

- خدمات مشاور

ليست و نوع خدمات مشاوره كلي پشتيباني فني واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر به شرح مندرج در "پيوست شماره 1"  و ليست و مشخصات پروژه هاي ويژه تائيد شده در "پيوست شماره 3" آورده شده اند.

با توجه به اولويت هاي مورد نظر كارفرما در حين اجراي قرارداد، با توافق طرفين تغيير عناوين پروژه ها و استفاده از نفرساعت هاي پيش بيني شده در قراداد براي پروژه هاي جديد ميسر مي باشد.

جهت انجام اینگونه خدمات، كارفرما درخواست كتبي خود را جهت تهيه طرح و خدمات مورد نياز به مشاور ارسال مي نمايد. مشاور موظف است حداکثر سه هفته پس از دریافت درخواست کارفرما، طرح مورد نظر (Technical Assignment) را براي انجام خدمات خواسته شده به همراه برنامه زمان بندي و منابع مورد نیاز جهت تائيد برای كارفرما ارسال نمايد.

چنانچه در قالب فعاليت هاي مندرج در "پيوست شماره 1"، پيشنهادات ديگري از طرف كارفرما مطرح گردد، اين پيشنهادات توسط مشاور بررسي و در قالب افزايش 25% قرارداد و يا انعقاد قرارداد جديد انجام خواهد گرفت.

"پیوست شماره 2" – ليست تخصصهای ثابت و كليدي مورد نیاز شركت مشاور

جهت انجام خدماتی که در چارچوب "پیوست شماره 1" آمده  و شامل حل مسائل و مشکلات جاری نیروگاه و ارائه مشاوره و همچنین اجراي پروژه ها و روشهای اجرایی آنها با همکاری کارفرما می باشد مشاور نیازمند بهره گیری از منابع انسانی ويژه و تخصصي ثابت  و پروژه‌اي می باشد که لیست اینگونه تخصصها در جداول ذيل آورده شده است.در صورت نیاز به تعداد نفرات بیشتر، در صورت تایید کارفرما جداول فوق قابل اصلاح می باشند.

ضمناً ساختار تشكيلاتي شركت مشاور نيز آورده داده شده است.

فهرست تخصصهاي ثابت شركت توسعه و ارتقاي ايمني نيروگاههاي اتمي

| رديف | واحدهاي فني تابعه شركت | مدرك تحصيلي | سابقه كار | حقوق | ضريب بالاسري | حقوق نهايي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حوزه مديريت عامل |  |  |  |  |  |  |
|  | مدير عامل |  |  |  |  |  |
|  | مدير كيفيت و مجوزها |  |  |  |  |  |
| معاونت فني و مهندسي |  |  |  |  |  |  |
|  | معاون فني و مهندسي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس برق و مخابرات |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس كنترل و ابزار دقيق |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس ساختمان و سازه |  |  |  |  |  |
|  | کارشناس مواد |  |  |  |  |  |
|  | کارشناس فرآيند |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس مكانيك |  |  |  |  |  |
| معاونت سوخت هسته‌اي |  |  |  |  |  |  |
|  | معاون سوخت هسته‌اي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس سوخت و فيزيك راكتور |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس تامين سوخت |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس خدمات مهندسي و حسابرسي سوخت |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس هسته‌اي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس هسته‌اي |  |  |  |  |  |
| معاونت مهندسي هسته‌اي |  |  |  |  |  |  |
|  | معاون مهندسي هسته‌اي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس آناليز احتمالي ايمني |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس ترموهيدروليك |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس تحليل حوادث مبناي طراحي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس تحليل حوادث وخيم |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس پسمانداري |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس سيمولاتور |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس شبيه سازي و كنترل راكتور |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس برنامه شرايط اضطراري |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس حفاظت در برابر اشعه |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس هسته‌اي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس هسته‌اي |  |  |  |  |  |
| معاونت برنامه ريزي و پروژه‌ها |  |  |  |  |  |  |
|  | معاون برنامه ريزي و پروژه‌ها |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس برنامه‌ريزي و كنترل پروژه |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس آموزش و مديريت دانش |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس اسناد و فناوری اطلاعات |  |  |  |  |  |
| مديريت هماهنگي فني (مستقر در نيروگاه) |  |  |  |  |  |  |
|  | مدير نظارت و بازرسي |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس برق |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس كنترل و ابزار دقيق |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس مكانيك |  |  |  |  |  |
|  | كارشناس هسته‌اي |  |  |  |  |  |

فهرست مشاغل كليدي شركت توسعه و ارتقاي ايمني نيروگاههاي اتمي

| رديف | واحدهاي فني تابعه شركت | نام و نام خانوادگي | سابقه كار |
| --- | --- | --- | --- |
| حوزه مديريت عامل |  |  |  |
|  | مدير عامل | محمد قدس | 23 سال |
|  | مدير كيفيت و مجوزها |  |  |
| معاونت فني و مهندسي |  |  |  |
|  | معاون فني و مهندسي |  |  |
|  | كارشناس |  |  |
| معاونت سوخت هسته‌اي |  |  |  |
|  | معاون سوخت هسته‌اي | امير حسين ارتجايي |  |
|  | كارشناس |  |  |
| معاونت مهندسي هسته‌اي |  |  |  |
|  | معاون مهندسي هسته‌اي | محمد حسين راجي |  |
|  | كارشناس |  |  |
| معاونت برنامه ريزي و پروژه‌ها |  |  |  |
|  | معاون برنامه ريزي و پروژه‌ها |  |  |
|  | كارشناس |  |  |
| مديريت هماهنگي فني (مستقر در نيروگاه) |  |  |  |
|  | مدير نظارت و بازرسي |  |  |

ساختار سازماني شركت توسعه و ارتقاء ايمني نيروگاههاي اتمي

مدير عامل

معاونت فني و مهندسي

دفتر مدير عامل

مديريت برق و مخابرات

معاونت سوخت هسته‌اي

معاونت مهندسي هسته‌اي

مديريت كنترل و ابزار دقيق

مديريت ساختمان و سازه

مديريت مكانيك، فرآيند

و مواد

مديريت آناليز احتمالي ايمني

مديريت ترموهيدروليك و

تحليل حوادث

مديريت برنامه شرايط اضطراري و حفاظت در برابر اشعه

مديريت پسمانداري

مديريت سوخت و فيزيك راكتور

مديريت تامين سوخت

مديريت خدمات مهندسي و حسابرسي سوخت

معاونت برنامه ريزي و پروژه‌ها

مديريت هماهنگي فني

(مستقر در نيروگاه)

مديريت برنامه‌ريزي و

كنترل پروژه

بخش اسناد و فناوري اطلاعات

بخش آموزش و منابع انساني

مديريت پروژه 1

بخش برق

بخش كنترل و ابزار دقيق

بخش مكانيك

مديريت اداري، مالي و پشتيباني

بخش اداري

بخش مالي

بخش پشتيباني

مديريت پروژه 2

مديريت سيمولاتور، شبيه سازي و كنترل راكتور

بخش هسته‌اي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

مديريت كيفيت و مجوزها

هيات مديره

مجمع عمومي

"پیوست  شماره 3 " – ليست پروژه هاي مستقل

ليست پروژه هاي مستقل بصورت تفصيلي در ضميمه اين قرارداد آورده شده است.

همچنين در زير ليست خلاصه منابع انساني مورد نياز جهت انجام پروژه هاي مذكور آورده شده است:

| منابع انساني مورد نياز | مدت انجام پروژه | نام پرو‍ژه | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 21000 نفر ساعت | 14 ماه | # تهيه و توسعه مدل جامع ترموهيدروليك نيروگاه اتمي بوشهر | 1 |
| 8500 نفر ساعت | 7 ماه | # تهيه و توسعه بانك اطلاعاتي جهت انجام LPSA نيروگاه اتمي بوشهر | 2 |
| 28000 نفر ساعت | 15 ماه | # آناليز و تحليل حوادث ماوراي طراحي (BDBA ) و حوادث وخيم (SA) نيروگاه هسته اي بوشهر | 3 |
| 8500 نفر ساعت | 7 ماه | # بهبود و بروز رساني برنامه مقابله با شرايط اضطراري نيروگاه اتمي بوشهر | 4 |
| 7200 نفر ساعت | 10 ماه | # تهيه و بهبود نرم افزارسيستم WBC نيروگاه اتمي بوشهر و كاليبراسيون دوره اي آن | 5 |
| 17000 نفر ساعت | 12 ماه | # تهيه و توسعه نرم افزار پخش مواد راديو اكتيو در سايت بوشهر | 6 |
| 3500 نفر ساعت | 7 ماه | # محاسبه ميزان نشت سوخت و حصول اطمينان از صحت موانع فيزيكي در مسير انتشار مواد راديواكتيو از سوخت و غلاف | 7 |
| 1500 نفر ساعت | 5 ماه | # تهيه و بروز رساني دستورالعمل هاي ذخيره بشكه هاي پسماند در ساختمان ZC | 8 |
| 7000 نفر ساعت | 14 ماه | # تهيه و توسعه مدل فرايندي سيستم پسمانداري نيروگاه اتمي بوشهر با استفاده از نرم افزارهاي موجود | 9 |
| 6000 نفر ساعت | 4 ماه | # بررسي و تحقيق بهره برداري پايدار دي اريتور و مسير آب تغذيه در رژيمهاي ديناميكي بهره برداري نيروگاه | 10 |
| 8000 نفر ساعت | 10 ماه | # بررسي و تحقيق و ارائه راهكارهاي لازم جهت كاهش و كنترل ويبره تجهيزات دوار | 11 |
| ## 5000 نفر ساعت | ## 5 ماه | بررسي و تحقيق وضعيت ترموهيدروليك جداكننده رطوبت MSR | 12 |
| 1500 نفر ساعت | 3ماه | # تهيه نرم‌افزار استفاده از مدارك تحليل ايمني نيروگاه اتمي بوشهر | 13 |
| 2500 نفر ساعت | 5 ماه | # تهيه نرم‌افزار استفاده از مدارك بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر | 14 |
| 3500 نفر ساعت | 5 ماه | # تهيه نرم‌افزار استفاده از مدارك راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر | 15 |
| 30000 نفر ساعت | 18 ماه | # تحليل استاتيكي و ديناميكي اجزاء اصلي مدار اول نيروگاه اتمي بوشهر | 16 |
| 4500 نفر ساعت | 5 ماه | # آناليز تنش و تحليل استحكام پمپهاي مدار اول نيروگاه اتمي بوشهر تحت شرايط مختلف كاري | 17 |
| 15000 نفر ساعت | 24 ماه | # تهيه نرم‌افزار جامع سيستم MCDS | 18 |
| 9000 نفر ساعت | 15 ماه | # بررسي نرم افزارها و مدلهاي سيمولاتور نيروگاه اتمي بوشهر جهت مشاركت در Modernization آن | 19 |
| 15000 نفر ساعت | 15 ماه | # ارائه خدمات پشتيباني فني در تست هاي ساليانه و دوره اي كره فلزي نيروگاه اتمي بوشهر | 20 |
| 4000 نفر ساعت | 16 ماه | سيستم نرم افزاري نگهداري‌، مديريت و دسترسي به داده‌هاي بهره‌برداري سيكل اول نيروگاه اتمي بوشهر | 21 |
| 3500 نفر ساعت | 14 ماه | # سيستم نرم افزاري مديريت و تحليل دادههاي بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر | 22 |
| 3000 نفر ساعت | 12 ماه | ارزيابي يكپارچگي غلاف ميله هاي سوخت با استفاده از داده هاي مربوط به اكتيويته راديونوكليدهاي مرجع | 23 |
| 3000 نفر ساعت | 14 ماه | انجام محاسبات مديريت قلب با استفاده از كد احتمالاتي MCNPX 2.7 | 24 |
| 215،500 |  | جمع |  |

"پیوست شماره 4" – ليست نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز

ليست نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز شركت در ذيل آورده شده است:

| رديف | نام نرم افزار | حوزه كاربرد نرم‌افزار | وضعيت وجود نرم‌افزار در داخل/ خارج از كشور | قيمت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiation Protection |  |  |  |  |
| 1 | ANISN | طراحي حفاظ | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 2 | MCNP | محاسبات بحرانيت / حفاظ | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 3 | DOT III | محاسبات حفاظ | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 4 | COTRAN-M | محاسبات نشت مواد راديو اكتيو / ذز دريافتي پرسنل | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 5 | REL-WWER | نشت مواد راديو اكتيو به سيال خنك كننده | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 6 | PC-COSYMA | محاسبات پخش مواد راديو اكتيو در حالت حادثه | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 7 | PC-CREAM | محاسبات پخش مواد راديو اكتيو در حالت نرمال | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 8 | PWR-GALE | محاسبه مقادير آلاينده هاي راديواكتيو در نيروگاه | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 9 | FLUKA | محاسبات شار و حفاظ سازي | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 10 | GEANT | محاسبات شار و حفاظ سازي و ترابرد پرتو | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| Neutronic and Fuel Management |  |  |  |  |
| 11 | BIPR-7A | محاسبات نوترونيك | موجود نمي‌باشد اين نرم افزار در قالب قرارداد سوخت و توسط كارفرما،در حال خريداري ميباشد |  |
| 12 | PERMAK-A | محاسبات نوترونيك | موجود نمي‌باشد اين نرم افزار در قالب قرارداد سوخت و توسط كارفرما،در حال خريداري ميباشد |  |
| 13 | TVS-M | محاسبات نوترونيك | موجود نمي‌باشد اين نرم افزار در قالب قرارداد سوخت و توسط كارفرما،در حال خريداري ميباشد |  |
| 14 | PROROK-A | محاسبات مديريت سوخت | موجود نمي‌باشد اين نرم افزار در قالب قرارداد سوخت و توسط كارفرما،در حال خريداري ميباشد |  |
| 15 | PIR-A | محاسبات مديريت سوخت | موجود نمي‌باشد اين نرم افزار در قالب قرارداد سوخت و توسط كارفرما،در حال خريداري ميباشد |  |
| 16 | MCU-RFFI/A | محاسبات بحرانيت | موجود نمي‌باشد اين نرم افزار در قالب قرارداد سوخت و توسط كارفرما،در حال خريداري ميباشد |  |
| 17 | SAPFIR | محاسبات نوترونيك گذرا (ديناميكي) | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 18 | PARCS | محاسبات نوترونيك حالت پايدار و ديناميكي قلب راكتور | موجود مي‌باشد |  |
| 19 | ORIGEN | محاسبات مصرف سوخت | موجود مي‌باشد |  |
| 20 | MCNP | محاسبات بحرانيت / حفاظ | موجود مي‌باشد |  |
| 21 | NJOY-97 | پردازش اطلاعات هسته اي | موجود مي‌باشد |  |
| 22 | DRAGON | انجام محاسبات سلولي قلب راكتور هاي هسته اي | موجود مي‌باشد |  |
| 23 | DONJON | انجام محاسبات حالت پايدار و ديناميكي قلب راكتور | موجود مي‌باشد |  |
| 24 | WIMS | انجام محاسبات سلولي قلب راكتور هاي هسته اي | نسخه هاي جديد آن موجود نمي باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 25 | HELIOS | انجام محاسبات سلولي قلب راكتور هاي هسته اي | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| Thermal Hydraulic and Accident Analysis |  |  |  |  |
| 26 | KORSAR | تحليل حوادث ATWS/AOO/DBA با در نظر گرفتن اثرات سه بعدي | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود | 18،000،000 $ |
| 27 | RELAP | تحليل ترموهيدروليك و حوادث نيروگاه | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 28 | ATHLET | تحليل حوادث DBA، AOO | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 29 | PUCHOK-1000 | آناليز sub-channel و محاسبات DNBR | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 30 | COBRA-TF | تحليل ترموهيدروليك قلب راكتور | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 31 | SCDAP/RELAP5 | تحليل حوادث وخيم و ماوراي طراحي | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 32 | CONTAIN | تحليل حوادث وخيم و ماوراي طراحي | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 33 | MELCORE | تحليل حوادث BDBA | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 34 | SNAP | تحليل حوادث BDBA | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 35 | GASFLOW | تحليل Containment در شرايط بروز حوادث و محاسبات پخش هيدروژن | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 36 | TRANSAT | تحليل‌هاي دو فازي راكتور در شرايط حادثه به صورت سه بعدي | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 37 | TERMIT | تحليل ترموهيدروليك قلب در شرايط حادثه | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| Stress Analysis & CFD |  |  |  |  |
| 38 | FLUENT | ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)، محاسبه فرآيندهاي پيچيده مربوط به انتقال حرارت و هيدروديناميك سيال | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 39 | ANSYS | محاسبات تحليل تنش | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 40 | Aspen | محاسبات فرايندي | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 41 | CFX | مدلسازي فرآيندهاي پيچيده ترموهيدروليكي و هيدروديناميكي نظير جريانهاي دو فازي، جريانهاي چند فازي، فرآيندهاي احتراق و كاويتاسيون | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 42 | ChemCad | شبيه‌سازي سيستمهاي فرايندي | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 43 | Gambit | توليد شبكه‌هاي محاسباتي (Mesh) | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 44 | SolidWorks | مدل سازي اجسام صلب، پوستهها و ورقها و ... به كار ميرود | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 45 | ABAQUS | محاسبات تحليل تنش | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| 46 | CATIA | مدل سازي اجسام صلب، پوستهها و ورقها و ... به كار ميرود (در مدلسازی سطوح بسيار قوی می باشد) | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
| PSA |  |  |  |  |
| 47 | RiskSpectrum يا RELEX | تحليل ايمني به روش احتمالاتي | موجود نمي‌باشد و لازم است خريداري شود |  |
| 48 | SAFIR | تحليل ايمني به روش احتمالاتي | امكان تهيه در داخل كشور وجود دارد |  |
|  | مبلغ كل |  |  |  |

"پيوست شماره 5"  - ساز و كار ارتباط شركت مشاور با پيمانكار روس

قرارداد مابین شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و پیمانکار روسی در حوزه خدمات پشتيباني فني بهره برداري واحد يك نيروگاه اتمي بوشهر مبنای ارتباط بین مشاور و پیمانکار روسي می باشد و لذا در راستای اجرای سیاست راهبردی در خصوص نهاینه نمودن و انتقال دانش پشتیبانی فنی بهره برداری نیروگاه های اتمی به مشاور، کارفرما موارد زیر را در قرارداد مذكور لحاظ خواهد نمود:

- در سال اول قرارداد يك رونوشت از كليه مكاتبات مرتبط با فعاليتهاي پشتيباني نيروگاه اتمي بوشهر كه مابين پيمانكار/پيمانكاران روسي و شركت بهره‌برداري نيروگاه مبادله مي‌شود براي مشاور ارسال مي‌شود.

- شركت مشاور مي‌تواند به منظور پيگيري انجام فعاليتها و يا كسب پاسخ و نظر، مستقيماً با پيمانكار/ پيمانكاران روسي مكاتبه نمايد.

- بنا به درخواست شركت مشاور، پيمانكار روسي گزارشهاي تهيه شده توسط مشاور را مورد بررسي و تائيد قرار مي دهد.

- پيمانكار/پيمانكاران روسی مي‌بايست در راستاي انجام فعاليتهاي پشتيباني فني نيروگاه اتمي بوشهر، يك نسخه الكترونيكي و كاغذي كليه محاسبات و مدارك مرتبط را براي مشاور ارسال نمايند.

- پيمانكار/پيمانكاران طرف قرارداد بايد كليه كدها و استانداردهاي مربوطه و همچنين نرم افزارهاي مورد نياز را در صورت درخواست مشاور و تایید کارفرما به مشاور ارائه نمايند.

- پيمانكار/پيمانكاران مي‌بايست، نياز مشاور را در خصوص تشكيل جلسات و نشستهای مشترك فنی در داخل/خارج کشور فراهم نمايند.

- پيمانكار/پيمانكاران طرف قرارداد مي‌بايست دانش فني لازم را جهت پشتيباني فني تجهيزات و سيستمهاي نيروگاه اتمي بوشهراز طريق برگزاري آموزشهاي تخصصي مورد نياز را براي كارشناسان مشاور  فراهم نمايند. انجام این دوره ها باید به تایید کارفرما برسد.

"پیوست شماره 6" – جزئيات مبلغ قرارداد  براي سه سال

| رديف | نوع هزينه |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه نفرات و تخصصهاي ثابت شركت مشاور |  |  |
| 2 | هزينه پروژه هاي مستقل | 215،500 نفر ساعت |  |
| 3 | هزينه نرم افزارها |  |  |
| 4 |  |  |  |
| مجموع قيمت قرارداد |  |  |  |

"پیوست شماره 7 "– ليست استانداردهاي تخصصي و حرفه‌اي

| No. | Name of standard | Code of standard |
| --- | --- | --- |
| Russian Standard |  |  |
| 1 | General safety provisions for nuclear power plants | (OPB-88/97) |
| 2 | Rules for design and safe operation of pressurized vessels for nuclear facilities | PN-044-03 |
| 3 | Safety rules for treatment of radioactive wastes of nuclear power plants | PN-002-04 |
| 4 | Collection, processing, storage and conditioning of liquid radioactive wastes. Safety requirements | PN-019-2000 |
| 5 | Treatment of gaseous radioactive wastes. Safety Requirements | PN-021-2000 |
| 6 | Safety Rules of Radioactive Material Transportation | PN-053-04 |
| 7 | Safety rules for storage and transportation of nuclear fuel at nuclear power facilities | PN-061-05 |
| 8 | General regulations for accounting and control of radioactive substances and radioactive wastes in organization | PN-067-05 |
| 9 | Regulations for physical protection of radioactive and radiation sources upon transportation | PN-073-06 |
| 10 | Nuclear safety rules for nuclear power plant reactor units | PN-082-07 |
| 11 | Rules for design and safe operations of equipment and pipelines of nuclear power plants | PNAGE-7-008-89 |
| 12 | Rules for conformity assessment of equipment, components, materials and supplies delivered to nuclear facilities | PN-071-06 |
| 13 | Standards of strength analysis for equipment and pipelines of nuclear power installations | PNAGE-7-002-86 |
| 14 | Testing rules for weld joints of isolating safety systems of nuclear power plants | PNAGE-10-032-92 |
| 15 | Nuclear power plants. Fire safety requirements | СП 13. 13130.2009 |
| 16 | Fire safety rules for nuclear power plants operation | ППБ-АС-95* |
| 17 | Requirements for control systems significant for nuclear power plants safety | PN-026-04 |
| 18 | General recommendations for safety probability analysis performance of nuclear plants | РБ-032-04 |
| 19 | General recommendations for safety probability analysis development for level 1 of nuclear plant for triggering events associated with internal fires and floods. | РБ-076-12 |
| 20 | Provision on safety probability analysis for level 1 of nuclear power plants for internal triggering events for all operation modes of nuclear plant power unit. | РБ-024-11. |
| 21 | Rules for hydrogen explosion protection provision at nuclear power plant | PN-040-02 |
| 22 | Guides on analysis of accidental explosion hazard and determination of their mechanical impacts parameters | РБ Г-05-039-96 |
| 23 | Assessment of core severe damage frequency (for external triggering events of natural or man-made emergencies) | РБ-021-01 |
| 24 | Instruction for arrangement of software expertise used upon substantiation and (or) provision of nuclear facility safety | РД-03-33-2008 |
| 25 | Requirements for composition and content of record of verification and substantiation of the software used for nuclear facility safety substantiation | РД-03-34-2000 |
| 26 | Ionizing radiation, radiation safety. Radiation safety standards (НРБ-99/2009) | СаPNиН 2.6.1.2523-09 |
| 27 | Radiation safety regulations upon nuclear power plant operation (ПРБ АС-99) | СП 2.6.1.28-2000 |
| 28 | General sanitary rules of radiation safety (ОСПОРБ-99/2010) | СП 2.6.1.2612-10 |
| 29 | Sanitary regulations for radioactive waste treatment (СПОРО-2002) | СП 2.6.6.1168-02 |
| 30 | Temporary corrosion protection of products | ГОСТ 9.014-78 |
| 31 | Corrosion protection works. Safety requirements | ГОСТ 12.3.016-87 |
| 32 | Information technology. Set of standards for automated systems. Technical assignment for automated system creation | ГОСТ 34.602-89 |
| 33 | Electric rotating machines. General technical specifications | ГОСТ Р 52776-2007 |
| 34 | Excitation systems of turbine generators, hydro generators and synchronous condensers. General specifications | ГОСТ 21558-2000 |
| 35 | Neutron flux monitoring system for control and protection of nuclear reactors. General technical requirements | ГОСТ 27445-87 |
| 36 | Nuclear instrumentation systems for nuclear power plants. General requirements. | ГОСТ 29075-91 |
| 37 | Electromagnetic compatibility of technical equipment. Nuclear power plants technical equipment. Technical requirements and test methods | ГОСТ Р 50746-2000 |
| IAEA Safety Standard |  |  |
| 38 | Basic safety principles for nuclear power plants (1988). | 75-INSAG-3 |
| 39 | The safety of nuclear power plants (1992). | 75-INSAG-5 |
| 40 | Design of the reactor core for nuclear power plants | NS-G-1.12 |
| 41 | Instrumentation and control systems important to safety in nuclear power plants. Safety guide | NS-G-1.3 |
| 42 | External events excluding earthquakes in the design of NPP | NS-G-1.5 |
| 43 | Seismic design and qualification for NPP | NS-G-1.6 |
| 44 | External human induced events in site evaluation for nuclear power plants. | NS-G-3.1. |
| 45 | Fundamental Safety Principles (2006) | SF-1 |
| 46 | Protection Against Internal Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants (2004) | NS-G-1.7 |
| 47 | Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-1.3 |
| 48 | Protection against Internal Hazards other than Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants (2004) | NS-G-1.11 |
| 49 | Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants (2004) | NS-G-1.9 |
| 50 | Design of Emergency Power Systems for Nuclear Power Plants (2004) | NS-G-1.8 |
| 51 | Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-1.3 |
| 52 | Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants (2005) | NS-G-1.13 |
| 53 | Design of Fuel Handling and Storage Systems for Nuclear Power Plants (2003) | NS-G-1.4 |
| 54 | Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants (2009) | SSG-2 |
| 55 | Design of Reactor Containment Systems for Nuclear Power Plants (2004) | NS-G-1.10 |
| 56 | Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems in Nuclear Power Plants (2004) | NS-G-1.9 |
| 57 | Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants (2005) | NS-G-1.12 |
| 58 | Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation (2011) | SSR-2/2 |
| 59 | Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-2.4 |
| 60 | Maintenance, Surveillance and In-Service Inspection in Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-2.6 |
| 61 | Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants (2000) | NS-G-2.2 |
| 62 | Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Operation of Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-2.7 |
| 63 | Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency (2007) | GS-G-2.1 |
| 64 | Maintenance, Surveillance and In-Service Inspection in Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-2.6 |
| 65 | Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-2.5 |
| 66 | Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Operation of Nuclear Power Plants (2002) | NS-G-2.7 |
| 67 | Periodic safety Review of operational NPPs (1994). | 50-SG-O12 |
| 68 | Application of the Management System for Facilities and Activities. (2006) | GS-G-3.1 |
| 69 | Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012) | SSR-6 |
| IEC Standards |  |  |
| 70 | Environmental testing | IEC 60068 |
| 71 | Nuclear reactor instrumentation. General principles | IEC 60231 |
| 72 | Man-machine interface, marking and identification. Basic and safety principles, marking and identification. | IEC 60447 |
| 73 | Nuclear reactors. Use of the protection system for non-safety purposes | IEC 60639 |
| 74 | Nuclear reactors. Instrumentation and control systems important to safety. Separation | IEC 60709 |
| 75 | Analysis techniques for system reliability. Procedure for failure mode and effects analysis | IEC 60812 |
| 76 | Software aspects for computer-based systems performing category A functions | IEC 60880-2006 |
| 77 | Safety parameter display system for nuclear power stations. Functional design criteria. | IEC 960 |
| 78 | Design for control rooms of nuclear power plants | IEC 60964 |
| 79 | Supplementary control points for reactor shutdown without access to the main control room | IEC 60965 |
| 80 | Recommended practices for seismic qualification of electrical equipment of the safety system for nuclear generating stations | IEC 60980 |
| 81 | Instrumentation and control systems important to safety. Hardware design requirements for computer-based systems | IEC 60987 |
| 82 | Electromagnetic compatibility | IEC 61000 standard series |
| 83 | Nuclear power plants. Instrumentation and control systems important for safety. General requirements. | IEC 61513 |
| 84 | Nuclear power plants. Main control-room. Verification and validation of design | IEC 61771 |
| 85 | Nuclear power plants. Design of control-rooms. Functional analysis and assignment | IEC 61839 |
| US NRC Documents |  |  |
| 86 | Standard Format and Content of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants (LWR Edition) Rev.3 | RG 1.70 |
| 87 | Standard Review Plan for Nuclear Power Plant (SRP) | NUREG 8000 |
| 88 | Other USNRC Regulatory Documents on NPP |  |