| موضوع جلسه:‌ پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی | نوع جلسه: حضوری و ویدیو کنفرانس با شرکت بهره‌برداری |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس جلسه: کیوان تفضلی | دبير جلسه: کیوان تفضلی |  |
| شماره صورتجلسه: | تاريخ برگزاري: 21/04/1400 | پيوست:  ندارد دارد تعداد: |
| ساعت شروع: 8:30 | ساعت خاتمه: 10:00 | مكان تشكيل: سالن کنفرانس شرکت تولید و توسعه و بهره‌برداری |
| حاضرين جلسه: شركت توليد و توسعه : آقایان کیوان تفضلی – علی مقیم‌زاده محبی – مهدی قربانی شركت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر : آقایان علی رحمانی حقیقی- حمید آقابیگی- محمد جعفری- حسن انصاری- مجید سعادت‌پور شرکت پسمانداری هسته‌ای: محسن اسدیان- |  |  |
| غايبين جلسه: |  |  |

| رديف | موارد مطرح شده | مطرح كننده |
| --- | --- | --- |
| 1 | داده‌های فنی لازم جهت تصمیم‌گیری نهایی برای ارائه پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر( پیرو نامه‌های 0010149-4900 مورخ 2/3/1400 ، 0011916-4900 مورخ 31/3/1400 شرکت تولید و توسعه و 279353-1000 مورخ 26/3/1400 شرکت بهره‌برداری و 114182/00 مورخ 23/3/1400 ) | شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور |
| 2 | محتوای "پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی واحد یکم نیروگاه ‏اتمی بوشهر‏" | شرکت تولید و توسعه |
| 3 | نحوه تعامل ذینفعان جهت تسریع در انجام امور | شرکت تولید و توسعه |

| رديف | تصميمات اتخاذ شده | مهلت اجراء | مسئول اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | در اجرای بند 1 موارد مطروحه مقرر شد که: - کارشناسان شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای در زمان توقف واحد برای تعویض سوخت و تعمیرات اساسی و با توجه به زمان پیشنهادی شرکت بهره‌برداری بازدید میدانی از سالن راکتور و مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر داشته باشد. در این خصوص یکماه قبل از خاموشی راکتور، هماهنگی‌های لازم بین طرفین صورت می‌پذیرد و زمان بازدید به اطلاع شرکت تولید و توسعه اعلام می‌گردد. - شرکت پسمانداری تمام داده‌های مورد نیاز که با نامه‌های قبلی دریافت نکرده است را تعیین و مستقیماً از شرکت بهره‌برداری استعلام نماید. شرکت بهره‌برداری در صورت وجود و حد امکان داده‌های مذکور را در اختیار شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای قرار خواهد داد (رونوشت نامه‌های طرفین به شرکت تولید و توسعه ارائه می‌گردد.) | 30/8/1400 | شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر/شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور |
| 2 | در اجرای بند 2 موارد مطروحه مقرر شد: شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور، گزارش امکان‌سنجی یا ‏Feasibility Study‏ برای اتخاذ تصمیم در مورد پسمانداری میله‌های جاذب سیستم ‏حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب ‏‏سوختنی واحد یکم نیروگاه ‏اتمی بوشهر را با رعایت موارد طرح شده در زیر تهیه و ارائه کند : ‏ این پیشنهاد باید ‏متضمن مبنای فنی، اقتصادی، قانونی، زیست‌محیطی و ایمنی باشد. این مطالعه باید عوامل مهمی را که منجر به بهترین و عملی‌ترین روش‌های پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی می‌شود را معین و آنها را تحلیل کند. مطالعات ‏امکان‌سنجی در حوزه پروژه‌های ‏صنعت هسته‌ای به طور کلی باید موارد زیر بررسی و ارائه شود:‏ - دلایل نیاز به پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ (باید مشخص نماییم که اساساً اجرای این کار چه منفعت‌هایی دارد و چرا به آن نیاز داریم.)؛ - ریسک‌های روش‌های مختلف پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ (اجرای این روش‌ها چه ریسک‌ها و خطرهایی دارد؟ باید بررسی نمود که اجرای این روش‌ها چه مخاطرات فنی، زیست‌محیطی، ایمنی، سلامت، امنیتی و قانونی را ایجاد می‌کند؟ آیا می‌توان ریسک‌های اجرای روش‌ها را کم کرد و راه‌حلی برای آن تعریف شده است؟ آیا راه‌حل‌های جایگزین احتمالی این روش‌ها وجود دارد؟)؛ - معرفی تکنولوژی و شرکت‌ها / کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ و انتخاب یک شرکت جهت اجرای یک روش خاص به همراه ارائه دلایل انتخاب؛ - امکانات بالقوه و توانمندی‌های داخلی درخصوص اجرای روش منتخب؛ - بررسی تجارب کشورهای دیگر در پیاده‌سازی و اجرای پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ مشابه، بویژه کشورهای دارای راکتورهای نوع VVER-1000؛ - ملاحظات فنی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ با توجه به تکنولوژی انتخاب‌شده (محل اجرا، دانش اجرا، کارکنان متخصص مورد نیاز، تجهیزات، امکانات و مواد اولیه مورد نیاز، پشتیبانی فنی، و ...)؛ - ملاحظات مالی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی؛ - ملاحظات قانونی و زیست‌محیطی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ؛ - جمع‌بندی مطالعات صورت‌گرفته، ارائه پیشنهاد نهایی با ذکر دلایل ‏ و هزینه های مرتبط ‏ (با توجه به مطالعات صورت گرفته شده آیا اساساً این پروژه اجرا شود؟ اگر بله، چرا و اگر خیر آیا راه‌حل‌های جایگزینی وجود دارد؟ درصورتی که به این نتیجه برسیم که پروژه اجرا شود، به چه صورت و با چه ملاحظاتی باید اجرا شود.) | 30/9/1400 | شرکت پسمانداری صنعت ‏هسته‌ای کشور |
| 3 | در اجرای بند 3 موارد مطروحه مقرر شد:‏ - شرکت‌های بهره‌برداری و پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور، تا زمان ارائه گزارش نهایی پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏واحد یکم نیروگاه ‏اتمی بوشهر توسط شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای کشور (که به تأیید شرکت بهره‌برداری رسیده باشد) بصورت مستقیم با هم مکاتبات و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند و فقط یک رونوشت از تمام مکاتبات صورت گرفته بین طرفین یا گزارش‌های میانی به شرکت تولید و توسعه ارائه نمایند. - یکماه پس از ارائه گزارش نهایی "پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب ‏سوختنی ‏واحد یکم نیروگاه ‏اتمی بوشهر" ‏ به شرکت تولید و توسعه و رفع نظرات فنی- اقتصادی این شرکت بر روی گزارش فوق، جلسه‌ی مشترکی بین ذینفعان جهت تصمیم‌گیری درخصوص روند اجرایی کارهای پیش‌رو و ارائه پیشنهاد و گزارش نهایی به مدیرعامل شرکت تولید و توسعه تشکیل گردد. | 30/10/1400 | شرکت تولیدو توسعه/ شرکت بهره‌برداری نیروگاه ‏اتمی بوشهر/شرکت ‏پسمانداری صنعت هسته‌ای ‏کشور |

|  | نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امضاء کنندگان | محسن اسدیان | شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای |  |  |
|  | محمد جعفری | مدیر ایمنی پرتویی شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | حمید آقابیگی | رئیس کارگاه پسمانداری مواد رادیواکتیو شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | حسن انصاری | رئیس گروه تعویض سوخت و جابجایی تجهیزات مدار اول شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | علی رحمانی حقیقی | سرپرست مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |
|  | کیوان تفضلی | رئیس بخش سوخت هسته‌ای شرکت تولید و توسعه |  |  |