|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع جلسه:‌ تعیین تکلیف تایید مدارک فرسودگی و پرداخت کامل صورت وضعیتهای مربوطه | نوع جلسه: | ❑ كميته | ❑ شورا | ❑ درون واحدي | ❑ بين واحدها | 🗹 ساير |
| رئيس جلسه: آقای مهندس بابوئیان | دبير جلسه: آقای محمدی |
| شماره صورتجلسه:  | تاريخ برگزاري: 13/04/1397 | پيوست:  | ■ ندارد | ❑ دارد | تعداد: |
| ساعت شروع: 10:30 | ساعت خاتمه: 12:00 | مكان تشكيل: شرکت تولید و توسعه |
| حاضرين جلسه: آقایان بابوئیان، محمدی، مسجدیان و خانم اسکندری از شرکت تولید و توسعه – آقایان قدس، طالبی و مولایی از شرکت توانا آقایان دیلمی و راستی از شرکت بهره برداری(از طریق VC) |
| غايبين جلسه:  |

| **رديف** | **موارد مطرح شده/توافق شده** | **مطرح كننده** |
| --- | --- | --- |
| 1 | بررسی نامه شماره 10706-1000 مورخ 04/04/97 شرکت توانا در خصوص پرداخت کامل صورت وضعیتهای مربوط به انجام هر فعالیت از پروژه فرسودگی. توضیح اینکه شرکت بهره برداری تایید نهایی مدارک و پرداخت 30 درصد مبلغ حق الزحمه مربوط به هر فعالیت را با استناد به بند 2-5 قرارداد با عنوان "روشها و منابع راستی آزمایی " منوط به تایید و اعتباردهی مدارک توسط یک شرکت صاحب صلاحیت در این حوزه نموده است. | مهندس بابوئیان |
| 1. 2
 | مطابق بند 2-5 قرارداد، شرکت توانا به تعهدات قراردادی خود عمل کرده و از مشاوره شرکت ذیصلاح خارجی (VENIAES) نیز استفاده کرده ولی موضوع اعتباردهی مدارک و فعالیتهای پروژه فرسودگی در تعهد شرکت توانا نمی باشد و این شرکت درخواست پرداخت کامل صورت وضعیتهای مربوط به انجام هر فعالیت را دارد. | 1. مهندس قدس
 |
| 1. 3
 | 1. شرکت طراح، سازنده یا یک شرکت صاحب صلاحیت باید مدارک را مورد تایید قرار دهد و اگر این کار صورت نپذیرد ممکن است در موقع تمدید طول عمر نیروگاه، با مشکل مواجه شویم. گرچه با بررسی دقیق متن قرارداد مشخص است که این مورد جزء وظایف شرکت توانا نمی باشد.
 | 1. مهندس دیلمی
 |
| 1. 4
 | با بررسی بند 2-5 قرارداد (به لحاظ حقوقی و قراردادی) عنوان شد که طبق این بند شرکت توانا به تعهدات خود بر اساس قرارداد عمل کرده و بحث تایید و اعتباردهی به مدارک جزء تعهدات آنها نمی‌باشد. | 1. سرکارخانم اسکندری
 |
| **ردیف** | **تصمیمات اتخاذ شده** | **مسئول اقدام** |
| 1. 1
 | پس از بحث و بررسی در خصوص بند 2-5 قرارداد و حصول اطمینان از اینکه شرکت توانا به تعهدات قراردادی خود عمل نموده است مقرر شد الباقی مبالغ صورت وضعیتهای آن شرکت در پروژه فرسودگی پس از دریافت مدارک نسخه نهایی و تایید آنها توسط شرکت مشاور و نماینده کارفرما به طریق مقتضی پرداخت گردد. | 1. شرکت توانا/بهره برداری/ تولید و توسعه
 |
| 1. 2
 | با توجه به حجم بالای مدارک و به جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ مقرر شد به جای تهیه سه نسخه کاغذی از کل مدارک پروژه، یک نسخه کاغذی و دو نسخه الکترونیکی در اختیار کارفرما قرار داده شده و شرکت توانا متعهدست در صورت اعلام کارفرما نسخه کاغذی از این مدارک را تهیه نماید. | 1. شرکت توانا/بهره برداری/ تولید و توسعه
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **نام و نام خانوادگي**
 | 1. **پست سازماني**
 | 1. **تاريخ**
 | 1. **امضاء**
 |
| 1. **تنظيم**
 | 1. رضا محمدی
 | 1. کارشناس پشتیبانی فنی
 |  |  |
| 1. **تایید**
 | 1. محمد قدس
 | 1. مدیرعامل شرکت توانا
 |  |  |
| 1. ابراهیم دیلمی
 | 1. معاون فنی مهندسی شرکت
2. بهره برداری
 |  |  |
| 1. محمد بابوئیان
 | 1. مدیر پشتیبانی فنی
 |  |  |
| 1. **تصویب**
 | 1. حسین درخشنده
 | 1. معاون فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه
 |  |  |