## Slide 2: WANO-MC DB and GB Anatolii Chukharev March 8-9, 2014 Head of the On-Site Representative Group Bratislava, Slovakia WANO MC СД и СУ ВАО АЭС-МЦ Чухарев А.В. 8-9 марта 2014 года Руководитель группы представителей на площадках АЭС Братислава, Словакия ВАО АЭС-МЦ WANO Restricted Distribution
«Пилотный» проект по планированию взаимодействия и поддержки для станций ВАО АЭС-МЦ The pilot project of planning of interaction and support for WANO MC plants

## Slide 3: «Пилотный» проект Pilot project
На очередном 64-м совещании Совета Управляющих Московского центра ВАО АЭС, состоявшемся в октябре 2014 года в Ереване, Армения, были приняты следующие решения:
Рабочей группе ВАО АЭС-МЦ обеспечить корректировку документов по мониторингу и поддержке по результатам «пилотного» проекта с учетом обратной связи от АЭС;
ВАО АЭС-МЦ осуществлять мониторинг и организацию поддержки АЭС МЦ соответствии с откорректированными документами и утвержденными Планами взаимодействия на 2015-2016 гг.
At the 64th regular WANO Moscow Centre Governing Board meeting held in October 2014 in Erevan, Armenia the following decisions were made:
The WANO – MC working group will provide updating of the documents related to monitoring and assistance, based on the results of the ‘pilot’ project and with due account of nuclear power plant feedback;
WANO-MC will carry out monitoring and organization of assistance to nuclear power plants in compliance with the updated documents and the approved Interaction and Interaction Plans for 2015-2016.

## Slide 4: Совещание Рабочей группы Working Group meeting
Рабочая группа ВАО АЭС-МЦ на совещании в декабре 2014 г. в офисе ЧЕЗ в Праге, Чехия разработала предложения по изменению следующих документов:
«Методика определения категории взаимодействия и оказания поддержки по критериям ВАО АЭС»
«Руководство по организации поддержки атомным станциям эксплуатирующих организаций-членов ВАО АЭС-МЦ»
At the meeting on December 2014 in CEZ office in Prague, the Czech Republic, the WANO MC working group developed proposals on updating of the following documents:
"METHODS to Determine Category of Interaction and Providing Support Using WANO Criteria"
"GUIDELINES for Organisation of Support to Nuclear Power Plants of Member Organisations of WANO Moscow Centre"

## Slide 5: Основные предложения по критериям Main proposals on criteria
Выполнение обязательства членов ВАО АЭС
  Передача сообщений о событиях – только для событий уровня «Значительное» или «Заслуживающего особого внимания» в течение 12 месяцев с даты события
Состояние эксплуатации
  Результаты ПП – добавлены предпусковые ПП
  ПР – критерий по изменению ПР заменен на критерий по ухудшению ключевых показателей в течение не менее двух кварталов подряд
  Мероприятия по улучшению
    Состояние SOER – понижены пределы
Fulfilment of WANO Membership obligations
  Submission of event reports – only for Significant or Noteworthy events for the period of last 12 months since the event date
Operational performance
  PR results - Pre-StartUp Peer Reviews were added
  PIs – criterion on changes of indicators was replaced by criterion on decline of key indicators during at least two quarters successively
  Improvement activities
    Status of SOER – threshold were decreased

## Slide 6: Основные предложения по Руководству Main proposals on Guideline
Определение уровней взаимодействия и поддержки:
  На основе критериев определяются потенциальные уровни взаимодействия и поддержки.
  Представители ВАО АЭС-МЦ готовят предварительные данные по критериям и дополнительную информацию - февраль.
  Экспертно-Аналитическая группа ВАО АЭС-МЦ готовит предложения по уровням взаимодействия и поддержки по каждой АЭС- март.
  Директор ВАО АЭС-МЦ принимает окончательное решение.
  Распределение АЭС Московского центра по уровням взаимодействия и поддержки на следующий год обсуждается на СТР (ГИ) МЦ, СД МЦ и утверждаются СУ ВАО АЭС-МЦ.
Determination of interaction and support levels:
  Criteria are used for determination of potential levels of interaction and support.
  WANO-MC On-Site Reps prepare preliminary data on criteria and additional information – February.
  WANO-MC Expert-Analytical Committee prepares proposals of interaction and support levels for each of the plants within Moscow Centre region - March.
  WANO-MC Director takes the final decision.
  Distribution of the WANO-MC NPPs against the levels of interaction and support for the next year, is discussed at the WANO-MC Technical Managers(Chief Engineers) Board, Directors Board and approved by the WANO-MC Governing Board

## Slide 7: Основные предложения по Руководству Main proposals on Guideline
Планирование взаимодействия и поддержки:
  Двухлетние планы взаимодействия.
  Разработка и согласование планов – июль-сентябрь.
  Планы взаимодействия утверждаются СУ ВАО АЭС-МЦ в составе двухлетнего плана работы МЦ.
  Предусмотрено изменение планов взаимодействия при необходимости.
Поддержка:
  Усиленный мониторинг.
Interaction and support planning
  Two-Years Interaction plans
  Development and agreement of interaction plans – July-September
  Interaction Plans are approved by the WANO-MC Governing Board as a composition of the WANO Moscow Centre Two-Years Business Plan
  Changes to the Interaction Plan are considered as necessary
  Support
  Increased monitoring

## Slide 8: Основные предложения по Руководству Main proposals on Guideline
Отчет по взаимодействию:
  Удален лист согласования.
  Окончательный вариант передается руководству АЭС.
  Изменен шаблон отчета:
    Основные выводы
    Взаимодействие между АЭС и ВАО АЭС
    Предложения по дополнительной поддержке или изменению плана взаимодействия
    Приложения. (Добавлено приложение по статусу внедрения рекомендаций SOER)
Interaction report
  Approval page was excluded
  The final Interaction Report is presented to the NPP management
  Interaction Report Template was changed:
    Summery
    Interaction between NPP and WANO
    Proposals on additional support and/or modification of the Interaction plan
    Annexes (Status of SOER recommendation implementation was added)

## Slide 9: Основные предложения по Руководству Main proposals on Guideline
Оценка эффективности взаимодействия
  Качественное выполнение всех элементов процесса мониторинга и поддержки
  Визиты на площадки АЭС
  - руководства ВАО АЭС-МЦ
  - обменные визиты Представителей ВАО АЭС-МЦ
  Ежегодная оценка Представителей ВАО АЭС-МЦ
Assessment of interaction effectiveness
  Quality conduction of all elements of the monitoring and support process
  Visits to NPP sites
  - visits of the WANO-MC management
  - exchange visits of WANO-MC On-Site Representatives
  Annual appraisal of WANO-MC On-Site Representatives

## Slide 10: Основные предложения по Руководству Main proposals on Guideline
Конфиденциальность
  Отчеты по взаимодействию, Планы взаимодействия и Досье АЭС - конфиденциальны
  Исключения:
  - периодические отчеты, содержащие обобщенную информацию по положительным практикам, событиям и типичным проблемным областям, без приведения наименования АЭС - Совету Управляющих и членам МЦ
  - специфические подробности положительных практик – размещение на сайте МЦ с разрешения члена МЦ
Confidentiality
  Quarterly Interaction reports, Interaction Plans and Dossiers are confidential
  The only exceptions:
  - periodic reports of strengths, events and generic reports of identified weaknesses without plant names – to WANO-MC Governors and members
  - specific details of strengths – publish on the members’ WANO-MC website with the approval of the related plant

## Slide 11: График «пилотного» проекта Schedule of pilot project
Мероприятия / Actions | Сроки / Dates
Разработка проектов Планов взаимодействия на 2016-2017 годы | июль-сентябрь 2015
Корректировка процесса по результатам внедрения проекта «Plant of Focus» | июль-сентябрь 2015
Утверждение на Совете Управляющих МЦ | октябрь 2015
Определение уровней взаимодействия и поддержки АЭС | февраль-март 2016
Представление результатов на Совете Управляющих МЦ | апрель 2016
Корректировка методики по результатам «пилотного» применения | май-июнь 2016
Development of draft 2016-2017 Interaction Plans | July-Sept 2015
Updating of the process based on implementation of «Plant of Focus» project | July-Sept 2015
Approval at the WANO-MC Governing Board meeting | Oct 2015
Determination of NPPs’ levels of interaction and support | Feb-March 2016
Present results to the WANO-MC Governing Board | April 2016
Updating of the process based on the pilot project results | 

## Slide 12: Предложения на утверждение СУ МЦ Submittal for approval by WANO MC GB
Утвердить откорректированные Рабочей группой документы:
  «Методика определения категории взаимодействия и оказания поддержки»
  «Руководство по организации поддержки атомным станциям эксплуатирующих организаций-членов ВАО АЭС-МЦ»
Провести следующее заседание Рабочей группы по корректировке документов после утверждения документов по проекту «Plant of Focus» в 3-м квартале 2015 г.
Approve the following documents updated by the Working Group:
  "Methods to Determine Category of Interaction and Providing Support "
  "Guidelines for Organisation of Support to Nuclear Power Plants of Member Organisations of WANO Moscow Centre"
Hold the next Working Group meeting after the approval of documents on the «Plant of Focus» project in the 3 quarter of 2016