| موضوع جلسه:‌ پیشنهاد فنی- اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی | نوع جلسه: حضوری و ویدیو کنفرانس با شرکت بهره‌برداری |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس جلسه: کیوان تفضلی | دبير جلسه: کیوان تفضلی |  |
| شماره صورتجلسه: | تاريخ برگزاري: 21/04/1400 | پيوست:  ندارد دارد تعداد: |
| ساعت شروع: 8:30 | ساعت خاتمه: 10 | مكان تشكيل: سالن کنفرانس شرکت تولید و توسعه و بهره‌برداری |
| حاضرين جلسه: شركت توليد و توسعه : آقایان کیوان تفضلی – علی مقیم‌زاده محبی – مهدی قربانی شركت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر : آقایان علی رحمانی حقیقی- حمید آقابیگی- محمد جعفری- حسن انصاری- مجید سعادت‌پور شرکت پسمانداری هسته‌ای: بهمن سلیمانزاده، اصغر محمدی، مهدی نجات، جمشید جعفری و سرکار خانم وحیده خروتی |  |  |

| رديف | موارد مطرح شده | مطرح كننده |
| --- | --- | --- |
| 1 | داده‌های فنی لازم جهت تصمیم‌گیری نهایی برای ارائه پیشنهاد فنی اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر( پیرو نامه‌های 0010149-4900 مورخ 2/3/1400 ، 0011916-4900 مورخ 31/3/1400 شرکت تولید و توسعه و 279353-1000 مورخ 26/3/1400 شرکت بهره‌برداری و 114182/00 مورخ 23/3/1400 ) - در این خصوص ‏کارشناسان شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای، برخی سوال‌های خود را درجلسه مطرح کرده و همکاران شرکت بهره‌برداری و تولید و توسعه در حد امکان پاسخ‌های ‏سوالات را ارائه کردند؛ | شرکت تولید و توسعه/شرکت ‏پسمانداری صنعت هسته‌ای/شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |
| 2 | - از نظر شرکت تولید و توسعه محتوای "پیشنهاد فنی- اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی واحد یکم نیروگاه ‏اتمی بوشهر‏" ‏ باید ‏متضمن مبنای فنی، اقتصادی، قانونی، زیست‌محیطی و ایمنی باشد. این مطالعه باید عوامل مهمی را که منجر به بهترین و عملی‌ترین روش‌های پسمانداری ‏میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی می‌شود را معین و آنها را تحلیل کند. مطالعات ‏امکان‌سنجی در حوزه پروژه‌های ‏صنعت هسته‌ای به طور کلی ‏باید موارد زیر بررسی و ارائه شود:‏ - دلایل نیاز به پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ (باید مشخص نماییم که اساساً اجرای این کار چه منفعت‌هایی دارد و چرا به ‏آن نیاز داریم.)؛ - ریسک‌های روش‌های مختلف پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ (اجرای این روش‌ها چه ریسک‌ها و خطرهایی دارد؟ باید ‏بررسی نمود که اجرای این روش‌ها چه مخاطرات فنی، زیست‌محیطی، ایمنی، سلامت، امنیتی و قانونی را ایجاد می‌کند؟ آیا می‌توان ریسک‌های اجرای روش‌ها را کم ‏کرد و راه‌حلی برای آن تعریف شده است؟ آیا راه‌حل‌های جایگزین احتمالی این روش‌ها وجود دارد؟)؛ - معرفی تکنولوژی و شرکت‌ها / کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ و انتخاب یک ‏شرکت جهت اجرای یک روش خاص به همراه ارائه دلایل انتخاب؛ - امکانات بالقوه و توانمندی‌های داخلی درخصوص اجرای روش منتخب؛ - بررسی تجارب کشورهای دیگر در پیاده‌سازی و اجرای پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ مشابه، بویژه کشورهای دارای ‏راکتورهای نوع ‏VVER-1000‎؛ - ملاحظات فنی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ‏ با توجه به تکنولوژی انتخاب‌شده (محل اجرا، دانش اجرا، کارکنان ‏متخصص مورد نیاز، تجهیزات، امکانات و مواد اولیه مورد نیاز، پشتیبانی فنی، و ...)؛ - ملاحظات مالی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی؛ - ملاحظات قانونی و زیست‌محیطی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم حفاظت و کنترل راکتور ‏جاذب سوختنی ؛ - جمع‌بندی مطالعات صورت‌گرفته، ارائه پیشنهاد نهایی با ذکر دلایل ‏ و هزینه های مرتبط ‏ (با توجه به مطالعات صورت گرفته شده آیا اساساً این پروژه اجرا شود؟ اگر ‏بله، چرا و اگر خیر آیا راه‌حل‌های جایگزینی وجود دارد؟ درصورتی که به این نتیجه برسیم که پروژه اجرا شود، به چه صورت و با چه ملاحظاتی باید اجرا شود.)‏ - شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای آمادگی کامل برای تدوین "پیشنهاد فنی- اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم ‏حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی را در ‏زمان مقرر را اعلام نمود. ‏ | شرکت تولید و توسعه/شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای |

| رديف | تصميمات اتخاذ شده | مهلت اجراء | مسئول اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | در اجرای بند 1 موارد مطروحه مقرر شد که: - کارشناسان شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای در زمان توقف واحد برای تعویض سوخت و تعمیرات اساسی از سالن راکتور و مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر بازدید میدانی داشته باشند. در این خصوص هماهنگی‌های لازم بین شرکت‌های پسمانداری و بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر صورت می‌پذیرد و یکماه قبل از خاموشی راکتور، زمان بازدید از طرف شرکت بهره‌برداری به شرکت‌های پسمانداری و تولید و توسعه اعلام خواهد‏ شد. - شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای، تمام داده‌های مورد نیاز را که با نامه‌های قبلی دریافت نکرده است، تعیین کرده و مستقیماً از شرکت بهره‌برداری استعلام نماید. - جهت تسریع در روند اجرای کار ، شرکت‌های پسمانداری و بهره‌برداری به طور مستقیم مکاتبات لازم را ‏انجام داده و رونوشت مکاتبات طرفین برای شرکت تولید و توسعه ارسال خواهد ‏شد.‏ بدیهی است حداکثر همکاری از طرف شرکت بهره برداری نیروگاه و شرکت تولید و توسعه در ‏خصوص مواردی که اطلاعات وجود نداشته و نیاز به همکاری میباشد، صورت خواهد پذیرفت. | زمان بازدید از نیروگاه، طبق زمان اعلام شده توسط شرکت بهره‌برداری خواهد بود. | شرکت تولیدو توسعه انرژی اتمی ایران/ شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی ‏بوشهر/شرکت پسمانداری صنعت ‏هسته‌ای کشور |
| 2 | در اجرای بند 2 موارد مطروحه مقرر شد: - با توجه به توضیحات ارایه شده در این جلسه از طرف کارشناسان محترم شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر و عدم وجود ‏تجربه قبلی، عدم وجود داده‌های طراحی پیمانکار طراح و سازنده نیروگاه، همچنین عدم کفایت تعدادی ‏از اطلاعات ضروری برای مدیریت میله‌های جاذب سیستم ‏حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی، ارایه گزارش امکان سنجی جامع و ‏کامل و البته قابل اجرا، نیازمند بازدید فنی، برگزاری جلسات همفکری، مطالعه و بررسی‌های بیشتر ودقیقتر ‏توسط کارشناسان شرکت پسمانداری می‌باشد. لذا شرکت پسمانداری پس از انجام مطالعات اولیه، پروپوزال تدوین گزارش " پیشنهاد فنی- اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم ‏حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی" را بصورت رسمی به شرکت تولید و توسعه ارائه خواهد کرد. - ‏جهت تسریع در تهیه "پیشنهاد فنی- اقتصادی پسمانداری میله‌های جاذب سیستم ‏حفاظت و کنترل راکتور جاذب سوختنی" شرکت پسمانداری بعداز جلسه حاضر فعالیت‌های لازم را شروع کرده و شرکت‌های تولید و توسعه و بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر همکاری لازم در این خصوص را با شرکت پسمانداری خواهند داشت. | 06/06/1400 | شرکت تولیدو توسعه انرژی اتمی ایران/ شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی ‏بوشهر/شرکت پسمانداری صنعت ‏هسته‌ای کشور |

|  |  | نام و نام خانوادگي | سمت | تاريخ | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| امضاء کنندگان | شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای | محسن اسدیان | معاون بهره برداری و عملیات |  |  |
|  |  | بهمن سلیمانزاده | مدیر عملیات و بهسازی |  |  |
|  |  | اصغر محمدی | مدیر کنترل عملیات |  |  |
|  |  | مهدی نجات | مدیر بهره برداری تاسیسات پسماندگاه انارک |  |  |
|  |  | جمشید جعفری | کارشناس مدیریت چشمه های بسته مصرف شده با سطح بالا |  |  |
|  |  | وحیده خروتی | کارشناس تحقیق و توسعه |  |  |
|  | شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر | محمد جعفری | مدیر ایمنی پرتویی |  |  |
|  |  | حمید آقابیگی | رئیس کارگاه پسمانداری مواد رادیواکتیو |  |  |
|  |  | حسن انصاری | رئیس گروه تعویض سوخت و جابجایی تجهیزات مدار اول |  |  |
|  |  | علی رحمانی حقیقی | سرپرست مدیریت سوخت و ایمنی هسته‌ای |  |  |
|  |  | مجید سعادت‌پور | رئیس گروه کنترل سوخت و پادمان |  |  |
|  | شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران | کیوان تفضلی | رئیس بخش سوخت هسته‌ای |  |  |
|  |  | علی مقیم‌زاده محبی | کارشناس فنی |  |  |
|  |  | مهدی قربانی | کارشناس فنی |  |  |